**Контракт № 0358200041018000009-0046339-01**

город Белая Калитва «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Белокалитвинский многопрофильный техникум» (ГБПОУ РО «БКМТ») в лице директора Кудинова Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью «Техстрой-М» , именуемой в дальнейшем Подрядчик, в лице Директора Струкова Николая Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" настоящий Контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Контракт заключен на основании протокола подведения итогов аукциона от «06» марта 2018 г. № 0358200041018000009.

1.2. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы поремонту кровли здания ОБК ГБПОУ РО «БКМТ» по адресу: 347045; Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заводская, д. 6» (далее – Работа), а Заказчик обязуется принять результат выполненной работы и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

**Идентификационный код закупки:** 18 26142003262614201001 0024 001 4391 000. 1.3. Работы производятся в соответствии с локальной сметой (приложение №1).

1.4. Работы производятся по адресу: 347045; Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заводская, д. 6.

**2.** **ЦЕНА КОНТРАКТА. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ**

2.1. Цена контракта составляет 1624803 руб. 49 коп. (Один миллион шестьсот двадцать четыре тысячи восемьсот три руб. 49 коп.), из них сумма НДС составляет 247855 руб. 38 коп..

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.1. Контракта.

Цена Контракта включает в себя вознаграждение и компенсацию издержек Подрядчика, связанных с выполнением всего объема работ, в том числе все расходы на перевозку, доставку, погрузку, разгрузку, материалы, использование машин и механизмов, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Валюта, используемая для формирования цены Контракта и расчетов с Подрядчиком российский рубль.

Источник финансирования: областной бюджет.

2.3. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком на основании счета Подрядчика в течение 30 дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3). Авансирование не предусмотрено.

2.4. Обязательства Заказчика по оплате выполненной работы считается исполненным после перечисления Подрядчику денежных средств, в соответствии с настоящим разделом Контракта.

**3.СРОКИ И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ**

3.1 Работы выполняются с 10 мая 2018 года до 20 июня 2018 года (включительно).

3.2. Заказчик вправе во всякое время в ходе выполнения работ осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых подрядчиком материалов и оборудования, в том числе привлекая лиц, имеющих право осуществлять строительный контроль (экспертизу). В любое время Заказчик вправе сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, требовать своевременного устранения недостатков, выявленных в процессе проведения работ и при приемке работ, устанавливать срок их устранения. Подрядчик обязан исполнять указания заказчика данные в рамках исполнения настоящего контракта. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется уполномоченной Заказчиком комиссией, с привлечением специалистов (экспертов), имеющих право:

- производить контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, качеством предоставленных подрядчиком материалов и оборудования

- утверждать используемые для производства работ материалы и оборудование;

- осуществлять приёмку результатов выполненных подрядчиком работ и подписывать документы об этом в качестве стороны, производящей строительный контроль;

В случае если по результатам строительного контроля (экспертизы) установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

3.3. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная передача Работы Подрядчиком.

3.4. Передача работы в рамках исполнения Контракта оформляется посредством подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате переданной Работы считается исполненным после перечисления Подрядчику денежных средств согласно разделу 2 Контракта.

3.6. В процессе проведения работ Подрядчик обязан:

- своевременно и надлежащим образом выполнять работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта;

- в соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполненной работы;

- предоставить Акты о приёмке выполненных работ по форме КС-2, подписанный комиссией Заказчика и уполномоченным представителем строительного контроля, справки по форме КС-3 и акты на скрытые работы. Акты на скрытые работы составляются и подписывается в процессе производства работ в присутствии экспертом или уполномоченным представителем строительного контроля;

- по завершению работ выполнить исполнительную съемку и предоставить комплект исполнительной документации, а также паспорта и сертификаты на материалы и оборудование (при наличии), использованные на данном объекте.

- обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регулирующими правоотношения в области санитарной и экологической безопасности, природоохраны, противопожарной безопасности, защиты объектов культурного наследия, безопасности труда;

- своевременно в установленный Заказчиком срок обеспечивать устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет;

- работы производить, применяя технические средства (машины, механизмы, инструменты и т.д.) в соответствии с технологией производства работ;

- обеспечить за свой счет доставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение, охрану, используемого при производстве работ машин, механизмов, материалов, конструкций, комплектующих изделий, инструментов;

- обеспечить сохранность имущества Заказчика и третьих лиц при выполнении работ. В случае повреждения или порчи имущества Заказчика или третьих лиц Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ;

- в случае повреждения Подрядчиком элементов благоустройства территории Заказчика, существующих на момент выполнения Работ, Подрядчик обязан за свой счет выполнить работы по восстановлению указанных элементов благоустройства.

- при возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика в ходе производства работ, Подрядчик обязан произвести восстановительные и ремонтные работы за свой счет;

- выполнять работы без нарушения режима работы лечебного учреждения;

- с момента начала работ и до сдачи результатов работ «Подрядчик» должен вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Подрядчика». Каждая запись в журнале должна быть подписана представителем «Подрядчика».

- своевременно вывозить мусор за свой счет, не допускать загромождения, производить уборку участка территории, на котором производятся работы;

- производить отключение, демонтаж, блокировку и любые другие действия существующих инженерных систем, сетей или отдельных участков (пожарная, охранная сигнализация, система водоснабжения и т.д.) только по предварительному согласованию с Заказчиком;

- вывезти в течение 3-х рабочих дней после подписания Акта о приемке выполненных работ с места производства работ принадлежащее Подрядчику имущество;

- предоставить Заказчику до начала выполнения работ для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте (включая персонал субподрядчика), а также номеров автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.

Скрытые работы подлежат приемке Заказчиком в следующем порядке:

Подрядчик в письменном виде своевременно, но не позднее, чем за 3 (три) календарных дня, уведомляет Заказчика о готовности к предъявлению ответственных конструкций и скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению следующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Акт о свидетельстве скрытых работ подписывается экспертом или уполномоченным представителем строительного контроля, представителем Подрядчика и представителем Заказчика (приемочной комиссией).

Если закрытие работ будет выполнено без участия Заказчика, в случае, когда он не был должным образом информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае если Заказчиком внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то они не должны закрываться Подрядчиком без устранения замечаний и подписания акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с разделом 3 настоящего контракта.

3.7. Заказчик в течение 5 рабочих дней после предоставления Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3) осуществляет приемку работ. По итогам приемки членами комиссии Заказчика и экспертом или уполномоченным представителем строительного контроля подписываются Акт о приемке выполненных работ в течение 2 дней, либо заключение (мотивированный отказ) Заказчика о несоответствии выполненных работ требованиям, установленным контрактом. В случае, выявления Заказчиком нарушений условий Контракта, Заказчик извещает Подрядчика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений, с указанием сроков устранения выявленных замечаний. После устранения Подрядчиком замечаний, приёмочная комиссия Заказчика в течение 3-х рабочих дней проводит повторную приемку выполненных работ и в течение 2 дней подписывает акт либо заключение (мотивированный отказ) Заказчика о несоответствии выполненных работ требованиям, установленным контрактом.

3.8. Стороны обязаны в течение 3 дней письменно уведомлять друг друга об изменениях в банковских и почтовых реквизитах, указанных в Контракте. Действия Сторон, направленные на исполнение Контракта, совершенные по реквизитам, указанным в Контракте, до получения письменного уведомления об их изменении считаются надлежащим исполнением условий Контракта.

3.9. Работы должны быть выполнены силами Подрядчика. Подрядчик также имеет право на заключение договора субподряда. В случае проведения работ субподрядчиком, Подрядчик должен предоставить Заказчику заверенную копию договора, заключённого между Подрядчиком и субподрядчиком. В этом случае Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком и обеспечивает контроль за ходом и качеством выполняемых субподрядчиком работ.

3.10. Помещения для складирования и хранения строительных материалов, инвентаря Подрядчика, а также помещения под раздевалку работникам Подрядчика Заказчик не предоставляет.

3.11. Подрядчик устанавливает на весь объем работ гарантийный срок 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта о приёмке выполненных работ (формы КС-2). Гарантия качества результата Работы, распространяется на все, составляющее результат Работы. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, установленные Заказчиком и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

3.12. Подрядчик освобождается от исполнения гарантийных обязательств, если докажет, что недостатки выполненной работы возникли после ее передачи Заказчику вследствие нарушения правил хранения, использования, ремонта, действия третьих лиц, непреодолимой силы

**4. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ**

4.1. Споры, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров или в претензионном порядке. В случае невозможности разрешения споров в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд по Ростовской области.

4.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

**5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.**

5.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему контракту Подрядчик представляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный ст. 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, или передает Заказчику денежные средства в обеспечение исполнения настоящего контракта на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в пункте 5.2. настоящего контракта (далее – обеспечение исполнения настоящего контракта).

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

5.2. Обеспечение исполнения контракта представляется на сумму, составляющую 10 % от начальной (максимальной) цены контракта –339600,00 руб.

С учетом снижения начальной (максимальной) цены контракта по результатам осуществления закупки на 52,16%, Подрядчиком предоставлено обеспечение исполнения обязательств по Контракту в форме внесения денежных средств на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере обеспечения исполнения Контракта, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения обязательств по контракту, предусмотренному документацией о закупке и составляет 509400 рублей 00 копеек (Пятьсот девять тысяч четыреста рублей 00 копеек). За счет снижения начальной (максимальной) цены контракта по результатам осуществления закупки на 25 % и более.

5.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта:

5.3.1. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств Заказчик имеет право списать в собственный доход денежные средства, внесённые в качестве обеспечения исполнения контракта в сумме, соответствующей размеру штрафных санкций, включающих в себя неустойки согласно разделу 7 настоящего контракта. Списание денежных средств происходит не ранее 5 (пяти) рабочих дней после направления Подрядчику уведомления, в котором Заказчик обязан обосновать размер денежных средств, подлежащих списанию. Суммарный объем денежных средств, подлежащих списанию, не должен превышать суммы установленной в пункте 5.2. контракта.

5.3.2. Обеспечение исполнения контракта, внесенное в качестве денежных средств за вычетом списанных сумм, возвращаются Подрядчику в течение 20 рабочих дней с даты полного исполнения контракта.

5.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

**6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА.**

6.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

6.1.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества работ и иных условий Контракта;

6.1.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

6.2. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с [частью 6 статьи 14](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/2c1e3551b4209a9fa5744534f7525ac7430624eb/#dst108)  Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") по согласованию заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом\*.

Размер штрафа составляет 2,5 % от цены настоящего Контракта и составляет 40620 руб. 09 коп. ([Правила](consultantplus://offline/ref=AF74664B64686B8C7362DAF3E84A2F3E455DF15DF2D4F2D5B9DBEB76157F03450FEDEDFA7DD73A2859NCK) определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту установлены в постановлении Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063"Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом" (далее – Постановление №1063). Сумма штрафа определяется в процентах от цены контракта в следующем порядке:

а) 2,5% цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн руб.;

\*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. №1063

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере, определенном в [порядке](consultantplus://offline/ref=B168BBD6AAA28DAC354236CEC69CF4D0622919745AEED26D77C66B16C1ED87EAA2194B40F3FFF094ACBFI), установленном Постановлением № 1063 , но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта и, определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где  - определяемый с учетом коэффициента К размер ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом\*. Размер штрафа составляет 10 % от цены настоящего Контракта и составляет 162480 руб. 35 коп. (Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по контракту установлены в Постановлении № 1063. Сумма штрафа определяется в процентах от цены контракта в следующем порядке:

а) 10% цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн руб.;

\*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. №1063

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

**8. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.**

8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 8.3 раздела 8 настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.7. Заказчик в обязательном порядке принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

8.8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.9. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

8.10. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.11. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

**9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, в случае наступления обстоятельств, непосредственно влияющих на исполнение Контракта, возникших помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. Такими обстоятельствами признаются: военные действия, объявление режима военного или чрезвычайного положения, блокада, эмбарго, взрывы, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также введение запретных либо ограничительных мер законодательством Российской Федерации и Ростовской области в период действия Контракта.

Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.

9.2. Сторона, для которой возникли (прекратились) обстоятельства невозможности исполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно письменно уведомить другую Сторону о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту, приложив к уведомлению документ, подтверждающий приведенные обстоятельства. Документ, выданный органом государственной власти, копия нормативного правого акта, являются подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Если приведенные обстоятельства будут продолжаться более 7 дней, любая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Контракта, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.

**10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

10.3. Стороны обязаны в течение 3 дней письменно уведомлять друг друга об изменениях в банковских и почтовых реквизитах, указанных в Контракте. Действия Сторон, направленные на исполнение Контракта, совершенные по реквизитам, указанным в Контракте, до получения письменного уведомления об их изменении считаются надлежащим исполнением условий Контракта.

10.4. Уведомления и сообщения по исполнению условий Контракта направляются Сторонами в письменной форме посредством заказных писем с уведомлением о вручении или доставляются нарочным по юридическим и (или) почтовым адресам Сторон с получением под расписку должностными лицами Сторон (с проставлением штампа организации, входящего номера корреспонденции, даты получения корреспонденции).

10.5. Контракт вступает в силу с даты заключения и действует по «31» декабря 2018 г.

10.6. К Контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

- Локальная смета – Приложение № 1;

- График выполнения работ - Приложение № 2