Приложение №1к приказу №_________________________ 
от ________________2014
Регламент
взаимодействия контрактной службы Департамента________ 
со структурными подразделениями 
1. Общие положения

1. Настоящий Регламент определяет механизм взаимодействия контрактной службы, осуществляющей полномочия Департамента________ по закупке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с действующим законодательством РФ в целях автоматизации основных операций планирования закупок товаров, работ, услуг, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); заключения и исполнения контрактов, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации.

2. Термины и определения

 В настоящем Регламенте использованы следующие понятия, термины и определения: 

- Департамент – Департамент строительства _______ _______;

- ДФ - Департамент финансов и экономического развития  Администрации _______;

- УКС - Управление капитального строительства Департамента строительства _______ _______;

- УСЛО - Управление строительства линейных объектов Департамента строительства _______ _______;

- УОЗУ - Управление оформления земельных участков Департамента строительства _______ _______;

- УГДИ - Управление городского дизайна и инфраструктуры Департамента строительства _______ _______;

- УГР - Управление градостроительного регулирования Департамента строительства _______ _______;

- УПР - Управление перспективного развития Департамента строительства _______ _______;

- УМЗК - Управление муниципального земельного контроля Департамента строительства _______ _______;

- УПиКО  - Управление правового и кадрового обеспечения Департамента строительства _______ _______;

- ФЭУ – Финансово-экономическое управление;

- СО - Сметный отдел.

- КС – Контрактная служба Департамента строительства _______ _______;

- ОПФ - Отдел планирования и финансирования Департамента строительства _______ _______;

- ОБУО - Отдел по бюджетному учёту и отчётности Департамента строительства _______ _______;

- СМТО - Сектор материально-технического обеспечения Департамента строительства _______ _______;

- СТП – Сектор по технологическому присоединению Департамента строительства _______ __;

- ИС «МЗ» -  Интернет-сайт «Муниципальный заказ» _______.

- ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

- УФАС – Управление федеральной антимонопольной службы по __________области.

3. Регламент взаимодействия 
	№ п\п
	Проводимые мероприятия
	Срок

Исполнения
	Ответственный

за исполнение
задания
	Подразделения Департамента, обеспечивающие исполнение*
	Исходящие

Документы

	1
	2
	3
	
	5
	6

	1 этап. Формирование план-графика размещения заказов 

на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд Департамента (далее – план-график) 

	1.
	Информирование руководителей  подразделений о составлении проектов план-графика на очередной финансовый год.
	до 25.11 текущего года
	Начальник КС
	КС
	Служебные записки на имя руководителей подразделений.

	2.
	Предоставление проектов планов-графиков от подразделений на очередной финансовый год.
	В течение 5 рабочих дней с момента опубликования решения об утверждении бюджета.
	Руководители подразделений
	УКС, УСЛО, УОЗУ, УГДИ, УГР, УПР, УМЗК,   СМТО, СТП
	Проекты планов-графиков от подразделений Департамента на очередной финансовый год с указанием должностных лиц ответственных за исполнение муниципальных контрактов. В план-график включаются все закупки, в том числе контракты заключаемые с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) согласно ст. 93 ФЗ-44 от 05.04.2013г.

	3.
	Составление, утверждение сводного план-графика на очередной финансовый год и опубликование его на официальном сайте в сети интернет
	В течение10 рабочих дней с момента опубликования решения об утверждении бюджета 
	Начальник КС
	УКС, УСЛО, УОЗУ, УГДИ, УГР, УПР, УМЗК, СМТО, СТП
	Утвержденный руководителем Департамента план-график Департамента на очередной финансовый год.
Размещение на официальном сайте.

	2 этап. Формирование пакетов документов по закупке товаров, работ, услуг для нужд Департамента

	4.
	Предоставление документов, необходимых для оформления и опубликования закупок (документы предоставляются на бумажном носителе и в электронной форме).
	До 20 числа месяца предшествующего месяцу, в котором планируется опубликование извещения на официальном сайте
	Руководители подразделений****
	УКС, УСЛО, УОЗУ, УГДИ, УГР, УПР, УМЗК, СМТО, СО, СТП
	Служебные записки на имя заместителя руководителя Департамента курирующего закупки с приложением следующих документов в бумажном виде и  на электронных носителях:
1. Служебная записка;

2.Согласованное руководителем подразделения и утвержденное руководителем Департамента техническое задание 
3. Согласованный и утвержденный перечень кодов товаров, работ, услуг в соответствии с ОКВЭД;

4. Согласованный с УПиКО и руководителем подразделения проект муниципального контракта;

5. Согласованный руководителем подразделения и утвержденный руководителем Департамента график поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ;

6. Согласованный и утвержденный график оплаты, с разбивкой предполагаемых сумм и сроков оплаты по месяцам; 

7. Согласованная руководителем структурного подразделения и утвержденная руководителем Департамента сметная документация;
8. Правоустанавливающий документ на земельный участок (при необходимости).

В случае выполнения строительно-монтажных работ дополнительно необходимо предоставить:

9. Согласованную и утвержденную проектную документацию;

10. Согласованный и утвержденный сводный сметный расчёт;
11. Согласованный и утвержденный локальный сметный расчёт;

12. Согласованный и утвержденный локальный ресурсный сметный расчёт;

13. Заключение государственной экспертизы;

14. Документы, определяющие срок строительства;

15. Согласованный и утвержденный перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (согласно Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009г. №624).**

	5.
	Оформление пакета документов, необходимых для оформления и опубликования закупок.
	В течение 5 рабочих дней после получения пакета документов от подразделений.
	Начальник КС
	КС
	1. заявка-поручение;

2. критерии оценки заявок и окончательных предложений (на конкурс);

3. иные документы (при необходимости).

	6.
	Согласование пакета документов с подразделениями.
	7 рабочих дней после оформления пакета документов, необходимых для оформления и размещения муниципальных заказов.
	Начальник КС
	КС, СО, ФЭУ
	Заявка-поручение с согласованным  пакетом документов.

	7.
	Утверждение пакета документов
	1 рабочий день
	Руководитель Департамента
	
	Согласованная подразделениями Департамента заявка-поручение с пакетом документов и утвержденная  руководителем Департамента.

	8.
	Согласование заявок-поручений с приложениями в Департаменте финансов _______ (в т.ч. внесение данных на ИС «МЗ»).
	15 рабочих дней согласно Постановления Администрации _______ 

от _____ г. №__
	Начальник КС
	КС
	Согласованная и утвержденная заявка-поручение и размещенный заказ на сайте.

	3 этап. Участие в закупках. Заключение муниципальных контрактов и контроль их исполнения

	9.
	Внесение изменений и разъяснений в документацию по закупкам.
	Сроки согласно ФЗ-44 от 05.04.2013г.
	Начальник КС
	КС, СМТО, ОБУО, ОПФ, ФЭУ, УКС, УСЛО, УОЗУ, УГДИ, УПР, УМЗК, УПиКО
	Письмо в ДФ

	10.
	Участие в торгах и подготовка заключения по существу предоставленных предложений на конкурентный способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	Сроки согласно ФЗ-44 от 05.04.2013г.
	Начальник КС
	КС, СМТО, ОБУО,  ФЭУ, УКС, УСЛО, УОЗУ, УГДИ, УПР, УМЗК, УПиКО
	Заключение по существу предоставленных предложений

Письмо в ДФ

	11.
	После определения победителя конкурентного способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)


	Сроки согласно ФЗ-44 от 05.04.2013г.
	Начальник КС
	КС, СМТО,  УКС, УСЛО, УОЗУ, УГДИ, УПР, УМЗК, УПиКО
	Направить в адрес победителя муниципальный контракт, техническое задание, календарный план, смету и сводку затрат

	12.
	Информирование руководителей подразделений о подготовке календарного плана, сводки затрат, сметы для заключения муниципального контракта
	В день определения победителя конкурентного способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)


	Начальник КС
	КС, СМТО, УКС, УСЛО, УОЗУ, УГДИ, УПР, УМЗК, СО
	Служебные записки на имя руководителей подразделений ответственных за подготовку указанной документации (по компетенции)

	13.1
	Подготовка для заключения муниципального контракта, календарного плана
	1 рабочий день со дня подписания (размещения) протокола (рассмотрения и оценки, подведения итогов)
	Руководители подразделений
	КС, СМТО, УКС, УСЛО, УОЗУ, УГДИ, УПР, УМЗК
	Служебные записки на имя начальника КС (с приложениями согласованный календарный план на бумажном носителе и в электронном виде)

	13.2
	Подготовка для заключения муниципального контракта, сводки затрат и смет
	1 рабочий день со дня подписания (размещения) протокола (рассмотрения и оценки, подведения итогов)
	Начальник СО
	КС, СО
	Служебные записки на имя начальника КС (с приложениями согласованные сводки затрат и сметы в бумажном виде и на электронном носителе)

	14.
	Заключение муниципального контракта на основе проведенного конкурентного способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)


	Сроки согласно ФЗ-44 от 05.04.2013г.
	Начальник КС
	КС, СМТО, ОБУО, ОПФ, ФЭУ, УКС, УСЛО, УОЗУ, УГДИ, УПР, УМЗК, УПиКО
	Проект муниципального контракта, согласованный структурными подразделениями Департамента

	14.1
	Согласование муниципального контракта на основе проведенного конкурентного способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	2 рабочих часа  с момента поступления на согласование
	Начальник КС
	КС
	Проект согласованного муниципального контракта

	14.2
	Согласование муниципального контракта на основе проведенного конкурентного способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	2 рабочих часа  с момента поступления на согласование
	Руководитель ФЭУ
	ФЭУ, ОПФ, ОБОУ
	Проект согласованного муниципального контракта

	14.3
	Согласование муниципального контракта на основе проведенного конкурентного способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	2 рабочих часа  с момента поступления на согласование
	Руководитель подразделения по компетенции
	УКС, УСЛО
	Проект согласованного муниципального контракта

	14.4
	Согласование муниципального контракта на основе проведенного конкурентного способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	2 рабочих часа  с момента поступления на согласование
	Руководитель подразделений по компетенции
	УОЗУ, УГДИ, УПР, УМЗК.
	Проект согласованного муниципального контракта

	14.5
	Согласование муниципального контракта на основе проведенного конкурентного способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	2 рабочих часа  с момента поступления на согласование
	Заместитель руководителя Департамента по правовым вопросам
	УПиКО
	Проект согласованного муниципального контракта

	14.6
	Согласование муниципального контракта на основе проведенного конкурентного способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	2 рабочих часа  с момента поступления на согласование
	Заместитель руководителя Департамента по строительству
	
	Проект согласованного муниципального контракта

	14.7
	Согласование муниципального контракта на основе проведенного конкурентного способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	2 рабочих часа с момента поступления на согласование
	Заместитель руководителя Департамента, курирующий закупки для муниципальных нужд
	
	Проект согласованного муниципального контракта

	14.8
	Подписание муниципального контракта на основе проведенного конкурентного способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
	1 рабочий день после согласования
	Руководитель Департамента
	
	Заключенный муниципальный контракт, согласованный структурными подразделениями Департамента.

	15.
	Подача сведений по заключенному муниципальному контракту на официальный сайт в сети интернет
	В течение 3 рабочих дней после подписания муниципального контракта
	Начальник КС
	КС
	Внесение сведений о заключенном муниципальном контракте на официальный сайт в сети интернет.

	16
	Передача пакета документов для постановки на учет бюджетных обязательств по заключенному муниципальному контракту.
	В течение 1 рабочего дня после подачи сведений о заключенном  муниципальном контракте
	Начальник КС
	КС
	Служебная записка на имя начальника ОПФ с оригиналами контракта, документов обеспечения исполнения контракта, протокола комиссии.

	17.
	Предоставление в КС извещения и отчета о невозможности использования иных способов определения поставщика, обоснования цены контракта и иных существенных условий исполнения контракта при осуществлении закупки у единственного поставщика для обеспечения муниципальных нужд.
	1 рабочий день 
	Руководители подразделений по компетенции.
	СМТО, ОБУО, ОПФ, ФЭУ, УКС, УСЛО, УОЗУ, УГДИ, УПР, УМЗК, УПиКО, СТП
	Предоставленный отчет, извещение в электронном виде и на бумажном носителе

	18.
	Опубликование извещения на официальном сайте в сети интернет
	1 рабочий день с момента поступления
	Начальник КС
	КС
	Опубликованное извещение

	19.
	Согласование муниципальных контрактов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании статьи 93 ФЗ-44 от 05.04.2013.
	1 рабочий день с момента поступления
	Руководители подразделений по компетенции.
	КС
	Муниципальный контракт (договор), согласованный начальником КС


	20.
	Заключение муниципального контракта у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании статьи 93 ФЗ-44 от 05.04.2013.
	В соответствии с планом-графиком 
	Руководители подразделений по компетенции.
	СМТО, ОБУО, ОПФ, ФЭУ, УКС, УСЛО, УОЗУ, УГДИ, УПР, УМЗК, СТП
	Заключенный муниципальный контракт.

	21.
	Предоставление сведений о муниципальных контрактах, заключенных на основании статьи 93 ФЗ-44 от 05.04.2013.
	В день заключения муниципального контракта.
	Руководители подразделений по компетенции
	УКС, УСЛО, УОЗУ, УГДИ, УГР, УПР, УМЗК, СМТО, СТП
	Служебные записки на имя начальника КС (с копиями муниципальных контрактов).

	22.
	Подача сведений о муниципальных контрактах, заключенных на основании статьи 93 ФЗ-44 от 05.04.2013 на официальный сайт в сети интернет.
	В течение 3 рабочих дней после подписания муниципального контракта
	Начальник КС
	КС
	Внесение сведений о заключенном муниципальном контракте в реестр контрактов. 

	23.
	Подача сведений о муниципальных контрактах, заключенных на основании п.6 части 1 статьи 93 ФЗ-44 от 05.04.2013 г. в контрольный орган в сфере закупок _______
	В течение 1 рабочего дня после заключения муниципального контракта.
	Начальник КС
	КС
	Уведомление в контрольный орган в сфере закупок _______

	24.
	Предоставление отчета об исполнении, изменении, расторжении муниципальных контрактов.
	В течение 1 рабочего дня после исполнения, изменения или расторжения муниципального контракта.
	Руководители подразделений по компетенции
	УКС, УСЛО, УОЗУ, УГДИ, УГР, УПР, УМЗК, СМТО, ОБУО, ФЭУ, СТП
	Служебные записки на имя начальника КС с копиями соответствующих документов согласно постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093.***

	25.
	Предоставление сведений о принятых заказчиком решениях о взыскании с поставщика (исполнителя, подрядчика) неустойки (штрафа, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом
	В течение 1 рабочего дня после принятия соответствующего решения
	Руководитель подразделений по компетенции
	ОПФ
	Служебные записки на имя начальника КС с копиями соответствующих документов

	26.
	Предоставление сведений о расторжении муниципальных контрактов по решению суда.
	В течение 1 рабочего дня после принятия соответствующего решения
	Руководитель УПиКО
	УПиКО
	Служебные записки на имя начальника КС с копиями решений суда.

	27.
	Опубликование отчета об исполнении, изменении или расторжении муниципальных контрактов на официальном сайте в сети интернет.
	В течение 7 рабочих дней после исполнения муниципального контракта.
	Начальник КС
	КС
	Опубликованный отчет на официальном сайте в сети интернет.

	28.
	Подача сведений о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях).
	В течение 3 рабочих дней после выявления недобросовестного поставщика.
	Начальник КС
	КС
	Письмо в УФАС по Ивановской области.


*  - подразделения обеспечивают исполнение  в пределах своих должностных полномочий;
**  - в случае предоставления неполного документов по закупке товаров (работ, услуг), документы будут возвращаться  руководителям подразделений на доработку.
*** - сведения об исполнении контракта с указанием параметров исполнения, включая сведения об оплате контракта (оплате этапа контракта) - реквизиты (тип, номер, дата) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства при поставке товаров (накладная и (или) акт приемки-передачи, и (или) счет-фактура), выполнении работ, оказании услуг (акт выполненных работ (услуг) и (или) счет, и (или) счет-фактура), а также реквизиты (тип, номер, дата) документа, подтверждающего факт оплаты контракта (платежное поручение и др.) (Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»);
****Ответственными лицами, осуществляющими контроль за разработкой, исполнением муниципальных контрактов, являются руководители структурных  подразделений:

УКС - муниципальные контракты на выполнение проектных работ, проектно-изыскательских работ, на разработку рабочей, проектной документации, проектирование капитального ремонта, на ведение авторского надзора, на выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, капитального ремонта по объектам капитального строительства.
УСЛО - муниципальные контракты на выполнение проектных работ, проектно-изыскательских работ, на разработку рабочей, проектной документации, проектирование капитального ремонта, на ведение авторского надзора, на выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, капитального ремонта по линейным объектам
УОЗУ – муниципальные контракты на выполнение кадастровых работ, работ по подготовке исходных данных для формирования земельных участков, работ по обследованию земельных участок, работ по оформлению межевых планов земельных участков.
УПР - муниципальные контракты на приобретение жилых помещений у застройщиков для переселение граждан из аварийного жилищного фонда, по развитию застроенных территорий.
УГДИ, УГР – муниципальные контракты на разработку проекта правил землепользования и застройки; на выполнение научно-исследовательской работы по корректировке местных нормативов градостроительного проектирования; муниципальные контракты в области градостроительной деятельности, 

СМТО - заключение муниципальных контрактов на материально-техническое обеспечение Департамента.
СТП – заключение муниципальных контрактов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании ст.93 ФЗ-44 от 05.04.2013.

В случае предоставления служебных записок с приложением подтверждающих документов с нарушением сроков, указанных в пунктах 24, 25,26 ,27 административную ответственность в соответствии со ст. 19.7.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 28.12.2013) непредставление информации или представление заведомо недостоверной информации в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, - влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 15 000,00 (пятнадцати тысяч) рублей; на юридических лиц - в размере 100 000,00 (ста тысяч) рублей.

Контроль за исполнением настоящего Регламента возложить на заместителя руководителя Департамента __________________
Руководитель Департамента строительства 
_______ _______












И.С. Сидоров
