Разъяснение №1
                 В соответствии с поступившим запросом направляем разъяснения положений документации об аукционе по проведению аукциона в электронной форме № 0317300301914001208 Выполнение работ по  капитальному ремонту в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №120».
	№ 
п/п
	Содержание запроса 
на разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме
	Содержание разъяснения 
положений документации об аукционе в электронной форме

	1.


	В техническом задании Заказчиком установлен следующий срок выполнения работ по аукциону: 

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта не позднее 01.08.2014.

Считаем данный срок заниженным. Дата проведения аукциона Срок выполнения работ: 11.07.2014. Максимальный срок рассмотрения вторых частей Заказчиком - 3 дня. Согласно информационной карты аукциона, "Срок заключения контракта:

Не ранее чем через десять дней с даты размещения протокола подведения итогов и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола". Таким образом,  на выполнение работ остается максимум 10 дней. Просим внести изменение в документацию, увеличив срок выполнения работ до 30 дней.
	Сроки выполнения работ установлены Заказчиком и обусловлены его потребностью.


	 Председатель комитета  

муниципального заказа 

города Барнаула
	                                          В.Н.Полтаренко


