ПРОТОКОЛ

Разногласий к МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ                                            № 0336_140563_КЖКХ_045

| Редакция Заказчика | Редакция Подрядчика |
| --- | --- |
| П. 3.2.1. «Заказчик производит оплату выполненных в полном объёме и принятых работ путём перечисления денежных средств на счёт Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления на счёт Заказчика бюджетных средств, предназначенных для исполнения настоящего контракта, на основании следующих документов:» далее по тексту. | П.3.2.1. «Заказчик производит оплату выполненных в полном объёме и принятых работ путём перечисления денежных средств на счёт Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней, на основании следующих документов:» далее по тексту. |
| П. 3.3. «В случае если у Подрядчика возникла обязанность по уплате неустойки (пени, штрафа) в соответствии с разделом 6 настоящего контракта, оплата работ производится за вычетом суммы, равной размеру подлежащих уплате пени и (или) штрафа. Данная удержанная сумма выплачивается Подрядчику после полной оплаты им сумм неустойки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления на счёт Заказчика бюджетных средств, предназначенных на цели финансирования настоящего контракта.» Далее по тексту. | П.3.3. «В случае если у Подрядчика возникла обязанность по уплате неустойки (пени, штрафа) в соответствии с разделом 6 настоящего контракта, оплата работ производится за вычетом суммы, равной размеру подлежащих уплате пени и (или) штрафа. Данная удержанная сумма выплачивается Подрядчику после полной оплаты им сумм неустойки в течение 5 (пяти) рабочих дней.» Далее по тексту. |
| П.4.2. «В течение двух рабочих дней с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика о начале выполнения работ Заказчик передаёт, а Подрядчик должен принять объект для выполнения работ. Заказчик передаёт объект, подготовленным для разборки (расселённый, с отключением всех инженерных коммуникаций). Передача объекта оформляется актом, который подписывается сторонами. | П.4.2. «В течение двух рабочих дней с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика о начале выполнения работ Заказчик передаёт, а Подрядчик должен принять объект для выполнения работ. Заказчик передаёт объект, подготовленным для разборки (расселённый, с отключением всех инженерных коммуникаций и согласованием с владельцами данных инженерных коммуникаций на их демонтаж или производство работ по разборке дома). Передача объекта оформляется актом, который подписывается сторонами. |
| П. 5.1. «Перед приёмкой выполненных работ Подрядчик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленную техническую и исполнительную документацию (журнал производства работ, акт о приёмке выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), акт о работке (сносе) дома, акт о приемке территории).» | П. 5.1. «Перед приёмкой выполненных работ Подрядчик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленную техническую и исполнительную документацию (журнал производства работ, акт о приёмке выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), акт о разборке (сносе) дома, акт о приемке территории).» |
| П. 6.5. «В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком предусмотренных настоящим контрактом обязательств Подрядчиком обязан уплатить штраф в размере 10% (десять процентов) от цены контракта, установленной пунктом 3.1 настоящего контракта, что составляет 67 687,73 рублей (Шестьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят семь рублей 73 копейки), за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком предусмотренных настоящим контрактом обязательств. Штраф начисляется и уплачивается в бюджет муниципального образования «Северодвинск».» | П. 6.5. «В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком предусмотренных настоящим контрактом обязательств, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 2,5% (Две целых пять десятых процента) от цены контракта, установленной пунктом 3.1 настоящего контракта, что составляет 16 921.93 рублей (Шестнадцать тысяч девятьсот двадцать один рубль 93 копейки). Штраф начисляется и уплачивается в бюджет муниципального образования «Северодвинск». |
|  | П. 9.21 Исключить. |
| П. 10.4. «Во всём ином, что не предусмотрено условиями настоящего контракта, стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации, а в отношениях по расчётам между сторонами – бюджетным законодательством Российской Федерации.» | 10.4. «Во всём ином, что не предусмотрено условиями настоящего контракта, стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации.» |

Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:  164500, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, тел. 58-41-26

ИНН 2902012008, БИК 041117001,  р/с 40204810300000000288 ГРКЦ ГУ Банка России

по Архангельской области г. Архангельска, л/с 03243011960 УФК по Архангельской области

Председатель КЖКХ, ТиС	/Спирин Н.А./

Подрядчик:163045, г. Архангельск, Окружное шоссе, д. 8, корп. 1, тел. (8182) 27-52-27, 46-06-05,               8-909-556-06-05, e-mail: oooarg@mail.ru, ИНН 2901189838, КПП 290101001, филиал «Северо-западный» ОАО «Собинбанк», р/с 40702810600140018030, к/с 30101810100000000724, БИК 041117724, ОГРН 1092901001490, ОКПО 88521600

Генеральный директор ООО»АРГ»	    /Куликов А.М./