Факс с досылкой
Заказное с уведомлением

Директору ООО «_____________-»

Ф.И.О.
ул. 40 лет Октября, д. __, офис 50, 

г. _________, индекс
    О выполнении обязательств 

по государственному контракту 

Уважаемая ______________________-!

Настоящим уведомляю Вас о нарушении ООО «______________-» условий государственного контракта на поставку гербовых номерных бланков для нужд __________________ от 10.03.2015 № 29 (далее – контракт).

В соответствии с п. 4.1 контракта поставка продукции производится поставщиком в течение семи рабочих дней со дня заключения контракта (19.03.2015), однако продукция поступила на склад заказчика 23.03.2015 (товарная накладная ООО «_______________-» от 23.03.2015 № 1594).

Согласно п. 7.1 контракта поставщик при нарушении срока поставки продукции уплачивает заказчику пени в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты пени, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.
В связи с нарушением ООО «__________________» срока поставки продукции, в соответствии с п. 7.1 контракта, размер пени на 23.03.2015 составляет:

19700*8,25/100/300*3 = 16 рублей 25 копеек. 

19700 руб. – стоимость не поставленной в срок продукции.

8,25% – ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
1/100 – расчет процентной ставки в соответствии с правилами пропорции.
1/300 – коэффициент для подсчета пени в соответствии с п. 7.1 контракта.
3 – количество дней просрочки.
Начальник ______                                                                                   Ф.И.О.
Исполнитель
Тел./факс
