III. Информация об исполнении  1-ой поставки оборудования.

|  | Наименование показателя | Предусмотрено контрактом | Исполнено | Документ, подтверждающий исполнение | Причина отклонения или неисполнения (в том числе причины отклонения от плана-графика) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дата начала исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта) | 01.09.2015 | 15.09.2015 |  |  |  |
| 2 | Дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта) | 30.11.2015 | 21.09.2015 |  |  |  |
| 3 | Цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта): в валюте контракта | 300 000 | 100 000 |  |  |  |
|  | в рублях |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ по контракту (по отдельному этапу исполнения контракта) с указанием через символ “/” единиц измерения по ОКЕИ (в случае если объект закупки может быть количественно измерен) | 300/шт. | 10/шт. |  |  |  |

III. Информация об исполнении  2-ой поставки оборудования.

|  | Наименование показателя | Предусмотрено контрактом | Исполнено | Документ, подтверждающий исполнение | Причина отклонения или неисполнения (в том числе причины отклонения от плана-графика) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дата начала исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта) | 01.09.2015 | 15.09.2015 |  |  |  |
| 2 | Дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта) | 30.11.2015 | 28.10.2015 |  |  |  |
| 3 | Цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта): в валюте контракта | 300 000 | 200 000 |  |  |  |
|  | в рублях |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ по контракту (по отдельному этапу исполнения контракта) с указанием через символ “/” единиц измерения по ОКЕИ (в случае если объект закупки может быть количественно измерен) | 30/шт. | 20/шт. |  |  |  |

III. Информация об исполнении  3-ой поставки оборудования.

|  | Наименование показателя | Предусмотрено контрактом | Исполнено | Документ, подтверждающий исполнение | Причина отклонения или неисполнения (в том числе причины отклонения от плана-графика) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дата начала исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта) | 01.09.2015 | 15.09.2015 |  |  |  |
| 2 | Дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта) | 30.11.2015 | 27.11.2015 |  |  |  |
| 3 | Цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта): в валюте контракта | 300 000 | 300 000 |  |  |  |
|  | в рублях |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ по контракту (по отдельному этапу исполнения контракта) с указанием через символ “/” единиц измерения по ОКЕИ (в случае если объект закупки может быть количественно измерен) | 30/шт. | 30/шт. |  |  |  |