|  | Наименование | Номер | Ед.измерения | Выполнено работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | работ | единич- |  | кол-во | цена за единицу | стоимость руб. |
| п/п |  | ной |  |  |  |  |
|  |  | расценки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Сметой учтен к-1,2 за стесненность |  |  |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка карниз потолочных (молдингов) | 15-03-01-02 | 100м | 0,93 | 975,41 | 890 |
|  | НР от ОЗП+ЗПМ-94,5% |  |  |  |  | 687 |
|  | СП от ОЗП+ЗПМ-46,75% |  |  |  |  | 340 |
| 2. | Изделия погонные гипсовые | 415-0303 | м | 93 | 60,81 | 5655 |
| 3. | Высококачественная окраска потолков водоэмульонными поливинилацетатными составами | 15-04-05-08 | 100м² | 0,93 | 3660,05 | 3404 |
|  | НР от ОЗП+ЗПМ-94,5% |  |  |  |  | 1044 |
|  | СП от ОЗП+ЗПМ-46,75% |  |  |  |  | 516 |
| 4. | Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клею из сухих смесей | 15-01-019-07 | 100м² | 0,49 | 17056,77 | 8358 |
|  | НР от ОЗП+ЗПМ-94,5% |  |  |  |  | 986 |
|  | СП от ОЗП+ЗПМ-46,75% |  |  |  |  | 488 |
| 5. | Оклейка стен обоями | 15-01-050-03 | 100м² | 1,24 | 8513,73 | 10557 |
|  | НР от ОЗП+ЗПМ-94,5% |  |  |  |  | 1334 |
|  | СП от ОЗП+ЗПМ-46,75% |  |  |  |  | 660 |
| 6. | Облицовка стен панелями на клею | 15-01-050-03 | 100м² | 1,24 | 2623,04 | 3129 |
|  | НР от ОЗП+ЗПМ-94,5% |  |  |  |  | 579 |
|  | СП от ОЗП+ЗПМ-46,75% |  |  |  |  | 286 |
| 7. | Панели без утеплителя | 101-1493 | м² | 126,2 | 266,42 | 72535 |

............................. и т.д.