МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ   
на проект и строительство  газовой блочно – модульной котельной для отопления МКОУ «Бегичевская основная общеобразовательная школа»
    «  __ » ________ 2012г.                                                                                  с. Совхоз им. Ленина

__________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора школы ________________________________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ООО «_________________», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора _______________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании _________________________________________________________, заключили  настоящий муниципальный контракт (в дальнейшем – Контракт) о нижеследующем:    
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик, на условиях настоящего контракта, обязуется выполнить проект  и строительство газовой блочно-модульной котельной для отопления МКОУ «Бегичевская основная общеобразовательная школа» в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

1.2. Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ – введенный в эксплуатацию Объект - и оплатить их в соответствии с условиями контракта.

1.3. Место выполнения работ: Калужская область, Дзержинский район, село Совхоз им. Ленина ул. Новая.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет  5 000 000  (пять миллионов) рублей и включает в себя  стоимость выполнения работ по проектированию и строительству блочно-модульной котельной, стоимость оборудования, материалов, стоимость монтажных и пуско-наладочных работ, стоимость  согласований с заинтересованными организациями и подготовка Госэкспертизы,  затраты на транспортировку, сдача объекта Ростехнадзору, ввод в эксплуатацию, все  пошлины, налоги, сборы, и другие платежи, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении контракта.

 2.2. Цена контракта должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока выполнения контракта и изменению не подлежит, за исключением случая. Когда цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения объемов работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

3.1. Сроки выполнения работ:  с момента заключения Контракта до 1 августа 2012 года.

3.2. Календарные сроки выполнения работ определяются Сторонами по мере изготовления и выдачи в производство работ рабочей документации и оформляются Графиком производства работ (Приложение №2), являющимся после утверждения неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 Обязанности Подрядчика

4.1.
Обеспечить:

готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные настоящим  контрактом;

качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного периода;

в ходе выполнения работ на строительной площадке проведение необходимых мероприятий по соблюдению правил по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, электробезопасности;

 4.2. В процессе разработки проектно-сметной документации:

4.2.1. Выполнять работы в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными на проектирование и Контрактом;

4.2.2. Согласовывать принципиальные технические решения и технологические схемы и готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком.

4.2.3. Получить положительное Заключение Государственной экспертизы по проектной документации.

4.2.4. Передать Заказчику готовую проектно-сметную документацию.

4.2.5. Подрядчик не вправе передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

4.3. Поставить оборудование и материалы, комплектующие изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для выполнения работ по пункту 1.1. настоящего Контракта, в объеме проектной документации.

Все поставляемое оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.4. Представлять Заказчику по его требованию сертификаты или протоколы о результатах испытаний качества используемых при строительстве Объекта материалов и данные об их пожаробезопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 4.5. Подготовить пакет исполнительной документации и принять участие в передаче выполненных работ эксплуатирующей организации. 

4.6. Нести риск гибели, порчи Работ ли материалов, находящихся в зоне производства Работ до передачи Объекта Заказчику.

4.7. Вести журнал производства работ.

4.8. Осуществлять систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и иных отходов.

4.9. Вывезти в 10 (десятидневный) срок со дня подписания окончательного акта о приемке работ за пределы  строительной площадки, принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, строительные материалы.

4.10. Оплатить стоимость энергоресурсов, потребленных в период строительно-монтажных работ.

  4.11. В случае привлечения для выполнения работ субподрядной организации уведомить Заказчика и обеспечить контроль за ходом выполнения ею работ.
4.12. Выполнение работ производить своими силами, из своих материалов и обеспечить надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с действующими нормами и правилами (СНиПов, САНПиНА, Госпожнадзора, Роспотребнадзора, требованиями правил пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом  от 22.06.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
4.13. Осуществлять действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком в соответствии с требованиями, установленными Федеральными законами №261-ФЗ от 18.11.2009 года  и №94-ФЗ от 21.07.2005 г и иными нормативными правовыми актами.

4.14. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.
Обязанности Заказчика

4.12. В десятидневный срок с момента заключения настоящего контракта предоставить  Подрядчику письменное Задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. 

4.13. Осуществить беспрепятственный доступ работников Подрядчика на строительную площадку в рабочее время.

4.14. Назначить приказом своего представителя для координации и приемки работ на объекте, осуществления контроля за исполнением сроков и качеством  выполняемых Подрядчиком работ.

4.15. Предоставить Подрядчику точки подключения к сетям электро- и водоснабжения, площадки для складирования материалов и оборудования.

4.16. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта.

4.17. Заказчик за свой счет может проводить инспекционные проверки выполнения работ по Контракту в течение всего периода его действия.

Проверки могут производиться как собственными силами Заказчика, так и с привлечением персонала специализированных организаций и фирм.

4.18. Уполномоченные представители Заказчика и Подрядчика совместно принимают все необходимые меры, чтобы инспекционные, проверочно-испытательные работы не нарушали нормальный рабочий режим выполнения Контракта.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 5.1. Оплата по настоящему Контракту осуществляется на основании подписанных Заказчиком Актов выполненных работ в следующем порядке:

5.1.1. Оплата проектных работ: по факту выполненных работ до 31 декабря 2012 года;

5.1.2. Оплата стоимости блочно-модульной котельной (материалы, оборудование, комплектующие и т.д.):

- платеж в размере 20% от стоимости блочно-модульной котельной до 31 декабря 2012 года;

- платеж в размере 40% от стоимости блочно-модульной котельной  до 31 декабря 2013 года;

- платеж в размере 40% от стоимости блочно-модульной котельной  до 31 декабря 2014 года.

5.1.3. Оплата строительно-монтажных и пуско-наладочных работ:

- платеж в размере 100 % от стоимости СМР и ПНР  до 31 декабря 2014 года.

5.2. Подрядчик направляет Заказчику  оформленные Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, подтверждающий фактическое выполнение работ,  справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме  № КС-3 и один экземпляр оформленной в установленном порядке исполнительной документации на выполненный объем работ.

Заказчик  проверяет, оформляет указанные документы в течение  семи банковских дней с даты их получения. 

При наличии  замечаний со стороны Заказчика, в том числе по объемам и качеству работ, выполненных Подрядчиком, Заказчик представляет Подрядчику мотивированный отказ от их оформления. Подрядчик после получения мотивированного отказа Заказчика устраняет допущенные недостатки согласованный Сторонами срок.

5.3. Оплата производится в рублях платежным поручением путем перевода на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного им счета.

5.4. Расчеты производятся через кредитную организацию  Калужской области.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Приемка выполненных работ, или этапов работ производится комиссией с участием представителей Сторон.

После окончания приемки представители Сторон составляют, подписывают и скрепляют печатями Акт приемки выполненных работ формы № КС-2 и справки о стоимости работ и затрат формы № КС-3.

6.2. В случае обнаружения недостатков в работе при ее приемке, Заказчик указывает данные об обнаруженных недостатках в Акте приемки выполненных работ и немедленно уведомляет об этом Подрядчика.  

6.3. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков в работе после приемки работ, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие,  которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 календарных дней с момента обнаружения недостатков.

6.4. Окончательная приемка объекта производится приемной комиссией, при этом Подрядчик предоставляет полный комплект исполнительной документации. По результатам работы комиссии составляется Акт приемки законченного объекта, который утверждается Заказчиком.

7. ГАРАНТИИ

 7.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполненных всех работ  на Объекте в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ), действующими строительными нормами и правилами (СНиП), техническим заданием, проектно-сметной документацией, другой нормативной документацией, относящейся к выполнению работ;

- обеспечить выполнение работ квалифицированными ИТР, укомплектованными бригадами рабочих, строительными машинами и механизмами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта;

7.2. Гарантийный срок эксплуатации объекта составляет не менее 5-ти лет с даты утверждения Акта приемки законченного объекта приемочной комиссией. 

7.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации объекта или его намеренного повреждения со стороны третьих лиц.

7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте. 

7.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их получения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

7.6.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт фиксирующих дефекты и недоделки. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение  либо ненадлежащее исполнение  обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере тридцати трехсотых действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой  силы или по вине Заказчика.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения  обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

8.4 Уплата пени (штрафа) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств. 

8.5. Граждане, привлекаемые к выполнению работ по настоящему Контракту, должны быть зарегистрированы в установленном порядке. В случае привлечения для выполнения работ иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих разрешение на работу на территории Калужской области, Подрядчик несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных сторонами и скрепленных печатями. 

9.2.Решение спорных вопросов, по которым достигнуто согласие, передаются заинтересованной стороной в арбитражный суд. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.

10.1. Настоящий контракт действует с момента его подписания и до момента исполнения сторонами своих  обязательств по Контракту.

10.2. Расторжение настоящего Контакта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10.3. При расторжении договора по любым основаниям Заказчик обязан:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством в момент расторжения настоящего контракта,

- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акты приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 , а также дать мотивированный отказ;

- в течение 3-х банковских дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

10.4. Контракт считается расторгнутым только при условии урегулирования  Сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам.

10.5. Во всем, что прямо не оговорено в тексте настоящего Контракта и приложениями к нему, отношения Сторон регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Контракт составлен в трех экземплярах, все экземпляры имеют одинаковую юридическую  силу. 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ.

11.1. Техническое задание

11.2. График производства работ.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	«Заказчик»
	«Подрядчик»

	
	

	
	


