ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №___ 
Выполнение работ по текущему ремонту квартиры, расположенной по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира д.16 кв.49
	Московская область,

г. Клин
	


Администрация Клинского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Руководителя Администрации Клинского муниципального района Э.Ю. Каплуна, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые  «Стороны» и каждый в отдельности  «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области, на основании результатов осуществления закупки путем проведения электронного аукциона (№ извещения ______) (протокол _____________ от _________ г.), в соответствии с муниципальной программой «Эффективная власть на 2014-2018 годы», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.
Предмет Контракта
     1.1.
Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту квартиры, расположенной по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира д.16 кв.49в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Контракту) и Сметной документацией (приложение № 2 к Контракту), предоставляемой Муниципальному заказчику Подрядчиком по итогам электронного аукциона (далее – работы), а Муниципальный заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.
Цена Контракта и порядок расчетов
2.1.
Цена Контракта составляет ________ (______________________) руб. __ коп., включая НДС по ставке, действующей на момент заключения настоящего Контракта (в случае если Подрядчик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС) –  НДС не указывается) (далее – Цена Контракта). Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.

         2.2.
Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. 
         2.3.
Цена Контракта включает в себя все расходы, в том числе расходы на материалы, транспортные услуги, монтаж оборудования, страхование, услуги субподрядных организаций, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.4.   Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема выполняемых работ и иных условий Контракта. 

2.5.
Муниципальный заказчик оплачивает работы Подрядчика, выполненные  в соответствии с настоящим Контрактом, поэтапно, путем перечисления стоимости за выполненные работы  на банковский счет Подрядчика, указанный в разделе 13 Контракта, за счет средств бюджета Клинского муниципального района на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего Контракта Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Акта сдачи-приемки работ, составленного по форме приложения № 3 к настоящему Контракту в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты выставления Подрядчиком  счета на оплату.
          2.6.  Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Муниципального заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Муниципальный заказчик ответственности не несет.
 2.7. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Муниципальному заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения Контракта и (или) по объему работ, предусмотренных Контрактом. 

          2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, а также осуществляет перечисление суммы неустойки в доход бюджета Клинского муниципального района на основании платежного документа, оформленного Муниципальным заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки. 
3.
Сроки выполнения работ 
3.1.  Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту: 15 календарных дней с момента заключения контракта. 
3.2. Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение № 4 к Контракту).
3.3. Подрядчик вправе досрочно  выполнить работы и сдать Муниципальному заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.
3.4. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.  

4.
Порядок выполнения работ, сдачи-приемки выполненных работ
4.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента завершения выполнения работ, предусмотренных контрактом, Подрядчиком составляются и направляются Муниципальному заказчику Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Акт сдачи-приемки работ, составленный по форме приложения № 3 к настоящему Контракту, Акт освидетельствования скрытых работ,  подписанные Подрядчиком в 2 (Двух) экземплярах, материалы фотофиксации.
 4.2.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.1. Контракта, Муниципальный заказчик, с особенностями, установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, назначает экспертизу результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, с оформлением экспертного заключения.
4.2.1.  В случае получения от Муниципального заказчика, эксперта, экспертной организации запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов работ, относящихя к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан предоставить Муниципальному заказчику, эксперту, экспертной организации запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ.

  4.2.2. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после оформления заключения по итогам экспертизы, Муниципальный заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, Техническом задании, Сметной документации, и направляет Подрядчику подписанный Муниципальным заказчиком 1 (один) экземпляр Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Акта сдачи-приемки работ, составленного по форме приложения № 3 к настоящему Контракту, Акт освидетельствования скрытых работ.
В случае отказа Муниципального заказчика от принятия результатов выполненных работ на основании экспертного заключения в связи с необходимостью устранения недостатков и (или) доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в экспертном заключении (Акте, составленном Муниципальном заказчиком), устранить указанные недостатки (произвести доработки) за свой счет.

         4.3. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 

4.4. В случае получения от Муниципального заказчика мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или  экспертного заключения (Акта) с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик  в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном заключении (Акте), содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, обязан устранить полученные от Муниципального заказчика замечания (недостатки) произвести доработки и передать Муниципальному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями (замечаниями) комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторные подписанные Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Акт сдачи-приемки работ,  составленный по форме приложения № 3 к настоящему Контракт, в 2 (Двух) экземплярах для принятия Муниципальным заказчиком выполненных работ.
4.5.
В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Муниципальным заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком  недостатков (выполнении доработок) в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Муниципального заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Муниципальный заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (Два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Акта сдачи-приемки работ, составленного по форме приложения № 3 к настоящему Контракту, Акт освидетельствования скрытых работ один из которых направляет Подрядчику  в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.1. Контракта.
4.6.
Подписанные Муниципальным заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Акт сдачи-приемки работ, составленный по форме приложения № 3 к настоящему Контракту и предъявленный Подрядчиком Муниципальному заказчику счет на оплату, являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
5.
Права и обязанности Сторон
5.1.
Муниципальный заказчик вправе:

5.1.1.
Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2.
Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации в соответствии с п. 4.1. настоящего Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием, Сметной документацией и настоящим Контрактом.
5.1.3.
Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

5.1.4.     Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.1.5.
Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ.

5.2.
Муниципальный заказчик обязан:

5.2.1.
Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (Двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2.
Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2.3.
При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Техническому заданию, Сметной документации, Акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Акту сдачи-приемки работ, составленному по форме приложения № 3 к настоящему Контракту вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.5.2.4.
Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3.
Подрядчик вправе:

5.3.1.
Требовать своевременного подписания Муниципальным заказчиком Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Акта сдачи-приемки работ, составленного по форме приложения № 3 к настоящему Контракту по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте  5.2. настоящего Контракта.
5.3.2.
Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Контракта.
5.3.3.
Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Техническом задании. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и (или) объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками и их стоимость Подрядчик указывает в Акте о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Акте сдачи-приемки работ, составленном по форме приложения № 3 к настоящему Контракту, представляемых Муниципальному заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.
5.3.4.
Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

5.3.5.
Получать от Муниципального заказчика содействие при выполнении работ в пределах компетенции Муниципального заказчика в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.4.
Подрядчик обязан:

5.4.1.
Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Муниципальному заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта в соответствии с п.4.1. настоящего Контракта.

  5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации для данного вида работ.
            5.4.4.
В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик  обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.
5.4.5.
Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 3 (Трех) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении почтового адреса почтовым адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

            5.4.7. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.
            5.4.8. Подрядчик обязан вести фотофиксацию по всем следующим стадиям работ: 1) до начала выполнения работ; 2) ход выполнения работ; 3) после окончания работ, результат выполненных работ. на объекте.
6.
Гарантии
6.1.
Подрядчик гарантирует качество выполнения работ и используемых при выполнении работ материалов в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.2 Контракта.

6.2. Подрядчик гарантирует, что в пределах установленного настоящим Контрактом   гарантийного   срока   работы и материалы, используемые при выполнении работ будут:  

- соответствовать требованиям настоящего Контракта, показателям качества, установленным для данного вида работ;   

- сохранять требуемые свойства; 

- оставаться пригодными к эксплуатации.

6.3.
Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Акта сдачи-приемки работ, составленного по форме приложения № 3 к настоящему Контракту.
6.4. Гарантийный срок на материалы, используемые при выполнении работ – согласно гарантии установленной изготовителем. 

6.5.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в Акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

6.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата работ со стороны третьих лиц.

7.
Ответственность Сторон
7.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

            7.2.
В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе по оплате Контракта, Подрядчик вправе потребовать от Муниципального заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Контракта. За ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы____________ (____________) рублей _____ копеек. 
(Размер штрафа определяется в следующем порядке:

-  2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей)
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - Цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

[image: image1.wmf]ЦБ

C = C  

ДП

´

,

где:

[image: image2.wmf]ЦБ

C

 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

[image: image3.wmf]ДП

К =   100%

ДК

´

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
Штрафы начисляются за неисполнение и ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа является фиксированным и составляет _____________ (___________) рублей _______ копеек.

(Размер штрафа определяется в следующем порядке:

- 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей).
7.4. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.5. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, а именно: в Акте о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Акте сдачи-приемки работ, составленном по форме приложения № 3 к настоящему Контракту, счете на оплату Цены Контракта  несет Подрядчик.
7.6. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения (невыполнения) объёма работ и/или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Муниципальному заказчику  излишне уплаченных денежных средств в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его уведомления. 

8.
Порядок расторжения Контракта
8.1.
Настоящий Контракт может быть расторгнут:

8.1.1. по соглашению Сторон;

                  8.1.2. в судебном порядке;

                  8.1.3. в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2.
Муниципальный заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

8.2.1. 
При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.

8.3.      Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

8.3.1
 Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.

8.3.2.
 Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

8.3.3.
 Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.3.4.
 Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  8.3.5. Наличия у Подрядчика -  физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Подрядчика судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также применение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны предметом настоящего Контракта, и административного наказания в виде дисквалификации.

  8.3.6. Наличие между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком Конфликта интересов;

  8.3.7.   Подрядчик является офшорной компанией.
  8.3.8. Наличие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о Подрядчике, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Подрядчика - юридического лица.

   8.4.  Муниципальный заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в случае просрочки своих обязательств Подрядчиком в части начала выполнения работ в срок более чем на 1 (Один) рабочий день.
8.5.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты его получения.

8.6.
Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.7.
В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком работ.
9.
Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2.
При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

9.3.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4.
Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 Контракта, будут длиться более 2 (Двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10.
Порядок урегулирования споров
10.1.
В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2.
Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.3.
До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1.
 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2.
 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.3.
 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.4.
В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
11.
Срок действия, порядок изменения Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» июля 2016 года (включительно).

11.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в пункте 11.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. 
12.
Прочие условия
              12.1.
Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом 

по почтовому адресу Стороны, указанному в 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

            12.2.  Контракт заключен в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон. 

           12.3.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.          
           12.4.
Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение № 1 «Техническое задание», приложение № 2 «Сметная документация», приложение № 3                    «Форма Акта  сдачи-приемки работ», приложение №4 «График выполнения работ».

13.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Муниципальный заказчик:
 Администрация Клинского муниципального района
	Подрядчик:

	Юридический адрес: 141600, Московская обл., г. Клин, ул. Карла Маркса, д.68а 

Почтовый адрес: 141600, Московская обл., г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 68а
	Почтовый адрес:

Юридический адрес:

	Банковские реквизиты:

ИНН 5020007701/ КПП 502001001

УФК по Московской области (Финансовое управление Администрации Клинского муниципального района (Администрация Клинского муниципального района, л/с 03000200147))

СЧЁТ: 40204810300000002210

БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ г. Москва

БИК: 044583001
	Реквизиты:

	От Муниципального заказчика:

______________ /________________/

М.П.
	От Подрядчика:

_____________ /________________/
М.П.


Приложение № 1

к Контракту

                                                                                                       № ___ от «___» ______ 2016 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по текущему ремонту квартиры, расположенной по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира д. 16 кв.49

1. Обща информация об объекте закупки:

1.1. Объект закупки: Выполнение работ по текущему ремонту квартиры, расположенной по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира д. 16 кв.49

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта: 185 766 (Сто восемьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей  51 копейка

1.3.Источник финансирования: Бюджет Клинского муниципального района

1.4. КБК: 001-0113-1240101030-244-225
1.5. Место выполнения работы: 141600, Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 16 кв.49

1.6. Условия выполнения работы: согласно дефектной ведомости и локальных сметных расчетах, а так же в соответствии с требованиями, указанными в настоящем техническом задании и проекте контракта.

            1.7. Сроки (периоды) выполнения работы: 15 календарных дней с момента заключения муниципального контракта
2. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

Выполнение работ в соответствии с дефектной ведомостью объемов работ и сметным расчетом.
3. Требования к качеству и безопасности работ

Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество работ в соответствии со строительными нормами и правилами.

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям, установленным действующими нормативными документами Российской Федерации.

Безопасность выполняемых работ, а так же процесс их выполнения должны соответствовать требованиям:

СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" дата  ведения 01.09.2001

СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" дата введения 01.01.2003 г.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (принят Государственной думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года) № 123-ФЗ.

ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (утв. постановлением Минтруда РФ от 5 января 2001 г. № 3 и приказом Минэнерго РФ от 27 декабря 2000 г. № 163);

Во время производства работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

4. Требования к техническим характеристикам работ.
Выполняемая работа должны соответствовать требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ, соответствующих предмету настоящего запроса котировок:

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

5.1.2. ВСН -58-88 – Ведомственные строительные нормы.

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в техническом задании и в обязательных для сторон строительных норм и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части после проведенного ремонта, а также за не достижение указанных в техническом задании показателей объекта ремонта.

Подрядчик доставляет на Объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их разгрузку и складирование.

С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения, в точках подключения осуществляет Подрядчик по согласованию с Заказчиком.

За два рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно, в том числе при помощи факсимильной связи  информирует заказчика о времени освидетельствования скрытых работ.

Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

Цветовую гамму материалов согласовывать с Заказчиком.

5.Требования к результатам работы и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям заказчика (приемка работ)

Заказчик назначает уполномоченного представителя осуществлять контроль и надзор за ходом производства работ.

Уполномоченный представитель Заказчика совместно с представителем Подрядчика оформляют акт о приемке выполненных работ, осуществляют технический надзор за выполнением работ, а также производят проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования сметной документации Заказчика,

Уполномоченный представитель Заказчика осуществляют контроль, проверку соответствия объёма, срока и качества выполнения работ требованиям, установленным в Контракте.

Представитель Заказчика в рамках Контракта имеет право с составлением соответствующего акта:

- в рабочее время проверять ход и качество выполняемых работ, а также качество строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, полноту и качество ведения журналов производства работ и поэтапной приёмки скрытых элементов;

- приостанавливать производство строительно-монтажных работ, если они выполняются с нарушениями требований норм, ГОСТ и СНиП, а также в случае применения недоброкачественных материалов и изделий, произведя соответствующую запись об этом в журнале производства работ, предписание технического надзора, акта технического состояния;

- не принимать работы, выполненные некачественно, с несоблюдением ГОСТ, СНиП и других действующих нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.

При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ в целом недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и срок их устранения Подрядчиком). Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком  недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть устранены при приемке.

Приемка работы производится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче выполненной работы, и оформляется актом о приемке выполненных работ (КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). Если сдаче работ должны предшествовать предварительные испытания (пуско-наладочные работы), приемка осуществляется только при положительном результате указанных испытаний (пуско-наладочных работ).

Приемка результата работы осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работы

Гарантии качества распространяются на работу, выполненную Подрядчиком по Контракту, в течение 2 (двух) лет с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненной работы или препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 10 (десяти) дней. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.[image: image4.jpg]



Условия выполнения работы:

Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие необходимого количества квалифицированного инженерно – технического персонала и рабочих требуемых специальностей, достаточного для выполнения всех видов и объемов производственных работ.

Подрядчик должен обеспечить выполнение работы в сроки, установленные настоящим техническим заданием и контрактом.

Проживание сотрудников подрядной организации в ремонтирующем учреждении категорически запрещено;

Требования по выполнению сопутствующих работ, поставкам необходимых для выполнения работ материалов:

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов до сдачи готового объекта к эксплуатацию.

Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им в соответствии со сметной документацией материалах, получить его одобрение на их применение и использование. В случае, если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести замену. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении контракта.

Общие требования к выполнению работ:

При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, нормативных правовых актов.

Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально – технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства работ в срок, установленных календарным планом.

Подрядчик должен обеспечить высокое качество работ за счет привлечения компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, использования инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, представления сертификатов и других документов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ.

Подрядчик должен обеспечить привлечение квалифицированного с опытом работы инженерно- технического персонала и обученных и аттестованных рабочих требуемых специальностей для производства работ.

В процессе выполнения ремонтных работ Подрядчик должен предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение территории строительными отходами.

Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку территории, на которой производятся работы. В 5-ти дневный срок со дня подписания акта о приемке работ Подрядчик обязан вывезти за территорию принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты и другое имущество, а также строительный мусор.

Порядок (последовательность) выполнения работ:

Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. Подрядчик  обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

7. Требования к технологии производства работ, методам производства
соответствии с техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории Российской Федерации нормативно – правовыми актами.

Работы должны производиться только на отведенном участке работ. Работы должны производиться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочего участка, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

Руководство ремонтными работами должно быть поручено назначенному соответствующим приказом инженерно – техническому работнику, аттестованному по правилам техники безопасности. На объекте должны вестись журнал проверки техники безопасности и охраны труда.

8. Контроль качества выполняемых работ:

Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль материалов, операционный контроль отдельных процессов или производственных операций и приемочный контроль выполненных работ.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

Подрядчик должен своевременно направлять своего представителя в организацию Заказчика по его вызову во всех случаях некачественного выполнения работ.

Для проверки соответствия качества выполненных  работ  Заказчик вправе привлекать специализированные организации.

8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов.

Ответственность за пожарную безопасность на объектах, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, им назначенное. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ Подрядчик должен  проводить инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.
Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и  предохранительные устройства). Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на  всех этапах выполнения строительно-монтажных  работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, в исправном состоянии, предназначенные для конкретных условий, допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.

9.Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Приемка выполненных работ осуществляется по Актам формы КС-2, и КС-3, подписанным представителями Подрядчика, Муниципального заказчика. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ по каждому этапу и работы в целом, осуществляется уполномоченной Муниципальным заказчиком комиссией в соответствии со сроками  выполнения работ.

Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности отдельных этапов работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки и освидетельствования  работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания данного акта. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания данного акта, или Заказчик не был информирован о готовности к приемке таких работ, или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее. Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности выполнения скрытых работ за 24 часа до начала.

Приемка завершенного объекта осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта. При приемке объекта в эксплуатацию Заказчиком производится оценка качества работ, при необходимости накладываются штрафные санкции. В случаях, когда работа выполнена с отступлениями от Контракта, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств. Приемка объекта производится в течение 5-ти рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ.

10.Дополнительные условия.

С целью получения полной информации, необходимой для подготовки заявки на участие в электронном аукционе и последующего выполнения контракта, участник размещения заказа может ознакомиться с местом проведения работ.

Неправильное толкование полученной при осмотре места проведения работ информации не может в последующем служить основанием для пересмотра заявки на участие в запросе котировок или стоимости выполнения работ по запросу котировок.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество 

	1. Прихожая

	1.
	Демонтаж старой металлической двери
	шт.
	1,00

	2.
	Установка металлической двери
	шт.
	1,00

	3.
	Очистка потолков от обоев
	м2
	3,05

	4.
	Выборочная шпаклевка потолка за 1 раз
	м2
	1,00

	5.
	Оклеивание потолка бумажными обоями
	м2
	3,05

	6.
	Очистка стен от обоев
	м2
	14,60

	7.
	Выборочная шпаклевка стен
	м2
	1,84

	9.
	Оклеивание стен бумажными обоями
	м2
	14,60

	10.
	Снятие старого линолеума
	м2
	3,05

	11.
	Укладка линолеума
	м2
	3,05

	12.
	Демонтаж плинтуса
	п/м
	5,64

	13.
	Укладка деревянных плинтусов
	п/м
	5,64

	14.
	Окраска плинтусов эмалью ПФ
	м2
	0,40

	2. Санузел

	1.
	Демонтаж стальной ванны 1,7 м
	шт.
	1,00

	2.
	Установка стальной ванны 1,7 м
	шт.
	1,00

	3.
	Установка смесителя со стоимостью
	шт.
	1,00

	4.
	Установка умывальника на кронштейнах
	шт.
	1,00

	5.
	Установка смесителя
	шт.
	1,00

	6.
	Врезка шаровых кранов ДУ 15 мм
	шт.
	2,00

	7.
	Демонтаж унитаза- компакт
	шт.
	1,00

	8.
	Установка унитаза - компакт
	шт.
	1,00

	9.
	Окраска стен эмалью ПФ
	м2
	16,50

	10.
	Окраска потолков эмалью ПФ
	м2
	3,04

	11.
	Укладка половой плитки 
	м2
	3,04

	12.
	Демонтаж двери с коробкой
	шт.

	1,00

	13.
	Установка деревянной двери 
	шт.

	1,00

	14.
	Окраска двери эмалью ПФ
	м2
	3,02

	3. Кухня

	1.
	Очистка потолка от обоев
	м2
	9,10

	2.
	Выборочная шпаклевка потолка за 1 раз
	м2
	2,40

	3.
	Оклеивание потолка бумажными обоями
	м2
	9,10

	4.
	Очистка стен от обоев
	м2
	27,20

	5.
	Выборочная шпаклевка стен за 1 раз
	м2
	4,30

	6.
	Оклеивание стен бумажными обоями
	м2
	27,20

	7.
	Снятие старого линолеума
	м2
	9,10

	8.
	Укладка линолеума
	м2
	9,10

	9.
	Демонтаж плинтуса
	п/м
	11,40

	10.
	Укладка деревянного плинтуса
	п/м
	11,40

	11.
	Окраска плинтусов эмалью ПФ
	м2
	0,91

	12.
	Демонтаж двери с коробкой
	шт.
	1,00

	13.
	Установка деревянной двери
	шт.
	1,00

	14.
	Окраска двери эмалью ПФ
	м2
	4,03

	15.
	Окраска оконных рам эмалью
	м2
	4,87

	16.
	Установка металлической мойки с подстольем и смесителем
	шт.
	1,00

	17.
	Установка газовой плиты
	шт.
	1,00

	18.
	Окраска радиатора отопления эмалью ПФ
	м2
	2,30

	4. Кладовая

	1.
	Очистка потолка от обоев
	м2
	1,00

	2.
	Оклеивание потолка бумажными обоями
	м2
	1,00

	3.
	Очистка стен от обоев
	м2
	8,80

	4.
	Выборочная шпаклевка стен 1 раз
	м2
	0,62

	5.
	Оклеивание стен бумажными обоями
	м2
	8,80

	6.
	Снятие старого линолеума
	м2
	1,00

	7.
	Укладка линолеума
	м2
	1,00

	8.
	Демонтаж плинтуса
	п/м
	3,40

	9.
	Укладка деревянного плинтуса
	п/м
	3,40

	10.
	Окраска плинтусов эмалью ПФ
	м2
	0,25

	11.
	Демонтаж двери с коробкой
	шт.
	1,00

	12.
	Установка деревянной двери
	шт.
	1,00

	13.
	Окраска двери эмалью ПФ
	м2
	3,02

	5. Комната

	1.
	Очистка потолка от обоев
	м2
	18,50

	2.
	Выборочная шпаклевка потолка за 1 раз
	м2
	3,25

	3.
	Оклеивание потолка бумажными обоями
	м2
	18,50

	4.
	Очистка стен от обоев
	м2
	44,60

	5.
	Выборочная  шпаклевка  стен за 1 раз
	м2
	5,30

	6.
	Оклеивание стен бумажными обоями
	м2
	44,60

	7.
	Снятие старого линолеума
	м2
	18,50

	8.
	Укладка линолеума
	м2
	18,50

	9.
	Демонтаж плинтуса
	п/м
	17,70

	10.
	Укладка деревянного плинтуса
	п/м
	17,70

	11.
	Окраска плинтусов эмалью ПФ
	м2
	1,24

	12.
	Окраска оконных рам эмалью ПФ
	м2
	6,75

	13.
	Окраска радиатора отопления эмалью ПФ
	м2
	3,00

	6. Электромонтажные работы

	1.
	Прокладка кабельканала ПВХ 35х16
	м2
	40,00

	2.
	Прокладка кабельканала ПВХ 20х16
	м2
	20,00

	3.
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5 в кабельканале 20х16 по стене
	м2
	50,00

	4.
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5 в кабельканале 35х16 по стене
	м2
	40,00

	5.
	Установка распаечных коробок наружных под кабельканал
	м2
	7,00

	6.
	Установка розеток наружных 2 места
	м2
	5,00

	7.
	Установка выключателей освещения наружных 1 кл
	м2
	3,00

	8.
	Установка выключателей освещения наружных 2 кл
	м2
	2,00

	9.
	Установка автомата ВА47-29 2р16А
	п/м
	1,00

	10.
	Установка счетчика Меркурий 201
	п/м
	1,00

	12.
	Установка автомата ВА47-29 1р16А
	м2
	4,00


	От Муниципального заказчика:

_________________ /_______________/  


	От Подрядчика:

_________________ /_______________/  




Приложение № 2

к Контракту

№ ___ от «___» ______ 2016 г.
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ*

*Предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику по итогам электронного аукциона.

	От Муниципального заказчика:

_________________ /_______________/  


	От Подрядчика:

_________________ /_______________/  




Приложение № 3

к Контракту

№ ___ от «___» ______ 2016 г.
ФОРМА

АКТ

СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 

г. Клин                                                                                           «____» __________ 2016 г.

Администрация Клинского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице Руководителя Администрации Клинского муниципального района Э.Ю. Каплуна, действующего на основании Устава 
с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РАЙДО»,
именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Директора Широкова А.И ,

действующего на основании Устава,

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1.
В соответствии с муниципальным контрактом № ____ от «___» __________ 201_ г. (далее – Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно:_______________________________________________________________________
2.
Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

_____________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные работы согласно Контракту должны быть выполнены «___» ____201_ г., фактически выполнены «___» _______ 201_ г.

4.
Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта _____________________________________________________________________________.

6. В соответствии с пунктом ______ Контракта сумма штрафных санкций составляет _______________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая стоимость штрафных санкций составит: _____________________________________________________________________________.

7.
Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания штрафных санкций, составляет __________________________________________________.

8.
Результаты выполненных работ по Контракту

	От Муниципального заказчика:

_________________ /_______________/  
	От Подрядчика:

_________________ /____________/



Приложение № 4
к Контракту

№ ___ от «___» ______ 2016 г.
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	№
	Наименование товара, выполнение работ, оказание услуг
	Срок выполнение работ

	1.
	Выполнение работ по текущему ремонту квартиры, расположенной по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира д.16 кв.49
	15 календарных дней с момента заключения контракта


	От Муниципального заказчика:
_________________ /_______________/  


	От Подрядчика:
_________________ /_______________/  




