УТВЕРЖДАЮ

Директор

государственного бюджетного

учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

______________________ С.В. Есипов

«___» _________________ 2016 г.

Приложение № 1
к аукционной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту кровли здания

филиала «Тихвинский»

Раздел 1. Общие положения

- Предмет размещения заказа

- Предметом размещения заказа является право на заключение контракта на выполнение работ по текущему ремонту кровли здания филиала ГБУ ЛО «МФЦ» «Тихвинский».

2. Правовое основание размещения заказа

- Правовым основанием размещения государственного заказа являются областной бюджет Ленинградской области в соответствии с областным законом от 23 декабря 2015 года  № 139-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Федеральный закон  от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

3. Источник финансирования государственного заказа

- Источником финансирования заказа является областной бюджет Ленинградской области в соответствии с областным законом от 23 декабря 2015 года № 139-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

4. Порядок формирования цены Контракта

- Начальная (максимальная) цена контракта определяется Заказчиком с применением проектно-сметного метода в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта (утв. Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567).

5. Место, условия и сроки выполнения работ

- Место выполнения работ: кровля здания Заказчика, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, 1-ый микрорайон, д.2 (далее - Объект).

- Условия выполнения работ.

2.1. Работы должны быть выполнены на условиях заключенного Контракта в соответствии с настоящим Техническим заданием.

### 2.2. Подрядчик осуществляет выполнение работ при наличии:

### 2.2.1. Соответствия требованиям закупки, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, являющихся объектом закупки. Подрядчик имеет право привлекать сторонние организации для выполнения работ по текущему ремонту на Объекте.

### 2.3. Подрядчику в период выполнения работ на Объекте обеспечить соблюдение правил и требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды в соответствии с действующим законодательством.

К исполнению работ должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд и прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 часть 1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», СНиП 12-04-2002 часть 2 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство»).

Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.

- Заказчик контролирует ход и качество выполнения работ. Подрядчик обязан представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ и исполнительную документацию.

- Представитель Заказчика в рамках заключенного Контракта вправе:

- приостанавливать производство ремонтных работ, если они выполняются с нарушениями требований строительных норм и правил, утвержденных законодательством Российской Федерации.

- Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов и оборудования, находящихся на Объекте.

- В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику в письменном виде:

6.1. Сведения (ФИО, контактный номер телефона) о работниках, которые будут задействованы им при выполнении работ, с целью осуществления их пропуска на территорию Объекта Заказчика. Сведения о лице ответственном за выполнение работ, охрану труда и пожарную безопасность на объекте, назначенном приказом Подрядчика, вместе с предоставлением заверенной Подрядчиком копией такого приказа.

- В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта Подрядчик должен подписать акт приема-передачи Объекта для выполнения работ и вместе с ним получить от Заказчика сметную документацию на текущий ремонт кровли Объекта на бумажном носителе.

- Подрядчик несет ответственность за связанное с выполнением работ причинение вреда здоровью человека, имуществу Заказчика и имуществу третьих лиц.

- Подрядчик должен обеспечить своих работников спецодеждой, а также материалами, средствами и оборудованием, необходимыми для выполнения работ.

- Срок выполнения работ: в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Контракта.

# Раздел 2. Наименование, характеристики и объем подлежащих выполнению работ. Требования к выполнению работ

# 1. Основные виды работ и требования к ним

  - При выполнении комплекса работ по Объекту Подрядчик обязан руководствоваться:

- требованиями от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федерального закона №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП 12-03-2001 часть 1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», СНиП 12-04-2002 часть 2 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства», Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме», «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»; «СП 17.13330.2011. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 784); «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; МДС 12-30.2006 «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», требованиями иных технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, инструкций, руководящих документов, технических условий;  СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия"

2. Требование к товарам, используемым при выполнении работ

- Все материалы, которые будут использоваться при выполнении работ, должны отвечать требованиям действующих норм, технических условий, стандартов.

- Применяемые в процессе выполнения работ строительные материалы и изделия должны быть новыми. Применение строительных материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо.

- Поставляемые для ремонтных работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество (если это предусмотрено действующими нормативами).

- Все имеющиеся в сметной документации ссылки на торговые наименования, товарные знаки, производителей, места происхождения носят описательный характер для определения сметной стоимости ремонтных работ. Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.Требования к качеству работ

- При выполнении работ должны соблюдаться требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ (СП, ГОСТ), в том числе:

•	Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013);

•	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (ред. от 23.06.2016);

•	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

• 	Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521»);

•	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Постановление Минстроя России от 13.02.1997 №18-7) (ред. от 19.07.2002);

•	СНиП 31-06.2009 «Общественные здания и сооружения»;

•	СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 №280);

- Работы с повышенным уровнем шума проводить в период с 8-00 до 21-00.

- После сдачи Объекта и подписания акта сдачи-приемки Объекта в эксплуатацию в течение 5 (пяти) календарных дней вывезти за пределы объекта, принадлежащие Подрядчику материалы, оборудование и иное имущество.

4.Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ

- Подрядчик предоставляет гарантию качества на полный объем выполненных работ сроком 24 (двадцать четыре) календарных месяца с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

- Гарантийный срок на товары, использованные для выполнения работ, определяется гарантией производителя.

- Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту работ, материалов и оборудования не соответствует требованиям технической документации, СНиП и СП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают Объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

- Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

- Требования к техническим характеристикам работ

- Подрядчик должен выполнить работы по текущему ремонту кровли Объекта Заказчика, сведения о котором приведены в п. 1 ч. 5 Раздела 1 настоящего Технического задания, в соответствии с требованиями настоящего технического задания и заключенного Контракта, определяющих объем и виды подлежащих выполнению работ.

- При производстве работ руководствоваться положениями и требованиями законодательства Российской Федерации:

Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ и другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. Требования к энергетической эффективности работ

- Заказчиком установлены требования энергетической эффективности товаров (работ, услуг) в соответствии с Правилами установления требований энергетической эффективности продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Перечень категорий товаров, для которых устанавливаются требования энергетической эффективности, утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

7. Требования к результатам работ

- Результатом выполненных работ на Объекте Заказчика, указанном в пункте 1 части 5 Раздела 1 настоящего Технического задания, является отремонтированная надлежащим образом кровля Объекта Заказчика в соответствии с условиями заключенного Контракта, требованиями настоящего Технического задания и нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

8. Порядок сдачи-приемки работ

- Сдаче-приемке по заключенному Контракту подлежат результаты всех работ. Порядок приемки скрытых работ определен в ч. 10  Раздела 2 настоящего Технического задания.

- Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой Заказчиком.

- Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии Заказчика.

9. Определение соответствия выполненных работ потребностям Заказчика
(приемка выполненных работ)

- Подрядчик должен предоставить Заказчику письменное уведомление об окончании выполнения работ на переданном Подрядчику Объекте в день окончания их выполнения.

- С целью осуществления приемки выполненных работ Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня со дня предоставления Заказчику уведомления об окончании выполнения работ должен предоставить Заказчику подписанную со своей стороны отчетную документацию по формам № КС-2 (акт о приемке выполненных работ), КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат) в двух экземплярах, акт сдачи-приемки Объекта в эксплуатацию (в двух экземплярах) и исполнительную документацию в следующем составе:

а) приказы на ответственных лиц;

б) журнал производства работ;

в) акты на скрытые работы (в двух экземплярах);

г) сертификаты на материалы, средства и оборудование, которые были использованы при выполнении работ.

- При осуществлении приемки выполненных работ Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документов, предусмотренных п. 2 ч. 9 Раздела 2 настоящего Технического задания, проверяет:

- соответствие выполненных работ условиям заключенного Контракта, а также требованиям настоящего Технического задания;

- соответствие сведений, отраженных в документах, предусмотренных п. 2 ч. 9 Раздела 2 настоящего Технического задания, фактически выполненным работам и их стоимости.

- В случае принятия выполненных работ, Заказчик подписывает акты КС-2, КС-3.

- В случае выявления Заказчиком при осуществлении приемки выполненных работ недостатков, или их несоответствия условиям заключенного Контракта, а также требованиям настоящего Технического задания Заказчик вправе отказаться от принятия выполненных работ.

- В случае отказа от принятия выполненных работ Заказчиком составляется акт, в котором фиксируются обстоятельства, явившиеся причиной такого отказа, при этом Заказчик, не подписывает акты КС-2, КС-3 и направляет Подрядчику мотивированный отказ в письменном виде с указанием причин принятого решения.

- Подрядчик должен устранить причины правомерного отказа Заказчика от принятия выполненных работ за счет собственных средств в согласованные с Заказчиком сроки.

10. Приемка скрытых работ

- Приемка скрытых работ проводится непосредственно после их выполнения Подрядчиком и до момента начала выполнения следующего этапа работ, после которого проведение проверки полноты и качества скрытых работ будет являться невозможным.

- Подрядчик должен предоставить Заказчику письменное уведомление о выполнении скрытых работ на Объекте и их готовности к приемке Заказчиком не позднее, чем за сутки до назначенной в таком уведомлении даты проведения приемки скрытых работ.

- Если закрытие работ выполнено без принятия Заказчиком (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик по требованию Заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

- С целью осуществления сдачи скрытых работ Подрядчик вместе с вышеуказанным уведомлением должен предоставить Заказчику сертификаты на материалы, средства и оборудование, которые были использованы при выполнении скрытых работ, подписанный со своей стороны акт на скрытые работы в двух экземплярах, общий журнал работ с внесением записи о производстве скрытых работ.

- Скрытые работы считаются принятыми с момента подписания Заказчиком акта на скрытые работы.