Контракт №

г. Москва                                                                                                     «__» _________ 2016 г.

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА, СРОКИ

1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими силами и за свой риск работы по капитальному ремонту насосной станции противопожарного водопровода Заказчика по адресу: , в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), Ведомости объемов работ (Приложение №2), Локальной сметой (Приложение №3), включая возможные работы, прямо не упомянутые, но необходимые для завершения работ и нормальной эксплуатации результата Работ, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Вид и объем работ, а так же индивидуальные признаки объекта технического обслуживания и ремонта приведены в Техническом задании (Приложении № 1), Ведомости объемов работ (Приложение №2), Локальной сметой (Приложение №3).

1.2. Период выполнения работ: 80 календарных дней с даты подписания настоящего контракта.

1.2.1. Работы по капитальному ремонту насосной станции противопожарного водопровода проводятся в соответствии с графиком выполнения работ.

График выполнения работ утверждается в соответствии с Техническим заданием (Приложении № 1) и становится неотъемлемой частью настоящего контракта с момента утверждения сторонами.

1.2.2. Акт выполненных работ составляется как по окончании работ в целом, так и по окончании каждого этапа выполнения работ по Контракту. Датой выполнения Работ (этапа Работ) по настоящему Контракту считается дата подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком из собственных материалов и оборудования, с использованием собственных инструментов, спецодежды, защитных средств. Подрядчик несет ответственность за качество используемых материалов и оборудования.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость Работ по настоящему Контракту составляет

2.2. В стоимость Работ включены стоимость материалов и оборудования, запасных частей, услуг по использованию машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, все расходы на страхование, накладные расходы, таможенные пошлины, налоги, а также прочие расходы, необходимые для выполнения работ и иных обязательств Подрядчика по настоящему Контракту. Указанная стоимость является твердой и окончательной на весь срок выполнения работ и не подлежит изменению (за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2.5, 2.6. настоящего контракта).

2.3. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после выполнения Подрядчиком Работ (этапа работ), платежными поручениями за фактически выполненную работу, в соответствии с конечными фактическими объемами, указанными Подрядчиком, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим Контрактом, в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ при условии выставления Подрядчиком счета и счета-фактуры. Окончательный расчет производится после подписания Сторонами Акта о сдаче-приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета Подрядчиком.

2.4. Днем оплаты по Контракту считаются дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Стоимость Работ может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема Работ и иных условий его исполнения.

2.6. Условия контракта могут быть изменены соглашением сторон, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем Работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем Работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему Работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема Работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы Работы.

# 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Качественно выполнять работу в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Ведомостью объемов работ (Приложение №2), Локальной сметой (Приложение №3).

3.1.2. Обеспечивать качество выполнения работ в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами, стандартами, техническими условиями, регламентами и правилами выполнения данного рода работ.

3.1.3. Согласовывать с Заказчиком оборудование и материалы для производства Работ и представить Заказчику документы, подтверждающие их качество (паспорта, сертификаты и т.д.);

3.1.4. В течение 2 (Двух) дней с даты подписания настоящего Контракта представить Заказчику список сотрудников с паспортными данными, которые будут непосредственно выполнять Работы для оформления пропусков на проход в здание по адресу: . В течение 2 (Двух) дней с момента подписания контракта Подрядчик передает копии документов подтверждающих, что специалисты Подрядчика обладают необходимой для данного вида работ квалификацией.

3.1.5. Разработать и согласовать с Заказчиком все проектно-конструкторские разработки, расчеты и решения до начала выполнения работ.

3.1.6. Назначать ответственных лиц для оперативного решения организационно-технических вопросов, возникающих в процессе выполнения работ (взаимодействие с Заказчиком):

3.1.7. Предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы на 3 (Три) года с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и оборудования – 3 (Три) года с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результата работ и оборудования до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

3.1.8. За свой счет устранять, в согласованный с Заказчиком срок все недоделки, брак, дефекты, выявленные в процессе производства Работ, в период выполнения работ, при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результатов работ.

3.1.9. Консультировать Заказчика по вопросам работы в рамках настоящего Контракта.

3.1.10. В случае привлечения третьих лиц (субподрядчиков) обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиков в соответствии с правилами п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.

3.1.11. Подрядчик обязан предупредить Заказчика в срок не позднее одного рабочего дня с момента обнаружения соответствующих обстоятельств и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.12. Предоставить Заказчику возможность посещения места выполнения Работ для надзора за процессом производства работ.

3.1.13. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика об окончании работы (этапа работы) в срок не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня.

3.1.14. Во время проведения работ обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, электробезопасности и противопожарных мероприятий, требования по охране труда и технике безопасности.

3.1.15. Произвести оплату работ, выполненных сторонней организацией, привлеченной Заказчиком в соответствии с п. 3.3.3. п. 4.4. настоящего Контракта.

3.1.16. Подрядчик обязан в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента окончания выполнения работ, представлять Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Акт сдачи приемки выполненных работ составляется как по окончании оказания работ в целом, так и по окончании каждого периода выполнения работ по Контракту.

3.1.17. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. В течение 2 (Двух) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работ (этапа Работ), осматривать и принимать результат работы, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результаты работы, или иных недостатков в работе немедленно уведомлять об этом Подрядчика.

Заказчик принимает услуги, если они соответствуют условиям Контракта.

3.2.2. Назначать ответственных лиц для оперативного решения организационно-технических вопросов, возникающих в процессе выполнения работ (взаимодействие с Подрядчиком):

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. В рабочие часы проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.3.2. Отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает в сроки, установленные п.п. 1.2.1 настоящего контракта к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в контракте, становится явно невозможным.

3.3.3.  Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков, назначить Подрядчику срок для устранения недостатков.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена Подрядчиком в назначенный срок, Заказчик имеет право отказаться от настоящего контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.3.4. По решению Заказчика для приемки оказанных услуг может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

# 4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. В течение 2 (Двух) рабочих дней с момента окончания выполнения работ, Подрядчик представляет Заказчику на подписание акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах. В акте сдачи-приемки выполненных работ отражаются объем и стоимость выполненных работ, их соответствие Контракту.

4.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик проверяет его на предмет соответствия объема и качества выполненных Работ требованиям, установленным настоящим контрактом, подписывает его либо предоставляет мотивированный отказ в подписании, содержащий соответствующие замечания и сроки их исправления.

4.3. В случае предоставления Заказчиком мотивированных возражений Стороны в течение 7 календарных дней составляют двусторонний акт с перечнем допущенных Подрядчиком при выполнении работ недостатков, необходимых доработок и сроками их исправления. Подрядчик обязан произвести работы, зафиксированные в вышеуказанном акте за свой счет. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания акта устранения недостатков, в нем делается соответствующая отметка с подтверждающими подписями не менее трех лиц со стороны Заказчика.

4.4. Если Подрядчик в согласованный в вышеуказанном порядке срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

4.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в срок 3 (Три) рабочих дня после их обнаружения.

4.7. Если по вине Подрядчика результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его по каким-либо причинам непригодным для использования Подрядчик не вправе требовать оплаты выполненной им работы.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение работ в полном объеме, предусмотренным настоящим Контрактом и в сроки, определенные настоящим Контрактом;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- в сроки, установленные Заказчиком, устранение недостатков и дефектов, выявленных в период выполнения работ, при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результатов работ;

- что оборудование и материалы, используемые при выполнении работ, имеют высокое качество изготовления и соответствуют современному уровню техники и качества в данной отрасли.

5.2. Срок гарантии на все выполненые Подрядчиком по Контракту работы составляет 3 (Три) года с даты их приемки в гарантийную эксплуатацию.

5.3. Срок гарантии на оборудование по Контракту составляет 3 (Три) года с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

# 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.	В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.4. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом) Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере руб. за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по контракту. 10 процентов цены контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств по контракту произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере руб. 2,5 процентов цены контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств по контракту произошла вследствие непреодолимой силы либо по вине Подрядчика.

6.6. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Контракт составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, один из которых передается Подрядчику, а второй находится у Заказчика.

7.2. Контракт, подписанный сторонами в соответствии с ч. 7 ст. 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе.

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года. Окончание срока действия контракта не влечет за собой прекращения обязательств сторон, не выполненных до момента срока окончания контракта, и не освобождает стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта

7.3. Настоящий контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в порядке одностороннего расторжения (односторонний отказ от исполнения Контракта).

7.4.	Контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в соответствии с ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в следующих случаях:

-	Осуществление оказания услуг ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо выявляются неоднократно, либо появляются вновь после их устранения, либо при наличии других подобных недостатков.

-	Если Подрядчик своевременно не приступает к оказанию услуг либо выполняет их настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

-	Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям.

-	В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

7.5. Все приложения, упомянутые в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой частью.

7.6. Споры между Сторонами по поводу исполнения настоящего Контракта разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика, после соблюдения досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров, при этом предъявленные претензии должны быть рассмотрены не позднее 20 (Двадцати) дней с момента их получения.

7.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и законным интересам сторон, обсуждаются сторонами путем проведения переговоров (с составлением совместного протокола и/или протокола разногласий), и затем оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

7.8. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленное обеспечение исполнения настоящего Контракта по выбору Подрядчика в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в размере, указанном в пункте 8.2. настоящего Контракта (далее обеспечение настоящего Контракта).

8.2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту представляется Подрядчиком на сумму  от начальной (максимальной) цены контракта.

(В случае, если цена контракта по итогам проведении аукциона будет снижена на 25% и ниже, обеспечение исполнения контракта должно быть увеличено в 1,5 раза или представлено в размере, установленном в аукционной документации, но с обязательным условием представления Заказчику информации, предусмотренной ст. 37 Закона 44-ФЗ)

8.3. Вариант 1. Безотзывная банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией (далее – банк) и соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005  "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" а также иным законодательством Российской Федерации;

в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контракту, которая должна быть не менее суммы, указанной в пункте 8.2. настоящего Контракта;

безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, как основание заключения Контракта или протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока оказания услуг по Контракту, с учетом положений ст.45, 96  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц;

безотзывная банковская гарантия должна вступать в силу не позднее дня ее предоставления Государственному заказчику;

безотзывная банковская гарантия должна содержать обязанность гаранта уплатить Государственному   заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

безотзывная банковская гарантия должна содержать обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

безотзывная банковская гарантия должна содержать условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику;

безотзывная банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

безотзывная банковская гарантия должна содержать отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

безотзывная банковская гарантия должна содержать установленный Правительством Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 перечень документов, предоставляемых Государственным заказчиком банку, одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

(вариант 2. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.2 настоящего Контракта, по следующим реквизитам Заказчика:

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальным платежным поручением в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент», заявка на кассовый расход);

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть зачислены по реквизитам счета Заказчика, указанным в настоящем пункте, для обеспечения исполнения контракта, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается не предоставленным.

Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

8.4. В случае изменения условий настоящего Контракта, возможность изменения которых допускается действующим законодательством в сфере контрактной системы, Подрядчик обязуется переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта (в случае увеличения объемов оказываемых Услуг).

В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта

Приложения:  1. Техническое задание (Приложение № 1);

2.  Ведомость объемов работ (Приложение №2);

3.  Локальная смета (Приложение №3);

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

# к Контракту

от  «___» ________ 2016 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт насосной станции противопожарного водопровода по адресу:

| Характеристики товаров/работ/услуг | - Разработать и согласовать график выполнения работ. с ответственным лицом Заказчика. - Выполнить поставку необходимого оборудования и материалов. - Выполнить необходимый объем демонтажных работ запорной арматуры, трубопроводов и фундаментов. - Согласовать со службами эксплуатации заказчика места прокладки трубопроводов, кабельных трасс, установки оборудования и точек подключения. - Выполнить необходимый объем монтажных работ запорной арматуры, трубопроводов и электромонтажных работ. - Изготовить опоры для трубопроводов и фундаменты под устанавливаемое оборудование (определяется при монтаже). - Произвести испытания и пуско-наладочные работы предъявить выполненные работы службе эксплуатации заказчика, с предоставлением Актов (скрытых работ, демонтажных, монтажных, окончания монтажа, индивидуальных испытаний, пуско-наладочных). - Произвести окраску смонтированного оборудования и трубопроводов, а так же маркировку (согласованную с заказчиком). - В помещении насосной станции оформить информационный стенд с необходимой документацией, согласованной с заказчиком. - Передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы, сертификаты на материалы, паспорта на оборудования и необходимые гарантийные документы. |
| --- | --- |
| Количество товаров, объем работ, услуг | Согласно ТЗ, ведомости объемов работ и сметы |
| Место и условия поставки товара/выполнения работ/оказания услуг |  |
| Срок поставки/выполнения работ/оказания услуг | 80 календарных дней |
| Сроки гарантий на товар, работы, услуги | 3 года |
| Срок и порядок оплаты | Согласно проекта договора Расчёты за выполненные работы производятся поэтапно по факту выполнения объёмов работ. Окончательный расчет после подписания Сторонами Акта о сдаче-приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета Подрядчиком. |
| Требования к поставляемым товарам, работам, услугам | - Подрядчик обязан предусмотреть при выполнении работ: - доставка и разгрузка материалов на территории Заказчика осуществляется силами и средствами Подрядчика; - ежедневно в согласованное с Заказчиком время принимать участие в совещаниях по работе в здании и корректировке плана выполнения работ на предстоящий период с участием представителя Подрядчика в должности не ниже инженера; - Требования к безопасности производимым работам: - к работам допускается представители Подрядчика, прошедшие инструктажи по ПТБ, ППБ и ПЭБ; - К огневым и электромонтажным работам допускается только тот персонал подрядчика, который имеет все необходимые действующие, на момент проведения работ, удостоверения, согласно нормативных документов действующих на территории РФ. - все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно - технических документов действующих на территории РФ. , с указанием каждой единицы оборудования и видов работ; - Подрядчик должен обеспечить восстановление работоспособности оборудования в гарантийные периоды без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных производителем оборудования. - Все работы выполняются работниками Подрядчика под постоянным контролем ИТР Подрядчика. - Обеспечить ведение Журнала общих работ. - До начала работ, Подрядчик, представляет Заказчику: - список сотрудников с указанием паспортных данных для оформления пропусков на проход в здание; - в течение 2 дней с момента подписания договора Подрядчик, предоставляет график выполнения работ и согласовывает его с Заказчиком; - Предоставляет приказ о назначении ответственного за производство работ. - Огневые работы выполняются по оформленному наряду-допуску и наличии необходимых документов у производителя работ. - Все работы Подрядчика по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим архитектурным конструкциям и инженерным системам. |
| Требования к участникам закупки | Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Лицензия Участника закупки должна включать в себя следующие виды работ: - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. |
| Прочие условия | Подрядчик производит уборку помещений, в которых проводились работы от производственных отходов. Подрядчик осуществляет работы в условиях действующего учреждения. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. При осуществлении строительства и связанных с ним работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотрены меры по предотвращению пылеобразования. |

Таблица № 1.

Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товаров (материалов), используемых при выполнении работ.

| п/п | Наименование товара | Технические характеристики |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение |  |
| 1 | кабель ВВГнг(А)-FRLS | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: | «В» [для категории размещения от 1* до 5*] |  |
|  |  | Диапазон температур эксплуатации: | –50… +50 | °С |
|  |  | Максимально допустимая Относительная влажность воздуха при температуре 35°С: | не менее 98 % |  |
|  |  | Дымооборазование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 50%. | Да |  |
|  |  | Огнестойкость | не менее 180 | мин. |
|  |  | Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации | не менее 70 | °С |
|  |  | Допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании | не менее 250 | °С |
|  |  | Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки | не менее 90 | °С |
|  |  | Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании: | не менее 400 | °С |
|  |  | Срок службы кабелей | не менее 30 | лет. |
|  |  | расход на тушение | не менее 9.36 | м3/ч |
| 2 | Моноблочная автоматическая насосная установка "Спрут-НС" или эквивалент | напор при тушении | не менее 38.95 | м |
|  |  | основной пожарный насос | Да |  |
|  |  | резервный пожарный насос | Да |  |
|  |  | датчик контроля положения ручных дисковых затворов | Да |  |
|  |  | прибор управления | Да |  |
|  |  | шкаф аппаратуры коммутации | Да |  |
|  |  | Управление от прибора управления | Да |  |
| 3 | Шкаф аппаратуры коммутации | Напряжения питания | 380 | В |
|  |  | Напряжение, коммутируемое | 380 и 220 | В |
|  |  | Средний срок службы | не менее 10 | лет |
|  |  | Диапазон рабочих температур | -10…. +55 | °C |
|  |  | Допустимая относительная влажность при 40°C | не менее 93 | % |
|  |  | Степень защиты оболочки1 | не менее IP54 |  |
|  |  | Максимальное количество ПИ-PL в сети RS-485 | 24 | шт. |
| 4 | Прибор индикации модификации PL | Скорость обмена по интерфейсу RS-485 | Не менее 9600 | бит/сек |
|  |  | Количество программируемых све- тодиодов | Не менее 32 | шт. |
|  |  | Сигнализация | световая, звуковая |  |
|  |  | Сигнальные контакты | Наличие: «Пожар» и «Авария» |  |
|  |  | Тип входного тока «сухого контакта 1» | Постоянный |  |
|  |  | Номинальное напряжение «сухого контакта 1» | 30 | В |
|  |  | Сила тока «сухого контакта 1» | 1 | А |
|  |  | Тип входного тока «сухого контакта 2» | Переменный |  |
|  |  | Номинальное входное напряжение «сухого контакта 2» | 250 | В |
|  |  | Сила тока «сухого контакта 2» | 0.5 | А |
|  |  | Программирование параметров | c лицевой панели, по сети RS- 485 |  |
|  |  | Допустимое входное напряжение Электропитания 1 | 187…242 | В |
|  |  | Тип тока Электропитания 1 | Переменный |  |
|  |  | Допустимая частота входного тока Электропитания 1 | 49…51 | Гц |
|  |  | Допустимое входное напряжение Электропитания 2 | 11…30.5 | В |
|  |  | Тип тока Электропитания 2 | Постоянный |  |
|  |  | Средний срок службы | не менее 10 | лет |
|  |  | Диапазон рабочих температур | -10…+55 | °C |
|  |  | Допустимая относительная влаж- ность при 40°C | не менее 93 | % |
|  |  | Степень защиты оболочки | Не менее IP30 |  |
|  |  | Габариты (ШхВхГ) | Не более 194х278х42 | мм |

- В случае использования в описании материалов показателя "степень защиты", "степень защиты оболочки", "защищенность" и др. со значением в формате с использованием кода IP Участник должен предоставлять свое предложение в соответствии с требованиями и таблицами ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89). Особенно стоит обратить внимание, что в случае установления требования о превышении заданного значения ("более", "превышает", "защищеннее", и др.) участником должно быть дано предложение, превосходящее как по первой цифре кода, так и по второй.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

# к Контракту

от «___» ________ 2016 г.

Ведомость объемов работ.

| на Капитальный ремонт насосной станции пожаротушения по адресу : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |
| Раздел : 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж насоса с электродвигателем до 100 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. | 2,00 |  |
| 2 | Снятие задвижек диаметром 50 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. арматуры | 0,06 |  |
| 3 | Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. арматуры | 0,03 |  |
| 4 | Демонтаж .Шкаф управления навесной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. | 3,00 |  |
| 5 | Разборка бетонных фундаментов (М150) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 м3 | 0,15 |  |
| 6 | Разборка трубопроводов диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 0,20 |  |
| Раздел :2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Насосная станция Моноблочная автоматическая насосная станция "Спрут-НС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. | 1,00 |  |
| 9 | Гофра винипластовая , диаметр до 25 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м | 1,25 |  |
| 10 | Провода в проложенные трубы (2х1,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м | 1,00 |  |
| 11 | Провода в проложенные трубы (5х4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м | 0,30 |  |
| 12 | Прибор сигнализирующий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. | 2,00 |  |
| 13 | Прибор индикации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 2,00 |  |
| 14 | Прокладка трубопроводов труб диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 0,15 |  |
| Раздел :3. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 система | 1,00 |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

# к Контракту №

от «___» ________ 2016 г.