	
	
УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «УКС»
________________О.С.Нелюбина
«10» октября 2016 г.

  М.П.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

По объекту закупки:
Автоматизированная блочно-модульная котельная мощностью 14 МВт по адресу: г. Серов, ул. Короленко, 50 а Свердловской области (замена существующей котельной № 22)

	
	

	Заказчик
	муниципальное казенное учреждение

«Управление капитального строительства»




г. Серов
2016 год
ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование. 

1.1.1. Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее – документация об аукционе) проводится в соответствии положениями Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок.

1.1.2. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.
1.2. Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)

1.2.1.  Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

1.2.2. Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный Правительством Российской Федерации, либо в дополнительный перечень, установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации. Включение товаров, работ, услуг в указанные перечни осуществляется в случае одновременного выполнения следующих условий:

1) существует возможность сформулировать подробное и точное описание объекта закупки;

2) критерии определения победителя такого аукциона имеют количественную и денежную оценку.

1.2.3. Заказчик имеет право осуществлять путем проведения электронного аукциона закупки товаров, работ, услуг, не включенных в указанные в п. 1.2. 2 настоящего раздела перечень.

1.2.4. В целях Федерального закона № 44- ФЗ под электронной площадкой понимается сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся электронные аукционы. Оператором электронной площадки является юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель, государственная регистрация которых осуществлена на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение таких аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Правительством Российской Федерации устанавливаются порядок и условия отбора операторов электронных площадок. По результатам отбора операторов электронных площадок Правительством Российской Федерации определяется перечень таких операторов. Функционирование электронных площадок осуществляется в соответствии с едиными требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

1.2.5. Не допускается взимание оператором электронной площадки платы за проведение электронного аукциона.

1.2.6. Не допускается взимание с участников электронного аукциона платы за аккредитацию на электронной площадке и за участие в таком аукционе, за исключением платы, взимаемой с лица, с которым заключается контракт, в соответствии с актом Правительства Российской Федерации, предусмотренным пунктом 1.2.4 настоящего раздела и устанавливающим порядок и условия отбора операторов электронных площадок.

1.3. Особенности документооборота при проведении электронного аукциона

1.3.1. Обмен информацией, связанной с получением аккредитации на электронных площадках и проведением электронного аукциона, между участником такого аукциона, заказчиком, оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

1.3.2. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика.

1.3.3. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику электронного аукциона, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке и в единой информационной системе, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки.

1.3.4. Ключи усиленных электронных подписей, а также сертификаты ключей проверки электронных подписей, предназначенные для использования в целях настоящей статьи, должны быть созданы и выданы в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона № 44 - ФЗ.

1.3.5. Порядок использования усиленной электронной подписи при обмене информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке и проведением электронного аукциона, и порядок признания электронной подписи или ее аналога, созданных в соответствии с нормами права иностранного государства и (или) международными стандартами и соответствующих усиленной электронной подписи, используемой в целях настоящей статьи, устанавливаются едиными требованиями, предусмотренными частью 4 статьи 59 Федерального закона № 44- ФЗ.

1.3.6. В течение одного часа с момента размещения информации, связанной с проведением электронного аукциона, в единой информационной системе и на электронной площадке указанная информация должна быть доступна для ознакомления в единой информационной системе и на электронной площадке без взимания платы.

1.3.7. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отказе от проведения электронного аукциона, изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, документацию о таком аукционе, разъяснений положений документации о таком аукционе оператор электронной площадки размещает указанную информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляет уведомление об указанных извещении, изменениях, разъяснениях всем участникам такого аукциона, подавшим заявки на участие в нем, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о проведении такого аукциона, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.

1.3.8. При направлении оператором электронной площадки заказчику документов и информации в форме электронных документов, полученных от участника электронного аукциона, до подведения результатов такого аукциона оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участнике такого аукциона, направившем указанные документы и информацию в порядке, установленном едиными требованиями, предусмотренными частью 4 статьи 59 Федерального закона № 44-ФЗ.

1.3.9. В случае, если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрено направление документов и информации заказчиком участнику электронного аукциона или этим участником заказчику, указанный документооборот осуществляется через электронную площадку, за исключением случая заключения контракта по результатам такого аукциона.

1.3.10. Документы и информация, связанные с проведением электронного аукциона и полученные или направленные оператором электронной площадки в форме электронного документа в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ, хранятся оператором электронной площадки в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными частью 4 статьи 59 Федерального закона № 44-ФЗ.

1.4. Порядок предоставления документации об электронном аукционе, разъяснений ее положений и внесение в нее изменений

1.4.1. В случае проведения электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной системе документацию о таком аукционе в сроки, указанные в частях 2 и 3 статьи 63 Федерального закона № 44 - ФЗ, одновременно с размещением извещения о проведении такого аукциона.

1.4.2. Документация об электронном аукционе должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

1.4.3. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

1.4.4. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в пункте 1.4.3 настоящей документации запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

1.4.5. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.

1.4.6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

1.5. Преференции.

1.5.1. В случае если Заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектами малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ, условия предоставления содержатся в извещении о проведении электронного аукциона, Информационной карте аукциона (Раздел 2 настоящей документации). Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в извещении, Информационной карте аукциона.

1.6. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

1.6.1.  Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

1.6.2. После размещения в единой информационной системе извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками участников закупки или открывать доступ к поданным в форме электронных документов заявкам. В этом случае заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан внести соответствующие изменения в план-график.

1.6.3. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 36 Федерального закона № 44-ФЗ и до заключения контракта заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

1.6.4. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.

1.6.5. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

1.7. Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона.

1.7.1. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

1.7.2 

. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в пункте 1.7.1. настоящей части, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 1.7.3 настоящей части.

1.7. 

3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с п. 1.7.2 настоящей части.

1.7. (см. текст в предыдущей редакции)

 

4. В случае проведения аукциона информация, предусмотренная п. 1.7.3 настоящей части, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании единой комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной ч п. 1.7.3 настоящей части, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение единой комиссией по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

 

1.7.5. Обеспечение, указанное в п. 1.7.1, 1.7.2 настоящей части, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

 

 (см. текст в предыдущей редакции)

 

 

1.7.6. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ заключается контракт, распространяются требования статьи 37 в полном объеме.

1.8. Изменение и отзыв заявок.

1.8.1. Участник аукциона вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений Федерального закона № 44-ФЗ. В этом случае участник аукциона не утрачивают право на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок.
1.9. Требования к участникам закупки.
1.9.1. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8) частник закупки не является офшорной компанией.
1.9.2. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44 –ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
1.9.3. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения аукционов, дополнительные требования, в том числе к наличию:

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;

4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта.
1.9.4. Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников закупок дополнительным требованиям, указанным в п. 1.9.3 настоящей части, устанавливается Правительством Российской Федерации.

1.9.5. В случае установления Правительством Российской Федерации дополнительных требований к участникам закупок заказчики при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) обязаны устанавливать такие дополнительные требования.

1.9.6. Информация об установленных заказчиком единых требованиях и дополнительных требованиях указывается в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке (информационной карте настоящей документации).
1.9.7. Заказчики не вправе устанавливать требования к участникам закупок в нарушение требований Федерального закона № 44-фЗ.

1.9.8. Указанные в настоящей части требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупок.

1.9.9. Единая комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в пункте 1 части 1 и части 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и в отношении отдельных видов закупок товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, если такие требования установлены Правительством Российской Федерации. Комиссия по осуществлению закупок вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, а также требованию, указанному в пункте 10 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ. Комиссия по осуществлению закупок не вправе возлагать на участников закупок обязанность подтверждать соответствие указанным требованиям, за исключением случаев, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.
1.9.10. Оператор электронной площадки проверяет соответствие участника электронного аукциона требованию, указанному в пункте 10 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, при его аккредитации на электронной площадке.

Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в части 1, частях 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.
 

1.9.11. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным частями 9 и 10 статьи 31 Федерального закона № 44- ФЗ, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и размещает в единой информационной системе протокол об отказе от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты его подписания направляется заказчиком данному победителю.

1.9.12. Решение об отстранении участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) могут быть обжалованы таким участником или таким победителем в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке.

1.10. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе

1.10.1 Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

1.10.2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

1.10.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:
1) при заключении контракта на поставку товара:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;
2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;
3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;
б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.
1.10.4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная п. 1.10.3 настоящей части, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.
1.10.5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
1)  наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона № 44 -ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44 -ФЗ;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 - 29 Федерального закона № 44- ФЗ, или копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов.
7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ.
1.10.6. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных частями 1.10.3 и 1.10.5 настоящей статьи документов и информации, не допускается.

1.10.7. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

1.10.8. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные настоящей частью. Указанные электронные документы подаются одновременно.
1.10.9.  В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

1.10.10. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

1.10.11. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 60 Федерального закона № 44 -ФЗ;

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений части 14 статьи 61 Федерального закона № 44-ФЗ;

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ.

1.10.12. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 11 настоящей статьи оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Федерального закона № 44 -ФЗ, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

1.10.13. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику предусмотренную частью 3 настоящей статьи первую часть заявки на участие в таком аукционе.
1.10.14. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

1.10.15. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в таком аукционе, и информации, содержащейся в первой и второй частях данной заявки и предусмотренной частями 3 - 5 настоящей статьи, до размещения на электронной площадке протокола проведения такого аукциона. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.10.16. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

1.10.17. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 1.10.3 и 1.10.5 настоящей статьи, единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

1.10.18. Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых в составе заявки, указывается заказчиком в Информационной карте аукциона (часть 2 настоящей документации).
1.11. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе

1.11.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

1.11.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

1.11.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, единая комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ.

1.11.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44 -ФЗ, требованиям документации о таком аукционе.

1.11.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей части, не допускается.

1.11.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании единой комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:

1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

3) о решении каждого члена единой комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

1.11.7. Указанный в п. 1.11.6 настоящей части протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

1.11.8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в п. 1.11.6. настоящей части, вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.

1.11.9. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в п. 1.11.6. настоящей части протокола оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если единой комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе.

1.12. Порядок проведения электронного аукциона
1.12.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и допущенные к участию в таком аукционе его участники.

1.12.2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный с учетом п. 1.12.3. настоящей части день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

1.12.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

1.12.4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном настоящей частью.

1.12.5. Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены в порядке, установленном настоящей статьей.

1.12.6. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее – «шаг аукциона») составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

1.12.7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона».

1.12.8. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных п. 1.12.9. настоящей части.

1.12.9. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.
1.12.10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с п. 1.12.11. настоящей части.

1.12.11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

1.12.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с п. 1.12.11. настоящей части электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9  статьи 69 Федерального закона № 44- ФЗ.

1.12.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках.

1.12.14. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящей частью.

1.12.15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным п. 1.12.14. настоящей части, не допускается.

1.12.16. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее раньше.

1.12.17. В случае проведения в соответствии с п. 1.15.5. настоящей части электронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

1.12.18. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

1.12.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в п. 1.12.18. настоящей части, оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с п. 1.12.18. настоящей части получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы этих участников, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона № 44- ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим участникам.

1.12.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта в соответствии с п. 1.12.7. настоящей части, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

1.12.21. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в единой информационной системе указанного в п. 1.12.18. настоящей части протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.

1.12.22. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания такого аукциона.

1.12.23. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Федерального закона № 44 -ФЗ о порядке проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона.

1.13. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе

1.13.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

1.13.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей частью. Для принятия указанного решения единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

1.13.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона № 44 - ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона № 44 - ФЗ.
1.13.4. В случае, если в соответствии с частью 3 статьи 69 Федерального закона № 44 - ФЗ не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем.

1.13.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

1.13.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44 - ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.

1.13.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным частью 6 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ, не допускается.

1.13.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами единой комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия единой комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона№44-ФЗ и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Федерального закона № 44-фЗ, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена единой комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

1.13.9. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

1.13.10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

1.13.11. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

1.13.12. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.

1.13.13. В случае, если единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

1.14. Заключение контракта по результатам электронного аукциона

1.14.1.  По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Федерального закона № 44-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

1.14.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

1.14.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

1.14.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

1.14.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с частью 4 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи  70 Федерального закона № 44-ФЗ не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ.

1.14.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ протокол разногласий.

1.14.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

1.14.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

1.14.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

1.14.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

1.14.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 Федерального закона № 44- ФЗ.

1.14.12. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44 - ФЗ, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

1.14.13. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона № 44 - ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37Федерального закона № 44 -ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

1.14.14. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

1.14.15. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

1.14.16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

1.15. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся

1.15.1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 16 статьи 66 Федерального закона № 44 – ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем:

1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет заказчику обе части этой заявки, а также документы подавшего ее участника такого аукциона, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона № 44- ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1 настоящей части, обязан направить уведомление участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе;

3) единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в таком аукционе и документов, указанных в п.п 1 п. 1.15.1. настоящей части, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 44 -ФЗ и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами единой комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на участие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Федерального закона № 44 -ФЗ и документации о таком аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям Федерального закона № 44 -ФЗ и (или) документации о таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений Федерального закона № 44- ФЗ и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе;

б) решение каждого члена единой комиссии о соответствии участника такого аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона № 44 -ФЗ и документации о таком аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Федерального закона № 44 -ФЗ и (или) документации о таком аукционе;

4) контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона № 44- ФЗ.

1.15.2. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 8 статьи 67 Федерального закона № 44-фЗ в связи с тем, что единой комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником:

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 6 статьи 67Федерального закона № 44 -ФЗ, обязан направить заказчику вторую часть заявки на участие в таком аукционе, поданной данным участником, а также документы данного участника, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61Федерального закона № 44 -ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1 настоящей части, обязан направить уведомление единственному участнику такого аукциона;

3) единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки единственного участника такого аукциона и документов, указанных в пункте 1 настоящей части, рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 44 -ФЗ и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, подписанный членами единой комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Федерального закона № 44 -ФЗ и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям Федерального закона № 44 -ФЗ и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений Федерального закона № 44 -ФЗ и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует эта заявка;

б) решение каждого члена единой комиссии о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Федерального закона № 44 -ФЗ и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Федерального закона № 44 -ФЗ и (или) документации о таком аукционе;

4) контракт с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44 -ФЗ и документации о таком аукционе, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93Федерального закона № 44 -ФЗ в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ.

1.15.3. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 20 статьи 68 Федерального закона № 44 –ФЗ  в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта:

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 20 статьи 68Федерального закона № 44 -ФЗ, обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы участников такого аукциона, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона № 44-ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1 настоящей части, обязан направить уведомления участникам такого аукциона;

3) единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе его участников и документов, указанных в пункте 1 настоящей части, рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 44 -ФЗ и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами единой комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям Федерального закона № 44 -ФЗ и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и данных заявок требованиям Федерального закона № 44 -ФЗ и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям документации о таком аукционе;

б) решение каждого члена единой комиссии о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в таком аукционе требованиям Федерального закона № 44 -ФЗ и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям Федерального закона № 44 -ФЗ и (или) документации о таком аукционе;

4) контракт заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93Федерального закона № 44 -ФЗ в порядке, установленном статьей 70Федерального закона № 44 -ФЗ, с участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана:

а) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44 -ФЗ и документации о таком аукционе;

б) единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44 -ФЗ и документации о таком аукционе.

1.15.3.1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 13 статьи 69 Федерального закона 44ФЗ в связи с тем, что единой комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, контракт с участником такого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона 44-ФЗ.

1.15.4. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным частью 16 статьи 66, частью 8 статьи 67и частью 13 статьи 69 Федерального закона 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в таком аукционе, а также по основаниям, предусмотренным частью 13 статьи 69 Федерального закона 44-ФЗ в связи с тем, что единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем, или по основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 70 Федерального закона 44-ФЗ, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и осуществляет закупку путем проведения запроса предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона 44-ФЗ (при этом объект закупки не может быть изменен) или иным способом в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ.

Часть 2.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 
В части 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» настоящей документации об электронном аукционе содержится информация для данного конкретного электронного аукциона, которая конкретизирует, изменяет и/или дополняет положения части 1 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ». 

При возникновении противоречия между положениями части 1 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ» и части 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», применяются положения части 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

	1
	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона  Заказчика
	Заказчик: муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

юр. адрес: 624992 Свердловская область, г. Серов, ул. Якова Свердлова, 26.

эл. адрес: mkuuks.uks2002@yandex.ru
тел./факс: (34385) 7-17-15/7-15-24

Ответственное должностное лицо заказчика – Пелевина Татьяна Анатольевна

	2
	Информация о контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта, срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимся от заключения контракта
	Контрактный управляющий, ответственный за заключение контракта – Пелевина Татьяна Анатольевна.

Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта, определяется Федеральным законом РФ от 05.04.2013 года № 44-ФЗ РФ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	3
	Наименование объекта закупки             
	Автоматизированная блочно-модульная котельная мощностью 14 МВт по адресу: г. Серов, ул. Короленко, 50 а Свердловской области (замена существующей котельной № 22)

	4
	Способ определения   поставщика (подрядчика, исполнителя)            
	Электронный аукцион                          

	5
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
	www.sberbank-ast.ru

(ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная Система Торгов»)    

	6
	Размер  и порядок предоставления обеспечения заявки
	Размер обеспечения заявки: 1 % от начальной (максимальной) цены,  что составляет  500 724  руб. 00 коп.

Порядок предоставления: в соответствии с ч. 2 ст. 44 Федерального закона № 44-ФЗ обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

Средства обеспечения заявок перечисляются по      
банковским реквизитам оператора электронной       
площадки в соответствии с инструкцией, находящейся по адресу: www.sberbank-ast.ru.

Порядок внесения обеспечения: обеспечение должно быть предоставлено до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе. За несвоевременное предоставление обеспечения заявки отвечает участник закупки.                                  

Иные условия порядка предоставления обеспечения заявки регламентируются ст. 44 Федерального закона № 44-ФЗ.

	7
	Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 N 1457 "О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено с 1 января 2016 г." к выполнению работ по настоящему аукциону не допускаются организации, находящиеся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организации, контролируемые гражданами Турецкой Республики и (или) организации, находящиеся под юрисдикцией Турецкой Республики.

	8
	Место и порядок подачи заявок участников     закупки              
	Заявка направляется оператору электронной площадки в порядке, определенном ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные п. 23 настоящей Информационной карты. Указанные электронные документы подаются одновременно.

	9
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе
	«07» ноября 2016 г. 08 ч. 00 м. 


	10
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе 
	«07» ноября 2016 г.

	11
	Дата проведения электронного аукциона 
	«10» ноября  2016 г.

	12
	Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
	Рубль Российский Федерации

	13
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта
	Не применяется


	14
	Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со ст. 28-30 Федерального закона 44-ФЗ
	Заказчиком устанавливается требование к Генеральному подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Объем такого привлечения, устанавливается в размере 30 % от цены контракта. Конкретное значение объема привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства указывается в муниципальном контракте.

	14.1
	Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
	требование к подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

	15
	Начальная (максимальная) цена контракта 
	50 072 490 руб. 00 коп.



	16
	Описание объекта закупки и условия контракта в соответствии
со статьей 33 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ
	Описание объекта закупки и условия контракта определены в Частях 4 «Техническая часть» и 5 «Проект муниципального
контракта» настоящей документации.
Начальная (максимальная) цена контракта определена 

в соответствии с положениями ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также приказа Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» посредством применения  проектно - сметного метода (часть 3 «Обоснование НМЦК» настоящей документации).
Цена муниципального контракта включает в себя все расходы (затраты) генерального подрядчика, необходимые для исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

	17
	Источник финансирования
	Бюджет Свердловской области, бюджет Серовского городского округа

	18
	Объем выполняемых работ, показатели, позволяющие определить соответствие работ потребностям заказчика
	В соответствии с частью 4 «Техническая часть» настоящей документации об электронном аукционе

	19
	Место выполнения работ 
	Свердловская область,  г. Серов, ул. Короленко, 50 а  

	20
	Срок выполнения работ
	с момента заключения контракта до 01.07.2017 г. 

	21
	Требования к гарантийному сроку, объему предоставления гарантий качества   (товаров)       
	Согласно действующему законодательству, проекту муниципального контракта (часть 5 настоящей документации). 

	22
	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления, требования к обеспечению исполнения контракта
	Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет  5 007 249   руб. 00 коп. 
Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренной ст. 176.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения (ст. ст. 45, 96 Федерального закона № 44-ФЗ) или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном настоящей документацией. 

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником  закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
Участник закупки, с которым заключается контракт, обязан представить заказчику обеспечение исполнения контракта одним из способов, предусмотренных настоящим пунктом информационной карты.

Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. 

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
Срок и порядок предоставления документа об обеспечении исполнения контракта: в течение пяти дней со дня получения проекта контракта (либо в течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком документов, предусмотренных ч. 5 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ) участник направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный усиленной электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, а также подписанный усиленной электронной цифровой подписью указанного лица документ, подтверждающий предоставление  обеспечения исполнения контракта. 
Если обеспечение исполнения контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, условия банковской гарантии должны соответствовать требованиям, установленным ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Банковская гарантия должна содержать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта в случае внесения денежных средств на счет Заказчика:

ИНН 6632017578  КПП 663201001

УФК по Свердловской области (Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

 л/с 05623032750)

 р/с 40302810900003016232 

в Уральское  ГУ Банка России г. Екатеринбург 

БИК 046577001
Назначение платежа: в обеспечение исполнения муниципального контракта по объекту «Автоматизированная блочно-модульная котельная мощностью 14 МВт по адресу: г. Серов, ул. Короленко, 50 а Свердловской области (замена существующей котельной № 22)».

Факт внесения Участником закупки денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы обеспечения исполнения контракта.

	23
	Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению  
	Заявка на участие в  электронном аукционе должна состоять из двух частей и содержать следующие документы: 

1. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующую информацию:  согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе. 
2. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

2.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2.2. Документы или копии этих документов, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44 – ФЗ: 

2.2.1. копия (копии) ранее исполненного (исполненных) контракта (контрактов), договора (договоров) и акта (актов) выполненных работ; копии акта приемки объекта капитального строительства и разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство, или в случаях, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации) или копия акта о приемке выполненных работ. При этом разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию должно быть выдано, а акт приемки объекта капитального строительства, акт о приемке выполненных работ должны быть подписаны заказчиком и подрядчиком не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

2.3. Документы, подтверждающие соответствие участника  аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44 – ФЗ:

2.3.1. Копия свидетельства о допуске к работам, выданного саморегулируемой организацией, которое должно содержать допуск к следующим видам работ: «33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3. Жилищно-гражданское строительство»), или копии этих документов;

2.3.2. Декларация о соответствии участника  аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31  Федерального закона № 44-ФЗ;

2.4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта, является крупной сделкой.

Инструкция по заполнению заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

1. Участник закупки представляет в составе заявки документы и сведения, предусмотренные пунктами 23,24 настоящей Информационной карты. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Все связанные с проведением электронного аукциона документы и сведения направляются участником закупки, оператору электронной площадки в форме электронных документов.

2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов, участником закупки,  должны быть подписаны усиленной электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки.

3. Заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме и все документы, относящиеся к такой заявке составлять на русском языке, за исключением специальных терминов. 

4. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов, участником размещения заказа, должны быть представлены в доступном и читаемом виде.

5.  В представляемых документах необходимо использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.


	24
	Требования к участникам закупки и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с п. 1  части 1 и частями 2 и 2.1. статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ, а также требование, предъявляемое к участникам аукциона в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.

	1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5)  отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7) наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контракта (договора) на выполнение соответствующих  работ строительных за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в настоящем аукционе (Требуется наличие опыта исполнения контракта на выполнение работ, относящихся к той же группе работ строительных, на выполнение которых заключается контракт. При этом используются следующие группы работ строительных: работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства). При этом стоимость ранее исполненного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, договора (цены лота), на право заключить который, проводится закупка.

8) участник закупки не является офшорной компанией.
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки в соответствии с п. 1  части 1  и частями 2 и 2.1. статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ:
1. копия свидетельства о допуске к работам, выданного саморегулируемой организацией в соответствии со статьей 55.8., пункта 3 части 7 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 раздела III. «Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту» Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», которое должно содержать допуск к следующим видам работ: 

«33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3. Жилищно-гражданское строительство».
В свидетельстве СРО должно быть указано право участника размещения заказа заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых  по одному договору не ниже начальной (максимальной) цены контракта.

2. Копия (копии) ранее исполненного (исполненных) контракта (контрактов), договора (договоров) и акта (актов) выполненных работ; копии акта приемки объекта капитального строительства и разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство, или в случаях, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации) или копия акта о приемке выполненных работ. При этом разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию должно быть выдано, а акт приемки объекта капитального строительства, акт о приемке выполненных работ должны быть подписаны заказчиком и подрядчиком не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
Требование, предъявляемое к участникам аукциона в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44 - ФЗ:

 отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки; 

Указанные требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупок.

	25
	Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ
	Предусмотрено в проекте муниципального контракта (часть 5 документации об электронном аукционе)

	26
	Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ
	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта в соответствии с гражданским законодательством, предусмотренное в проекте муниципального контракта документации об электронном аукционе.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

	27
	Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о проведении аукциона, дата начала и окончания срока предоставления разъяснений
	Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о проведении аукциона – в соответствии с п.п. 1.4.3-1.4.5 п. 1.4. ч. 1 настоящей документации.

Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о проведении аукциона: «11» октября 2016 г.

Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о проведении аукциона: «04» ноября 2016 г. (не позднее, чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок)

	28
	Информация о банковском сопровождении контракта
	Банковское сопровождение контракта не осуществляется.


Часть 3 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» 
         Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК)  произведено в соответствии с положениями ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также приказа Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Определение НМЦК произведено проектно – сметным методом. Проектная документация является приложением к настоящей документации, проекту контракта. Прилагается отдельными файлами.

Часть 4 «Техническая часть»
- проектная документация (приложение к настоящей документации, проекту контракта. Прилагается отдельными файлами).
Часть 5 «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
для обеспечения  нужд муниципального образования Серовский городской округ 
№ _________
(Идентификационный номер контракта № ____________)
         г. Серов                                                                                                «_____»_________ 2016 года

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», от имени Серовского городского округа, в целях обеспечения нужд муниципального образования Серовский городской округ, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Нелюбиной Ольги Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________________________________, в лице _______________________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт на основании протокола от «__» _______________ 2016 г.  № _____  о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик  принимает на себя обязательство выполнить работы по объекту: Автоматизированная блочно-модульная котельная мощностью 14 МВт по адресу: г. Серов, ул. Короленко, 50 а Свердловской области (замена существующей котельной № 22), далее по тексту контракта - «Работы», «Объект». 
1.2. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.07.2017 года.
Календарные сроки выполнения работ по объекту определяются графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью контракта. График выполнения работ утверждается и согласовывается сторонами настоящего контракта в течение 10 календарных дней с  момента заключения контракта.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.   Цена контракта определена на весь срок выполнения работ и составляет  ______ руб. _____коп. 
Цена контракта включает в себя все расходы (издержки) Генерального подрядчика, необходимые для исполнения обязательств по контракту и указанные в п. 2.2. настоящего контракта, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

2.2.
Расходы (издержки) Генерального подрядчика:

1)  Оплата расходов за  технологическое подключение к объектам энергоснабжения и инженерным коммуникациям согласно выданных организациями коммунального комплекса г. Серова техническим условиям;

2) Выполнение строительно-монтажных работ, стоимость материалов,  оборудования;
        3)  Выполнение благоустройства территории;
        4) Оформление технических паспортов и планов, кадастрового паспорта; 
        5)  Непредвиденные расходы; 

        6) Уплата  налогов и других обязательных платежей, а также иных затрат, необходимых для исполнения контракта; 

        7)  Расходы на ввод объекта в эксплуатацию;
        8) Прочие расходы, связанные с выполнением работ, в том числе  в течение гарантийного периода.
2.3. Неучтенные расходы (издержки) Генерального подрядчика  по муниципальному контракту, связанные с его исполнением, но не включенные в  цену  муниципального контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

2.4. Строительство объекта осуществляется за счет средств  бюджета Свердловской области, средств бюджета Серовского городского округа через отделение федерального казначейства, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год. 
Исполнение обязательств по контракту, подлежащих оплате в 2017 году, осуществляется при условии доведения (утверждения) Заказчику объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств, позволяющего  оплатить контракт без изменения его условий.  

При дефиците финансовых ресурсов Заказчик оставляет за собой право приостановить работы по данному объекту. При этом обязуется поставить в известность Генерального подрядчика не позднее, чем за 10 дней до остановки работ.
2.5. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения контракта за исключением изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
       1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий контракта.
       2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта, пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. 
      3) при исполнении контракта по согласованию Заказчика с Генеральным подрядчиком, проектной организацией, осуществляющей авторский надзор (при наличии такой организации),  допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

      4) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом. 
Сокращение объема работ при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации, при этом принятие Заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема работы.
5) в случае внесения изменений государственным органом или органом местного самоуправления в условия и порядок финансирования. При этом объем работ, сроки выполнения работ и другие условия выполнения работ по настоящему контракту уточняются сторонами и подтверждаются дополнительным соглашением.

2.6.  Промежуточные расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком ежемесячно  в течение 30 банковских дней с момента подписания Заказчиком документов, предусмотренных пунктом 4.2. контракта. Аванс не предусмотрен.

2.7. Окончательный расчет за выполнение работ производится Заказчиком в течение  30 календарных дней после полного завершения работ по контракту, включая устранение выявленных нарушений (дефектов), за исключением гарантийных обязательств, а также после оформления Генеральным подрядчиком и предоставления им Заказчику всех, предусмотренных п.п. 4.7., 4.8. контракта документов.

2.8. Превышения Генеральным подрядчиком предусмотренных контрактом объемов и стоимости работ по Объекту Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1.
Для исполнения настоящего контракта  передать Генеральному подрядчику утвержденную проектную документацию в отношении Объекта. Факт получения документации подтверждается накладной.
3.1.2. При отсутствии претензий к выполненным этапам работ подписать акт выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), в случае принятия завершающего этапа работ – акт приемки законченного строительством объекта, в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после получения Заказчиком подписанных со стороны Генерального подрядчика таких актов.
3.1.3. В течение тридцати дней с момента  полного исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по контракту,  принять от Генерального подрядчика Объект с пакетом документов, необходимых для регистрации права собственности Серовского городского округа и передачи объекта в муниципальную казну Серовского городского округа. Передача документов оформляется соответствующим актом приема-передачи.

3.1.4. В случае отказа Заказчика принять выполненные работы из-за обнаруженных недостатков, Заказчик направить Генеральному подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ, с указанием на необходимые доработки.
3.1.5. Своевременно производить приемку выполненных в соответствии с настоящим контрактом работ. Для проверки предоставленных Генеральным подрядчиком  результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта провести экспертизу в соответствии с требованиями ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.1.6. Совместно с Генеральным подрядчиком выполнить испытательные, пусконаладочные и другие необходимые для передачи Объекта в эксплуатацию работы с оформлением соответствующих документов.
3.1.7. Оформить в установленном законодательством РФ порядке разрешение на строительство.
3.1.8. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим контрактом.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1.  В любое время запрашивать у Генерального подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ, проверять ход выполнения работ, знакомиться с результатами работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального подрядчика. Требовать от Генерального подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов,  подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.2.2. Оказывать необходимое содействие Генеральному подрядчику в выполнении работ.
3.2.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков в случае существенного нарушения Генеральным подрядчиком условий контракта, в том числе нарушения сроков выполнения работ, недостатков работ, если в срок, установленный для устранения недостатков, Генеральным подрядчиком выявленные недостатки не устранены.

3.2.4. Требовать от Генерального подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.2.5. Заказчик  и его  уполномоченные представители   имеют право: 

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту; 

- производить соответствующие записи в журналы учета выполнения работ по Объекту.

        Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Генеральным подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим контрактам за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение, содержащихся в ней требований (указаний).
3.2.6. Отказаться от принятия результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его нормальной эксплуатации и не могут быть устранены Генеральным подрядчиком или третьим лицом.
3.2.7. Давать обязательные для Генерального подрядчика предписания при обнаружении отступлений от проектной документации, нормативно-технических документов, настоящего контракта и приложений к нему в письменной форме, назначив срок их устранения.
3.2.8. Требовать от Генерального подрядчика возмещения понесенных убытков, в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта.

3.2.9. При обнаружении уполномоченными финансовыми и контрольными органами несоответствия объема и стоимости, выполненных Генеральным подрядчиком работ проектной документации и смете, актам по форме № КС-2, справкам по форме № КС-3, вызвать полномочных представителей Генерального подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ, а также направить требование об устранении выявленного несоответствия.
3.2.10. Реализовывать другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Контрактом.

3.3. Генеральный подрядчик  обязуется:

3.3.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством и в сроки,  предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию. 
При невозможности выполнить какие-либо из работ своевременно и (или) в полном объеме незамедлительно письменно сообщить об этом Заказчику.
3.3.2. В течение 10 календарных дней с момента заключения настоящего контракта:

- предоставить приказ о назначении должностного лица,  ответственного за производство работ и строительный контроль и лица,  имеющего право подписания от имени Генерального подрядчика исполнительную документацию, акты приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3;

- предоставить утвержденный график выполнения работ для согласования с  Заказчиком.
3.3.3. Согласовать с уполномоченными органами в установленном порядке порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке всеми участниками строительства.
До начала производства земляных работ согласовать с уполномоченными органами в установленном порядке порядок ведения работ на Объекте,  обеспечив его соблюдение на строительной площадке всеми участниками строительства, а также выполнить согласование земляных работ с организациями – собственниками инженерных коммуникаций и самостоятельно получить разрешение на производство земляных работ (ордер) в ООА СГО «Комитет по ЭТС и ЖКХ».

3.3.4. Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ и передать Заказчику один экземпляр проекта производства работ; согласовывать проекты производства работ субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения согласно графику выполнения  работ субподрядчиками.
3.3.5. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным стройгенпланом.
3.3.6. Обеспечить и выполнить своими силами и средствами поставку на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкций, комплектующие изделия, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование, осуществлять поставку и перебазировку строительных механизмов машин своими силами и средствами. 
            Все строительные материалы и оборудование должны быть новыми, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Генеральный подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.
3.3.7. В случае приемки работ (Объекта) в эксплуатацию в зимнее время выполнить сезонные работы в сроки, установленные приемочной комиссией, сформированной Заказчиком, в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

3.3.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального подрядчика.

3.3.9. Устранять недоделки по  получении от Заказчика претензии относительно качества и полноты выполняемых работ,  или  несоответствия  ее  условиям настоящего  контракта.   
3.3.10. Обеспечить ведение исполнительной документации. Состав и порядок ведения исполнительной документации, форма и порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, действующими в период выполнения работ. Обеспечить ежедневное ведение журнала производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, и ежемесячно предоставлять указанный журнал Заказчику.

3.3.11. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

-
   возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о    способе исполнения работы;
-
   иных независящих от Генерального подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.3.12. Обеспечить объект необходимым технологическим оборудованием, осуществляя его поставку, монтаж,  выполнение пуско-наладочных работ. Осуществить индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принять участие в комплексной его апробации в присутствии представителей Заказчика.
3.3.13. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями на временное энергоснабжение. 
3.3.14. Обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в соответствии с нормативными актами РФ.
3.3.15. Генеральный подрядчик в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней (если специально не оговорен иной срок) с момента направления Заказчиком мотивированного отказа от приемки работ устраняет своими силами и за свой счет недостатки работ.
3.3.16. Генеральный подрядчик не имеет права продавать или передавать материалы и оборудование, используемые для выполнения, предусмотренных контрактом работ, третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
3.3.17. Обеспечить содержание и уборку площадки и прилегающей к ней территории своими силами и средствами.
3.3.18. Вывести в 10-ти-дневный срок с даты подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Генеральному подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество.
3.3.19. Совместно с Заказчиком произвести ввод Объекта в эксплуатацию.

3.3.20. По приглашению   Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему контракту, представляя необходимую информацию в графическом и электронном виде в объеме, необходимом для совещания.

3.3.21. Ежемесячно не позднее 30 числа текущего месяца предоставлять Заказчику информацию о ходе строительства с предоставлением справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма № КС-3) в целом, с выделением в том числе выполненных промежуточных объемов по объекту.
3.3.22.  Обеспечить разработку технического паспорта и плана, кадастрового паспорта объекта в БТИ, соответствующих нормативным параметрам.

3.3.23. Обеспечить представителям Заказчика, органам строительного надзора доступ на территорию, на которой осуществляется строительство объекта, возможность осуществления контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, предоставлять по их требованию исполнительную документацию, другую необходимую документацию, отчеты о ходе выполнения работ.
3.3.24. Нести расходы по содержанию Объекта, расходы на техническую инвентаризацию Объекта (получение технического паспорта, плана и кадастрового паспорта на Объект), а также нести затраты по временному инженерному обеспечению Объекта до полного исполнения обязательств по контракту.

3.3.25. Согласовать все работы по подключению, отключению инженерных сетей с эксплуатирующими организациями, известив Заказчика письменно о факте подключения или отключения.
3.3.26. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.
3.3.27. В срок до 01.07.2017 года передать Заказчику Объект, пакет документов, необходимых для регистрации права собственности Серовского городского округа и передачи объекта в муниципальную казну Серовского городского округа, кадастровый паспорт. Передача объекта и документов оформляется соответствующими актами приема-передачи.
3.3.28. При проведении проверок целевого использования бюджетных средств представить лицам, уполномоченным на проведение такой проверки, все необходимые документы и информацию по Объекту. В случае установления по результатам проверки факта излишне уплаченных Заказчиком денежных средств вследствие завышения объемов (арифметической и (или) счетной ошибки и т.п.) произвести возврат такой суммы в соответствующий доход бюджета в течение 30 календарных дней.
3.3.29. Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Генеральный подрядчик должен заключить договора с субподрядчиками из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 30 % от цены настоящего контракта,  что составляет ________руб. ___ коп. (конкретный размер будет указан при определении окончательной цены муниципального контракта). 
         Исключение составляет, если Генеральный подрядчик сам является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, в данном случае Генеральный подрядчик вправе не привлекать субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
Подтверждение исполнения настоящего обязательства обеспечивается предоставлением Заказчику копии (копий) договоров (контрактов) с субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями в течение 20 (двадцати) дней с даты их заключения, при этом к указанным договорам (контрактам) прилагается декларация субподрядчика о принадлежности к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям, либо в случае, если Генеральный подрядчик является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией – подтверждением будет являться только декларация Генерального подрядчика о принадлежности к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.
Привлечение субподрядчиков не влечет изменения цены контракта и/или объемов работ по настоящему контракту. 
3.3.30. Компенсировать третьим лицам, а также Заказчику в полном объеме все убытки, причиненные вследствие выполнения Генеральным подрядчиком работ в соответствии контрактом и (или) вследствие нарушения имущественных или иных прав.

3.3.31. Нести перед Заказчиком гражданско-правовую ответственность подрядчиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

3.4. Генеральный подрядчик  вправе:

3.4.1. Запрашивать и получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения работ по настоящему контракту;

3.4.2.  Досрочно исполнить обязательства по настоящему контракту.

3.4.3. Реализовывать другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим контрактом.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 
4.1. С целью осуществления промежуточных расчетов за выполненные строительно-монтажные работы Генеральный подрядчик до 25 числа текущего месяца сообщает   Заказчику о готовности предъявить к приемке выполненные работы с приложением документов, указанных в п. 4.2. настоящего контракта. 

Приемка части выполненных работ,  означает подтверждение Заказчиком факта выполнения Генеральным подрядчиком части работы по контракту и отсутствия видимых недостатков в результатах работ (включая документацию, оборудование и материалы), а также согласие на оплату оговоренной части суммы контракта.
4.2.  Для приемки и оплаты выполненных работ Генеральный подрядчик  предъявляет  Заказчику: 

•
«Акт о приемке выполненных работ» по форме №КС-2 в трех экземплярах на бумажном носителе; 

•
«Справку о стоимости выполненных работ и затрат» по форме №КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999г. №100 (справка предоставляется в трех экземплярах на бумажном носителе), а также счет-фактуру;

•
акт на скрытые работы;

•
подтверждающую документацию (технические отчеты, документы, подтверждающие стоимость и качество материалов, оборудования,  используемых при выполнении работ,  экспертные заключения, исполнительная документация и т.д.), согласованную с Заказчиком. 
      Набор обязательных документов, указанных в настоящем абзаце, зависит от вида работ, выполнявшихся на конкретном этапе. 

     Заказчик принимает выполненные объемы работ при наличии у Генерального подрядчика исполнительной документации, лабораторных заключений, паспортов и сертификатов.

      При нарушении сроков сдачи документов, приемка работ осуществляется в последующие месяцы после предоставления документов.
4.3. При предъявлении Генеральным подрядчиком акта выполненных работ (форма КС-2)   совместно с актами на скрытые работы, Заказчик  проверяет и подписывает его в течение 14 рабочих дней при отсутствии претензий к качеству выполненных работ, либо Генеральному подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).
Датой окончания работ, считается день подачи Заказчику акта выполненных работ (акт формы КС-2, подтверждающий окончание работ по контракту), впоследствии подписанный Заказчиком, при этом работы по настоящему контракту должны быть полностью завершены. В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке работ, Генеральный подрядчик, после устранения замечаний, повторно подаёт акт, в этом случае датой окончания работ считается дата повторной подачи акта, впоследствии подписанный Заказчиком. 

При отсутствии информации, о дне подачи Заказчику акта выполненных работ, последнего этапа работ по контракту, датой окончания работ считается дата подписания этого акта Заказчиком. В случае отсутствия даты подписания акта Заказчиком, датой окончания работ считается дата окончания работ, указанная в акте.

Если последний день для предъявления Генеральным подрядчиком (подписания Заказчиком) акта является выходным (нерабочим праздничным) днем, то день предъявления актов переносится на рабочий день, следующий за данным выходным (нерабочим праздничным) днем.
4.4. Срок рассмотрения и подписания актов, указанный в п. 4.3. настоящего контракта, продлевается на срок проведения экспертизы, при необходимости её проведения в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Приемка скрытых работ и приемка ответственных конструкций удостоверяется  актом освидетельствования скрытых работ и актом промежуточной приемки ответственных конструкций, подписанными Сторонами с участием представителя авторского надзора. 
О готовности скрытых работ и готовности отдельных ответственных конструкций Генеральный подрядчик извещает Заказчика не менее чем за 72 часа до начала приемки соответствующих работ.
Генеральный подрядчик может приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Генеральный подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

4.6. Приемка завершенного строительством Объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на момент подписания контракта.

4.7. Генеральный подрядчик комплектует, оформляет и передает Заказчику за пять дней до начала приемки завершенного строительством Объекта два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном действующими нормативными документами, в том числе акты технической готовности, а также сертификаты заводов-изготовителей (их копии, извлечения из них, заверенные лицом, ответственным за строительство объекта) на используемые материалы; технические паспорта заводов-изготовителей  или их копии на оборудование, узлы, соединительные детали, изоляционные покрытия, а также другие документы, удостоверяющие качество оборудования (изделий); инструкции заводов-изготовителей по эксплуатации оборудования и приборов, справки, выданной эксплуатирующими организациями, о выполнении Генеральным подрядчиком технических условий. 

Генеральный подрядчик письменно подтверждает   Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

4.8. Приёмка завершенного Объекта производится в течение 10 (десяти) дней после даты получения  Заказчиком письменного извещения Генерального подрядчика о готовности Объекта. По результатам сдачи-приемки Объекта оформляется Акт приемки законченного строительством Объекта (Типовая межотраслевая форма № КС-11, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.97 г. № 71а или иная форма, установленная действующим законодательством на момент приемки Объекта).

4.9. При обнаружении в ходе приемки недостатков, подлежащих исправлению, Стороны составляют Акт, где указывают, какие недостатки должны быть устранены, срок их устранения, а также назначают новый срок для сдачи результата работ с учетом положений настоящего контракта о сроках.

4.10. После подписания акта приемки законченного строительством объекта стороны совместно производят ввод Объекта в эксплуатацию.

4.11. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий настоящего контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты либо не выполнены Генеральным подрядчиком, обязан известить об этом Генерального подрядчика в течение 3-х рабочих дней со дня их обнаружения и установить срок для устранения выявленных недостатков.

4.12. Для проверки предоставленных Генеральным подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44 – ФЗ.
4.13. По решению Заказчика для приемки выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

 

4.14. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненной работы приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

 

4.15. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо работы и устранено подрядчиком.

4.16. В случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или во время его использования, Заказчик может в течение общих сроков, предусмотренных ст.756 ГК РФ, а при наличии гарантийных сроков, в течение  этих сроков, по своему выбору осуществить одно из предусмотренных ст.723 ГК РФ прав или потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков работы своими силами или силами третьих лиц.
4.17. Заказчик вправе приостановить проведение окончательного расчета за выполненные работы с Генеральным подрядчиком, если при приемке результата работ обнаружены недостатки (дефекты) в работах (в т.ч. ненадлежаще оформлены (не оформлены) документы). В указанных случаях окончательный расчет производится после устранения Генеральным подрядчиком недостатков (дефектов) либо после привлечения Заказчиком третьих лиц для устранения недостатков, дефектов с возмещением расходов на их устранение за счет Генерального подрядчика, если Генеральным подрядчиком недостатки (дефекты) не устранены в установленный для этого разумный срок.
4.18. Подписание Заказчиком актов по форме № КС-2, справок по форме № КС-3 не лишает его права представлять Генеральному подрядчику возражения по объему и стоимости работ по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
5.1.
Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в настоящем контракте, в том числе в проектной документации,  и в состоянии обеспечить его нормальную эксплуатацию.

5.2.
Работы по настоящему контракту проводятся в полном соответствии с проектной документацией, качество  работ должно соответствовать СНиП, ГОСТ и ТУ. Все поставляемые материалы и оборудование, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии вышеуказанных документов должны быть представлены Заказчику, как документы, передаваемые вместе с товаром.

5.3. Генеральный подрядчик гарантирует в отношении работ:

-
выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;

-
качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами;

-
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

-    нормальное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

5.4. Генеральный подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность.

На генерального подрядчика также возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

5.5. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта (основных строительных конструкций и входящих в него инженерных коммуникаций) устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ и составляет 5 (пять) лет с момента подписания Заказчиком акта о приемке законченного строительством объекта.  Гарантийный срок на оборудование и материалы, использованные при строительстве Объекта, установливается изготовителем соответствующего материала или оборудования, но должен составлять не менее 1 года. Течение гарантийного срока начинается после подписания акта сдачи-приемки,  а при наличии недоделок – после подписания акта в соответствии с пунктом 4.9. настоящего контракта.

5.6. Генеральный подрядчик несет ответственность (гарантийное обязательство) за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, призведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

5.7. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков, препятствующих  нормальной эксплуатации Объекта, для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Генеральный подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.8. Устранение недостатков (дефектов) осуществляется Генеральным подрядчиком за свой счет. 

           В случае отказа Генерального подрядчика от составления и подписания указанного акта окончательным документом по фиксированию обнаруженных недостатков будет являться Акт обнаружения недостатков, составленный Заказчиком в одностороннем порядке (с указанием на эти обстоятельтсва).

5.9. В случае получения письменного отказа Генерального подрядчика от устранения выявленных недостатков и дефектов, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания акта обнаружения недостатков от Генерального подрядчика не получено письменного отказа об устранении дефектов и недостатков, либо уклонения Генерального подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении заказов, для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Генерального подрядчика.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
6.1. В ходе исполнения контракта Генеральный подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

6.2. Срок возврата Заказчиком Генеральному подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта – в течение 15 банковских дней с момента исполнения Сторонами всех обязательств по контракту.
7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
7.1.  Внесение изменений в контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных абзацем 2 п. 2.4., п.2.5 настоящего контракта.

Изменения в условия настоящего контракта, необходимость внесения которых возникает в процессе его исполнения, если такие изменения допускаются действующим законодательством и (или) контрактом, оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Контракту, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон.

7.2. При исполнении контракта не допускается перемена Генерального подрядчика, за исключением случая, если новый Генеральный подрядчик является правопреемником Генеральный подрядчик по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

7.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

7.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

7.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе  в следующих случаях:

1) задержка Генеральным подрядчиком начала выполнения работ по контракту более чем на 20 (двадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
2) нарушение Генеральным подрядчиком, предусмотренного графиком выполнения работ, срока сдачи этапа работ по его вине более чем на 20 календарных дней;

3) неисполнение Генеральным подрядчиком требования Заказчика устранить недостатки (дефекты) результата работ в срок, установленный в акте обнаружения недостатков;

4) установление факта предоставления Генеральным подрядчиком недостоверной банковской гарантии;

5) установление факта проведения ликвидации Генерального подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании последнего банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

6) иное существенное нарушение условий контракта Генеральным подрядчиком.
7.6. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.7. В случаях расторжения контракта по соглашению сторон контракт прекращает свое действие со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними контракта.

7.8. Последствия расторжения настоящего контракта определяются взаимным соглашением его сторон или судом.
7.9. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с ненадлежащим исполнением Генеральным подрядчиком своих обязательств, последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения контракта уплачивает Заказчику штраф, определенный в соответствии с п. 8.8.  настоящего контракта.
7.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
7.11. Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения контракта работы производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения контракта платежей, а также сумм пени и штрафов, подлежащих взысканию, или возмещения причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Генеральным подрядчиком условий настоящего контракта.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.
За неисполнение условий настоящего контракта стороны несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Генеральный подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).
8.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если просрочка исполнения Заказчиком обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине Генерального подрядчика или иных лиц, либо вследствие несвоевременного поступления бюджетных ассигнований на счет Заказчика или в связи с изменением лимитов финансирования.
8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. 
8.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 
         Размер штрафа устанавливается в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1063 в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

          Размер штрафа  составляет ___________руб._____ коп. (конкретный размер штрафа будет указан при определении окончательной цены муниципального контракта).
8.6.  В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Генеральному подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), а также акт, в котором указывается: размер неустойки (пеней, штрафа), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (пеней, штрафа); итоговая сумма, подлежащая оплате. 

8.7.  

 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Генеральным подрядчиком. Расчет пени,  размер ставки определяются  по формулам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1063.
8.8 

.  

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. 
Размер штрафа устанавливается в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1063 в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
          Размер штрафа  составляет ___________руб._____ коп. (конкретный размер штрафа будет указан при определении окончательной цены муниципального контракта).
Штрафы уплачиваются Генеральным подрядчиком за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в том числе за:
8.8.1. нарушение требований к качеству выполненных работ, иное несоответствие выполненных работ условиям контракта;

8.8.2. недостоверность сведений об объемах и видах выполненных работ, указанных в представленной Генеральным подрядчиком Заказчику документации (в том числе актах о приемке работ);

8.8.3. за завышение объемов и стоимости выполненных по контракту работ;

8.8.4. за неисполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

8.8.5. иное существенное нарушение условий контракта Генеральным подрядчиком.
8.9. Штрафы уплачиваются Генеральным подрядчиком за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.
8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.11.  Выплата неустойки (штрафов, пеней), убытков не освобождает стороны от выполнения обязательств по контракту в натуре.
8.12. В случае повреждения инженерных сетей при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом, Генеральный подрядчик обязан восстановить их за свой счет в короткие сроки.

8.13. Стороны устанавливают  претензионный порядок рассмотрения споров. Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным лицом. Ответ на претензию дается в письменной форме в 10-дневный срок со дня получения и подписывается уполномоченным лицом. 

8.14. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в установленном законом порядке.

8.15. Генеральный подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за нанесение ущерба их имуществу и (или) здоровью, причиненного при выполнении (или вследствие ненадлежащего выполнения) взятых на себя обязательств по настоящему контракту, в том числе за последствия неисполнения, ненадлежащего исполнения субподрядчиками обязательств Генерального подрядчика. 

8.16. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Генеральный подрядчик.

8.17. Ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации контракта материалов и оборудования до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Генеральный подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) несет Генеральный подрядчик.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если причиной тому явились обстоятельства непреодолимой силы; пожар, стихийные бедствия, военные действия и прочие аналогичные факторы.

9.2.
Срок исполнения обязательств по настоящему контракту увеличивается соразмерно времени, с учетом ликвидации последствий указанных факторов, в течение, которого действовали такие обстоятельства. 
9.3.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие непреодолимой силы обязана не позднее 3-х дней с момента их наступления известить в письменной форме об этом другую сторону (то же о прекращении обстоятельств непреодолимой силы). Несвоевременное сообщение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону ссылаться на них в будущем.

9.4.
Если непреодолимые обстоятельства будут длиться свыше трех месяцев, стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы 
действующего законодательства РФ.
10.2. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа в 1-м экземпляре, подписанного электронными цифровыми подписями сторон контракта с использованием программных средств электронной торговой площадки в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющий юридическую силу. После заключения контракта стороны вправе изготовить и подписать копии контракта в письменной форме на бумажном носителе для каждой Стороны.

10.3. Стороны подтверждают свое согласие в целях оперативного получения документов и информации на обмен документами посредством направления документов посредством факсимильной связи либо  скан – копий документов и переписку посредством электронной почты, с обязательным последующим направлением оригиналов таких документов по почте.

         При этом надлежащим является направление  сведений или документов в адрес Заказчика по электронному адресу muuks1990@yandex.ru; в адрес Генерального подрядчика __________________.
В случае последующего не направления и/или не вручения оригинала документа по почте или курьером Сторона в дальнейшем в случае спора не вправе ссылаться на данный документ в обосновании своих требований и/или возражений.

10.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и иных данных Генеральный подрядчик обязан в двухнедельный срок письменно известить об этом Заказчика.

10.5. Генеральный подрядчик не имеет права заключать договор на переуступку долга за выполненные работы без письменного согласия Заказчика.

10.6. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА
11.1.
Начало – с момента подписания контракта обеими сторонами. Окончание – до исполнения сторонами всех своих обязательств по контракту.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	«Заказчик»:

МКУ «УКС»                                                             

624992, г.Серов, ул. Я. Свердлова, 26 

Тел/факс 7-15-24

ИНН 6632017578  КПП 668001001
Лицевой счет: 03903009010 

УФК по Свердловской области

(ФУ, МКУ «УКС») р/сч.40204810700000126232 в Уральское  ГУ Банка России г. Екатеринбург 

БИК 046577001

Начальник МКУ «УКС»

___________________ О.С.Нелюбина
	«Генеральный подрядчик»:




