	СОГЛАСОВАНО:

Директор ГКУ «Хозяйственно-транспортный комплекс Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия»

_____________ А.А. Сучков

_____________ 2012 г.

м.п.
	УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Республиканского агентства по государственным закупкам

_______________Е.К. Олзоев

_____________  2012 г.

м.п.


Документация об открытом аукционе в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту помещений в здании, расположенном по адресу : Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская 20
	Согласовано:

Начальник отдела государственного заказа ГКУ «Хозяйственно-транспортный комплекс Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия»

________________  А.Б. Валивецкая
	Разработал:

Консультант  отдела размещения государственного заказа Республиканского агентства по государственным закупкам
______________ О.Б. Гармаева
Согласовано: 

Консультант  отдела формирования государственного заказа и организации публичных торгов Республиканского агентства по государственным закупкам
_______________ Д.Г. Поломошный 

Согласовано:

Начальник  отдела формирования государственного заказа и организации публичных торгов Республиканского агентства по государственным закупкам
_______________ И.А. Хандажапова


		

	
	


	Раздел

№
	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ



	1
	Открытый аукцион в электронной форме проводится в порядке, установленном Главой 3.1. Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в действующей редакции (далее по тексту - Закон).

Все Приложения к документации  об аукционе в электронной форме являются ее неотъемлемой частью.

	2
	Шаг аукциона составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта 

	3
	Требования к содержанию и составу заявки 

на участие в открытом аукционе в электронной форме

Инструкция по ее заполнению
 Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

Заявка составляется на русском языке, текст всех документов, входящих в состав заявки, должен легко читаться, сведения, содержащиеся в заявке не должны допускать двусмысленных толкований.
Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа в форме электронных документов.

Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.
Все документы и сведения, входящие в состав заявок на участие в аукционе в электронной форме должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и требованиям документации об аукционе.

Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей:

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме;

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 

- номер контактного телефона, 
- идентификационный номер налогоплательщика;

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой. 

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте  извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона.

Оператором электронной площадки при поступлении заявки в течение одного часа осуществляется блокирование по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и присвоение порядкового номера.
Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае:

1) заявка на участие в открытом аукционе не подписана электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника размещения заказа;

2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ;

3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны (возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные в отношении данного лота);

4) получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок;

5) истечение срока аккредитации (за три месяца до окончания срока аккредитации участника размещения заказа).

Одновременно с возвратом заявки на участие в открытом аукционе в электронной Оператор электронной площадки уведомляет в форме электронного документа участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, об основаниях возврата с указанием положений Федерального закона № 94-ФЗ, которые были нарушены.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме, в случаях предусмотренных Законом.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

	4
	Наименование Заказчика: 
Государственное казенное учреждение «Хозяйственно-транспортный комплекс Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия»

 (далее по тексту Заказчик)

Адрес: 670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54

Контактное лицо: Валивецкая Аюна Батомункуевна
Телефон: 8 (3012) 21-46-68, факс: 8 (3012) 214668

Электронный адрес: vab73@yandex.ru 

Наименование Уполномоченного  органа:
Республиканское агентство по государственным закупкам  (далее по тексту Уполномоченный орган) 

Место нахождения/Почтовый адрес: Российская Федерация, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30

Контактное лицо: Гармаева Оюна Баировна
Телефон: 8 (3012) 212444-111
Факс: 8 (3012)  21-78-15.

E-mail: GarmaevaOB@burzakup.ru

	5
	Предмет государственного контракта: Выполнение работ по капитальному ремонту помещений в здании, расположенном по адресу : Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская 20

	6
	 Объем выполнения работ: согласно Техническому заданию (приложение №1 к проекту контракта),  Сметной документации (приложение №2 к проекту контракта), чертежам (приложение №3 к проекту контракта).  

	7
	Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ  и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика

Требования к качеству работ: Работы должны быть выполнены согласно строительным нормам и правилам, прочим нормативным документам, регламентирующим производство строительных работ, согласно условиям контракта без недостатков и дефектов согласно Техническому заданию (приложение №1 к проекту контракта),  Сметной документации (приложение №2 к проекту контракта),   чертежам (приложение №3 к проекту контракта)   с использованием материалов соответствующим ГОСТам, ТУ. Контроль качества должен охватывать все виды выполняемых работ.

Требования к техническим характеристикам работ: Все выполняемые работы, их технические характеристики, предлагаемые Участниками размещения заказа, должны соответствовать требованиям документации об аукционе, Техническому заданию (приложение №1 к проекту контракта),  Сметной документации (приложение №2 к проекту контракта),   чертежам (приложение №3 к проекту контракта),  требованиям законодательства Российской Федерации и Республики Бурятия, регламентирующих выполнение аналогичных работ.

Требования к безопасности  работ: Работы должны быть выполнены с соблюдением техники безопасности и порядка на строительной площадке. Все выполняемые работы должны быть безопасными для жизни и здоровья людей в соответствии с действующим законодательством.

Требования к результатам работ: Соблюдение требований строительных норм и правил, прочих нормативно-распорядительных документов, регламентирующих производство работ 

	8
	Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Заказчиком  установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

Размер обеспечения заявки на участие в данном открытом аукционе в электронной форме установлен в размере  1 121 750,00 рублей.

	9
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

18 января 2013 г.  в 10.00 часов местного времени 

	10
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

21 января 2013 г.  

	11
	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме

24 января 2013 г.  (Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки)

	12
	Источник финансирования заказа:
Республиканский бюджет

	13
	Порядок формирования цены контракта 

Цена контракта, предложенная Участником аукциона при проведении открытого аукциона в электронной форме является твердой и не может  изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законом. Оплата осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта.
        Участник размещения заказа производит расчет цены контракта с учетом  расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей,  а также с учетом затрат, связанных с выполнением обязательств по контракту. 

	14
	Начальная (максимальная) цена контракта 

22 435 000,00 рублей. 

	15
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Обоснованием начальной/максимальной цены являются сводный сметный расчет, объектные сметные расчеты № ОС-02-01, № ОС-07-01-01 , локальные сметные расчёты № 02-01-01 , № 02-01-02 , № 02-01-03 , № 02-01-04 , № 02-01-05 , № 02-01-06 , № 07-01-01 , № 07-01-02 (приложение №2 к проекту контракта), составленные в соответствии с действующей редакцией федеральных единичных расценок (ФЕР, ФССЦ), внесённых в федеральный реестр сметных нормативов и методическими указаниями по определению сметной стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004) с перерасчетом в текущие цены к СМР на 3 квартал 2012 года

	16
	Сведения о валюте, используемой для формирования

цены контракта  и расчетов с подрядчиком.

Цены должны быть указаны в валюте Российской Федерации (в рублях). 

	17
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта
Оплата в иностранной валюте не предусмотрена.

	18
	Обеспечение исполнения контракта, размер, срок и порядок его предоставления 
Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. 

Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение,  предоставление обеспечения исполнения контракта  не требуется.

В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта.  

В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта стало недействительным или стало ненадлежащим, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения контракта.

Обеспечение исполнения контракта  возвращается в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока его предоставления.

Обеспечение исполнения контракта Заказчиком не возвращается в случае неисполнения подрядчиком обязательств по контракту.

Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. 

В безотзывной банковской гарантии должна быть указана гарантируемая сумма заключаемого контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол комиссии как основание заключения контракта. 

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока выполнения работ по контракту  и оканчиваться не ранее даты подписания акта сдачи приемки выполненных работ по контракту. 

Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией должна содержать указание на согласие банка или иной кредитной организации с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) должен быть оформлен в соответствии с  требованиями, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. 

         Залог денежных средств должен устанавливаться с учетом установленного общего срока выполнения работ по контракту и оканчиваться не ранее даты подписания акта сдачи приемки выполненных работ по контракту

По данному открытому аукциону в электронной форме требование обеспечения исполнения контракта установлено в размере 3 365 250,00 рублей.

Банковские реквизиты, в случае если Победителем будет выбрано обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита):
ИНН 0326476596, КПП 032601001, УФК по Республике Бурятия (Государственное казенное учреждение «Хозяйственно-транспортный комплекс Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия»), л/с 05022004050, р/с 40302810200002000015, БИК 048142001, ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России г. Улан-Удэ.

Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены:
1. соблюдение срока выполнения работ
2. соблюдение условий выполнения работ


	19
	Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы
Согласно требованиям проекта контракта (приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме).

	20
	Место выполнения работ:  Республика Бурятия,  г. Улан - Удэ, ул. Красноармейская,20

	21
	Срок выполнения работ: С момента заключения государственного контракта до 30 августа 2013 года.

	22
	Условия выполнения работ: 

Согласно проекту контракта (приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме). 

	23
	Форма, сроки, порядок оплаты:

В форме безналичного расчета. Согласно проекту контракта (приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме).

	24
	Требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 11 Закона

- соответствие Участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов. 

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов    Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;



Приложение  №1

к документации об аукционе в электронной форме

Проект 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______ 

г. Улан-Удэ







                     «___» __________ 201__г.

Государственное казенное учреждение «Хозяйственно-транспортный комплекс Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Сучкова Александра Алексеевича, действующего на основании Устава, и​​  ______ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______, действующего на основании _____, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом открытого аукциона в электронной форме от «___» _____ 201__г. №____, заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту помещений в здании, расположенном по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская 20 (далее – работы) по заданию Заказчика с использованием своих материалов, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять результат и оплатить обусловленную настоящим Контрактом цену. 

1.2. Работы, в том числе объем работ и их стоимость предусмотренные п. 1.1. настоящего Контракта, выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), сметными расчетами (Приложение № 2), чертежами 1190-Э «Эскизный дизайн-проект» , 1190-АР «Архитектурные решения, шифр: 1190-В, ВК «Вентиляция, водопровод, канализация» , шифр: 1190 – ЭО, ЭМ «Электроосвещение, электрооборудование» , шифр: 1190 – СКС «Структурированные кабельные сети» , 1190 – ПОС «Пожарно-охранная сигнализация» , шифр: 1190 ВН «Видеонаблюдение» (Приложение №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Место выполнения работ: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская 20.

2. Стоимость (цена) работ

2.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему Контракту, составляет ______ (________) рублей ___ копеек.

2.2. Цена Контракта включает стоимость всех работ, (в том числе расходы на перевозку, доставку, погрузку,  выгрузку, демонтаж, монтаж, установку, ремонт, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, накладные расходы, стоимость упаковки, а также выполнение работ по вывозу строительного мусора).

3. Условия платежа

3.1. Оплата производится Заказчиком путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней по факту выполнения работ  на основании счетов, счет-фактур и актов о приемке выполненных работ, при отсутствии замечаний к полноте и качеству выполнения работ.

3.2. Финансирование настоящего Контракта осуществляется из средств республиканского бюджета.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик имеет право проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность.

4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Осуществлять контроль за выполнением работ в соответствии с Техническим заданием, сметными расчетами, чертежами, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов. 

4.2.2. По письменному сообщению Подрядчика о готовности объекта к сдаче организовать приемку выполненных работ.

4.2.3. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы в течение 10 (десяти) рабочих дней или направить Подрядчику мотивированный отказ от их приемки.

4.2.4. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. Выполнить собственными силами и средствами работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Контракта в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. 

4.3.2. До начала работ согласовать с Заказчиком все материалы, при этом транспортные затраты по доставке материалов на объект не оплачиваются.

4.3.3. Обеспечить при проведении работ выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности.

4.3.4. Обеспечить уборку Объекта и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности.

4.3.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.3.6. Известить Заказчика о готовности скрытых работ за 48 часов до начала приемки соответствующих работ. 

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

4.3.7. Хранить материалы на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности.

4.3.8. При полной строительной готовности объекта в течение 3 (трех) дней известить об этом Заказчика. 

4.3.9. Удалять строительный мусор непосредственно в автотранспорт, не допускается захоронение не нужных строительных материалов в грунт или сжигание на стройплощадке. Вывоз строительного мусора должен осуществляться в отведенные места для утилизации.

4.3.10. Нести ответственность:

- за случайное уничтожение выполненных работ, до даты утверждения Акта приемки выполненных работ. 

- перед Заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту.

4.3.11. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Подрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки, за исключением ущерба от непредвиденных событий.

4.3.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

5. Срок выполнения работ

5.1. Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта до 30 августа 2013 года.
6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. По окончании работ в течение 3 (трех) дней Подрядчик направляет письменное сообщение о готовности к сдаче выполненных работ и представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ, и затрат по форме КС-3 и исполнительную документацию, подтверждающую выполненные объемы работ.  

6.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет Подрядчику обоснованный отказ. 

6.3. Подрядчик сдаёт Заказчику выполненные работы в полной готовности. По результатам приемки выполненных работ Заказчиком оформляется Акт приемки выполненных работ.
6.4. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Контракту.

7. Ответственность сторон
7.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается Контрактом в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.2. В случае ненадлежащего исполнения работ Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки в работе в 5-дневный срок и возмещает Заказчику убытки, включая упущенную выгоду.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик имеет право потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств, указанного в настоящем Контракте. Размер неустойки составляет одну трехсотую, действующую на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка    Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.  

7.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения выявленных нарушений.

8. Гарантийные сроки
8.1. Подрядчик гарантирует:

-  качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации выполненных работ;

-  возможность эксплуатации выполненных работ  на протяжении гарантийного срока.

8.2. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему Контракту работы, составляет 5 (пяти) лет на весь объем работ с даты подписания Акта приемки выполненных работ. 

8.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте Контракта, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней по их обнаружении, а Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в сроки,  указанные в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.

8.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Подрядчик извещает о возникших неполадках Заказчика по телефону, подтверждая сообщение последующим сообщением по средствам факсимильной связи.

9.2. Стороны не несут ответственности, если невозможность выполнения обязательств произошла в силу наступления непредвиденных обстоятельств - форс-мажор: пожар, наводнение, забастовка, война, запретительные акты государственных органов, препятствующие выполнению условий настоящего Контракта.

9.3. В случае непредвиденных и независящих от Подрядчика обстоятельств непреодолимой силы стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения  работ либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта,  разрешаются путём переговоров между сторонами на основе действующего законодательства.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Бурятия в порядке, установленном действующим законодательством РФ.  

11. Изменение условий Контракта

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству, оформляются в виде дополнительных соглашений, совершенных в надлежащей форме и подписанные сторонами Контракта, в соответствии с действующим законодательством.

12. Срок действия Контракта и прочие условия

12.1. Настоящий Контракт  вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения обязательств по Контракту. 

12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством
                  13. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	ЗАКАЗЧИК
Государственное казенное учреждение «Хозяйственно-транспортный комплекс Администрации Главы Республики Бурятия  и Правительства Республики Бурятия»

670001, Республика Бурятия

г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54

ИНН 0326476596 / КПП 032601001

л/с 03022004050

р/с 40201810700000000003

в ГРКЦ НБ Республики Бурятия г. Улан-Удэ,                                                                                        БИК 048142001


	ПОДРЯДЧИК


	Директор 

_________________________ А.А. Сучков

М.п.
	_________________________/_________/

М.п.

	
	


Приложение №1 к Контракту

Утверждаю: 

Директор ГКУ «ХТК АГП РБ»

________________ Сучков А.А.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту помещений в здании, расположенном 

по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская 20

(приложение № 1)

1. Место выполнения работ: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская 20; 

2. Срок выполнения работ: до 30 августа 2013 года включительно со дня заключения государственного контракта.

3. Начальная (максимальная) цена контракта 22 435, 00 (двадцать два миллиона четыреста тридцать пять тысяч) рублей.

                        1. Требования при производстве строительных работ: подрядчик обязан руководствоваться    требованиями строительных норм и правил РФ СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".
                        2. Требования по обеспечению безопасности выполняемых работ и охране окружающей среды: подрядчик берёт на себя обязательство по допуску к работе лиц, прошедших специальное обучение, медицинское обследование, вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, по соблюдению правил эксплуатации при работе с механизированными инструментами, машинами и механизмами, правил пожарной безопасности, нести ответственность за несоблюдение техники безопасности и пожарной безопасности на рабочем месте. Материалы разрешается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности. В процессе выполнения работ не должен наноситься ущерб окружающей среде. Строительный мусор необходимо удалять непосредственно в автотранспорт, не допускается захоронение не нужных строительных материалов в грунт или сжигание на стройплощадке. Все они должны вывозиться в отведенные места для утилизации.
                        3. Требования к выполнению работ: работы выполнить в полном объёме, указанном в сводном сметном расчете , объектных сметных расчетах ОС-02-01, ОС-07-01, локальных сметных расчётах № 02-01-01 , № 02-01-02 , № 02-01-03 , № 02-01-04 , № 02-01-05 , № 02-01-06 , № 07-01-01 , № 07-01-02 (Приложение №2 к контракту) , в чертежах шифр: 1190-Э «Эскизный дизайн-проект» , 1190-АР «Архитектурные решения , шифр: 1190-В, ВК «Вентиляция, водопровод, канализация» , шифр: 1190 – ЭО, ЭМ «Электроосвещение, электрооборудование» , шифр: 1190 – СКС «Структурированные кабельные сети» , 1190 – ПОС «Пожарно-охранная сигнализация» , шифр: 1190 ВН «Видеонаблюдение» (Приложение №3 к контракту)
            4. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ: гарантийный

срок на результат выполненных работ по Контракту составляет 5 (пять) лет со дня подписания сторонами последнего акта приёма выполненных работ. 

И.о. заместителя директора ГКУ «ХТК АГП РБ»                                                           Ч.Б. Анандаев

И.о. начальника отдела

текущего ремонта ГКУ «ХТК АГП РБ»                                                                            Д.А. Кобунов

Ведущий инженер-строитель отдела

текущего ремонта ГКУ «ХТК АГП РБ»                                                                          Г.В. Хуригалов

Инженер-сметчик  отдела текущего ремонта ГКУ «ХТК АГП РБ»                                     Л.Ф. Колмакова 

Ведущий инженер-электрик отдела

текущего ремонта ГКУ «ХТК АГП РБ»                                                                          В.И. Труфанов

Ведущий инженер-теплотехник отдела

текущего ремонта ГКУ «ХТК АГП РБ»                                                                         М.А. Баргуев

Ведущий инженер по обслуживанию 

оргтехники отдела текущего ремонта

ГКУ «ХТК АГП РБ»                                                                                                         А.В. Семихватский

Ведущий инженер по обслуживанию 

оргтехники отдела текущего ремонта

ГКУ «ХТК АГП РБ»                                                                                                       Д.К. Лазаренко

Приложение №2
к контракту 

Сметная документация
Файлы размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru
Приложение №3
к контракту 

Чертежи

Файлы размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru
* В случае, если в документации об аукционе содержатся  указания  на товарный знак, то   допускается использование (применение) эквивалентного товара.

*В случае, если в документации об аукционе содержатся  указания на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то данные указания не учитывать.
7

