УТВЕРЖДАЮ Директор МУ «Агентство по развитию ТМР» _______________/Пшеничников В.В./ «___» ____________2017 г.; СОГЛАСОВАНО Заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального района по финансовым вопросам – Директор департамента финансов ____________ / Низова О.В./ «___»____________2017г. СОГЛАСОВАНО Начальник Управления муниципальных закупок Администрации ТМР ____________ /Усанова Ж.С./ «___» ____________2017 г... ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ Объект закупки: выполнение работ по строительству шумозащитного ограждения вокруг приюта для собак по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, 8. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): аукцион в электронной форме (электронный аукцион) Идентификационный код закупки: 173761101400076110100100200204399244

Закупка осуществляется у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Содержание документации об электронном аукционе:

Раздел 1 Информационная карта аукциона

Раздел 2 Описание объекта закупки

Раздел 3 Проект контракта

Исполнитель

Маринина А.Г.					«____» _______________2017 г.

Раздел 1

Информационная карта аукциона

|  | Наименование, место нахождения, почтовый адрес заказчика, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика | Муниципальное учреждение «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района», 152300 Ярославская обл., г.Тутаев, пр-т 50-летия Победы, д.11, тел. 8 (48533) 2-36-28, адрес электронной почты: agentstvo-tmr@ yandex.ru Директор МУ «Агентство по развитию ТМР»- Пшеничников Владимир Викторович |
| --- | --- | --- |
|  | ИНН заказчика | 7611014000 |
|  | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за взаимодействие с Уполномоченным органом, заключение контракта, ответственное должностное лицо (Ф.И.О., номер контактного телефона и факса, адрес электронной почты) | Контрактный управляющий - директор МУ «Агентство по развитию ТМР» Пшеничников Владимир Викторович Тел/факс: 8 (48533) 2-36-28, эл.почта: agentstvo-tmr@ yandex.ru |
|  | Идентификационный код закупки | 173761101400076110100100200204399244 |
|  | Код ОКПД | 43.99.70.000 |
|  | Способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика) с обоснованием выбора данного способа | Электронный аукцион. В соответствии ст.59 ФЗ от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный Правительством Российской Федерации, а так же Заказчик имеет право осуществлять путем проведения электронного аукциона закупки товаров, работ, услуг, не включенных в указанные в части 2 статьи 59 перечни. |
|  | Источник финансирования | Средства бюджета городского поселения г.Тутаев |
|  | Наименование объекта закупки | выполнение работ по строительству шумозащитного ограждения вокруг приюта для собак по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, 8 |
|  | Описание объекта закупки | См. Раздел 2 «Описание объекта закупки» к документации об электронном аукционе |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 423 002,86 рублей |
|  | Метод определения начальной (максимальной) цены контракта (определяется исходя из требований статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). | Проектно-сметный метод |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | См. приложение 1 к разделу 1 Информационная карта аукциона документации об электронном аукционе «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» |
|  | Виды расходов, включенных в начальную (максимальную) цену контракта | Цена контракта включает все расходы, связанные с выполнением работ (услуг), в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, всех налогов, сборы и другие обязательные платежи, которые могут возникнуть у Подрядчика при исполнении обязательств по контракту. |
|  | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не предусмотрено |
|  | Количество товара, объём работ, услуг | см. раздел 2 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе |
|  | Место доставки товара, являющегося предметом контракта, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом муниципального контракта | Ярославская область, г.Тутаев, ул.Строителей, 8 |
|  | Сроки поставки товара, начала и завершения работ, график оказания услуг | в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта |
|  | Наличие утвержденной проектной, сметной документации (где требуется), номер и дата утверждения проектной, сметной документации | - Локальный сметный расчет №955-2017-АС «Строительство шумозащитного ограждения вокруг приюта для собак по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, 8*; - Рабочий проект № 955-2017 на строительство шумозащитного ограждения вокруг приюта для собак по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, 8*. (*размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru отдельным документом) |
|  | Наличие заключения государственной экспертизы проектной документации (где требуется), номер и дата заключения государственной экспертизы | __________ |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок. | Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе: в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
|  | Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок | Используется лицевой счет участника закупки, открытый для проведения операций по обеспечению участия в аукционе, на счете оператора электронной площадки |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта | 10 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 42 300,29 рублей. |
|  | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению | Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет (п. 27 раздела 1 Информационная карта аукциона документации об электронном аукционе), на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. В случае выбора участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии, такая банковская гарантия должна обеспечивать все обязательства Принципала перед Бенефициаром по контракту, в том числе неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, уплату неустоек (пени и штрафы). Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. В случае полного (частичного) невыполнения основного обязательства по контракту поставщиком заказчик удерживает предоставленное поставщиком обеспечение исполнения контракта в размере, соответствующем сумме невыполненного обязательства, в пределах суммы обеспечения исполнения контракта, либо направляет гаранту требование о взыскании соответствующей суммы по банковской гарантии. Также поставщик в случае полного (частичного) невыполнения условий контракта обязан возместить заказчику все причиненные убытки, превышающие размер обеспечения исполнения контракта. |
|  | Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | Не требуется |
|  | Срок предоставления обеспечения исполнения контракта (необходимо указать конкретную календарную дату не ранее планируемого срока окончания поставки товара, выполнения работ, оказания услуг) | Обеспечение предоставляется на период с момента заключения контракта до 30 сентября 2017 г. |
|  | Реквизиты счета заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику | Реквизиты счета заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику: Муниципальное учреждение «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района»; ИНН/КПП 7611014000/761101001 УФК по Ярославской области (МУ «Агентство по развитию ТМР», л/с 950050857) р/сч 40701810278881000003 в Отделение Ярославль г. Ярославль БИК 047888001 ОКТМО 78543101 |
|  | Информация о порядке расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за весь объем выполненных работ на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанных обеими сторонами (без претензий) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после выставления Подрядчиком счетов (счетов-фактур). Оплата осуществляется в безналичной форме, в рублях. |
|  | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): Закупка осуществляется у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | ДА |
|  | Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ | Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ: не установлено |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1457 установлен запрет на допуск работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики. |
|  | Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьями 28 - 29 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ: А) Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно - исполнительной системы Б) Преимущества организациям инвалидов | А) Не предусмотрено Б) Не предусмотрено |
|  | Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о возможности привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Не предусмотрено |
|  | Информация о возможности изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ: А) Сведения о возможности по соглашению сторон снизить цену контракта при его исполнении без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта Б) Сведения о возможности по соглашению сторон изменить предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов (по предложению заказчика) В) Сведения о возможности заказчика при заключении контракта по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта | Предусмотрено Предусмотрено Не предусмотрено |
|  | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | Предусмотрено |
|  | Информация о возможности заказчика заключить контракты с несколькими участниками аукциона: Возможность заключить контракты на поставки технических средств реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок, с несколькими участниками закупки | Не предусмотрено |
|  | Иные сведения, которые, по мнению заказчика, имеют существенное значение при осуществлении закупки | нет |
|  | Единые требования к участникам закупки, а также требование, предъявляемое к участникам аукциона в соответствии с частью 1.1 статьи 31 (при наличии такого требования) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ | 1. Cоответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. 2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке. 4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. 5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5.1. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма. 7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 8. Участник закупки не является офшорной компанией. 9. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
|  | Наименование, место нахождения почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное лицо уполномоченного органа | Управление муниципальных закупок Администрации Тутаевского муниципального района, 152300, г. Тутаев, ул. Романовская, д. 35, zakupki@tr.adm.yar.ru , (48533) 7-07-96 Маринина Анна Григорьевна |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http://www.sberbank-ast.ru/ |
|  | Срок, место и порядок подачи заявок участников аукциона | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется в период с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанных в извещении. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки (электронный адрес http://www.sberbank-ast.ru) в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | 26.05.2017 года до 9 часов 00 минут по московскому времени |
|  | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | 29.05.2017 года |
|  | Дата проведения аукциона | 01.06.2017 года |
|  | Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта | В соответствии с требованиями статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ |
|  | Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | В соответствии с требованиями статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ |
|  | Требования к содержанию и составу первой части заявки на участие в аукционе, инструкция по её заполнению | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию: конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. Конкретные показатели заполняются в соответствии с Разделом 2 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе, при этом участник закупки указывает четко характеристики предлагаемого к поставке товара, не допускается использование слов: «не более», «не менее», «либо», «или», «не ниже», «не выше». Первую часть заявки рекомендуется представить по форме, предложенной в приложении №2 к Разделу 1 « Информационная карта аукциона». Любая информация, представленная участником в составе первой части заявки, рассматривается аукционной комиссией как «информация, предусмотренная частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ» и проверяется на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. Несоответствие представленной информации требованиям документации влечет за собой отказ в допуске к участию в электронном аукционе. |
|  | Требования к содержанию и составу второй части заявки на участие в аукционе, инструкция по её заполнению | Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона*; 2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (см. пункт 30 информационной карты аукциона), или копии этих документов; 3) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ*; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, или копии этих документов*. *Указанную информацию и документы рекомендуется представить по форме, предусмотренной приложением №3 к разделу 1 «Информационная карта аукциона» документации об электронном аукционе. При рассмотрении вторых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия рассматривает также документы, направленные уполномоченному органу оператором электронной площадки, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. Копии документов, предоставляемые участником аукциона, должны быть представлены в полном объеме, в том числе содержать все страницы и не иметь нечитаемых фрагментов (не воспроизводящих или воспроизводящих не в полной мере информацию подлинника) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» В соответствии с указанным ГОСТ под копией документа понимается экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа. Информация для участников аукциона – хозяйственных обществ: Решения общего собрания участников хозяйственного общества, принятые с 1 сентября 2014 года, предоставляемые в составе заявки или содержащиеся в реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, должны соответствовать требованиям части 3 статьи 67.1. Гражданского кодекса РФ |
|  | Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе. При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса уполномоченный орган размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. |
|  | Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе | Уполномоченный орган предоставляет участникам аукциона разъяснения положений документации об электронном аукционе путем их размещения в единой информационной системе в ответ на запросы, поступившие в уполномоченный орган в период с 18.05.2017 по 22.05.2017 (в течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса). |

Приложение №1 к разделу 1 Информационная карта аукциона

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

выполнение работ по строительству шумозащитного ограждения вокруг приюта для собак по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, 8

(предмет контракта)

| Основные характеристики объекта закупки | см. раздел 2 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | проектно-сметный метод |
| Расчет НМЦК | Начальная (максимальная) цена контракта установлена на основании: - локального - сметного расчета №955-2017-АС «Строительство шумозащитного ограждения вокруг приюта для собак по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, 8 на сумму 423 002,86 рублей* (*размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru отдельным документом). |
| ИТОГО цена контракта: | 423 002,86 рублей |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: 10 мая 2017 года |  |

| Приложение №2 к Разделу 1 «Информационная карта аукциона» Информация о конкретных показателях, соответствующих значениям, установленным документацией об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара предлагаемого для поставки товара |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкретные показатели предлагаемого к поставке товара и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара* | функциональные, технические и качественные характеристики товара* |  | Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии)** | Наименование страны происхождения товара*** |  |
|  |  | Показатель * | Значение показателя* |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

* заполняется в соответствии с требованиями Раздела 2 «Описание объекта закупки  документации об электронном аукционе. При этом, участник закупки указывает четко характеристики предлагаемого к поставке товара, не допускается использование слов: «не более», «не менее», «либо», «или», «не ниже», «не выше».

**указывается товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), а также рекомендуется указать производителя предлагаемого к поставке товара

***участник аукциона должен указать наименование страны происхождения товара.

Приложение №3 к разделу 1 «Информационная карта аукциона»

Информация об участнике электронного аукциона.

(для юридического лица)

| 1. | Наименование, фирменное наименование (при наличии) участника электронного аукциона |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место нахождения участника электронного аукциона |  |
| 3. | Почтовый адрес участника электронного аукциона |  |
| 4. | Номер контактного телефона |  |
| 5. | ИНН участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица) |  |
| 6. | ИНН (при наличии): |  |
| 6.1. | учредителей |  |
| 6.2. | членов коллегиального исполнительного органа |  |
| 6.3. | лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа |  |

(для физического лица)

| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные: серия номер выдан дата выдачи |  |
| 3. | Место жительства |  |
| 4. | Номер контактного телефона |  |
| 5. | ИНН участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица) |  |

2. Настоящей заявкой декларируем соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (пункт включается в декларацию участника закупки  - юридического лица);

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

А так же подтверждаем:

- отсутствие в реестре недобросовестных  поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике  закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

3. Настоящей заявкой декларируем принадлежность участника закупки к субъектам малого предпринимательства

или*

Настоящей заявкой декларируем принадлежность участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям, учредителями организации не являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования.

* выбрать нужное

4. Подтверждаем правильность всех данных, указанных во второй части заявки.

Раздел 2

Описание объекта закупки

(наименование и описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ);

Наименование объекта закупки: выполнение работ по строительству шумозащитного ограждения вокруг приюта для собак по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, 8.

Выполнить работы в полном соответствии с  Рабочим проект № 955-2017 на строительство шумозащитного ограждения вокруг приюта для собак по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, 8 и локальным сметным расчетом № 955-2017-АС на строительство шумозащитного ограждения вокруг приюта для собак по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей 8, утвержденным директором МУ «Агентство по развитию ТМР» В.В. Пшеничниковым. (Приложение к Разделу 2 «Описание объекта закупки»)

- Предмет контракта:

Выполнение работ по строительству шумозащитного ограждения вокруг приюта для собак по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей 8.

2.Цель работы:

Защита от шума и обеспечение нормативных параметров акустической среды в производственных, жилых, общественных зданиях, на прилегающих к ним территориях и в рекреационных зонах, согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума».

3.Место производства работ.

Ул. Строителей 8, городское поселение Тутаев, Ярославской области.

4. Объем выполняемых работ

Согласно локального сметного расчета № 955-2017-АС по строительству шумозащитного ограждения вокруг приюта для собак по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей 8 и  рабочего проекта № 955-2017 на строительство шумозащитного ограждения вокруг приюта для собак по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, 8.

5. Условия выполнения работ:

Качество выполняемых работ должно соответствовать СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», профнастил в соответствие с ГОСТ 24045-2016, плиты из минеральной ваты в соответствии с ГОСТ 9573-2012, территориальными строительными нормами и иными документам, устанавливающим требования к качеству работ.

# Работы производить строго по предварительному согласованию с Заказчиком. Выполнять работы  с соблюдением установленного режима работы приюта, работы должны выполняться только в присутствии представителя Заказчика. Время проведения работ согласовывается с Заказчиком.

Подрядчик обязан производить работы в полном соответствии с действующими СниП, стандартами и техническими условиями. Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами.

Заблаговременно поставлять в место производства работ необходимые материалы. Осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.

Устранять по указанию Заказчика дефекты, обнаруженные в процессе производства и при приемке работ за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком.

Устранять дефекты, допущенные по вине Подрядчика в выполненных работах за свой счет в сроки, определенные Заказчиком в течение гарантийного срока.

Не допускать без согласования с Заказчиком прекращения работ до сдачи их Заказчику.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на время выполнения работ и до сдачи результата работ Заказчику.

Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых Подрядчиком материалов, с применением соответствующих обследований, в том числе проводить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, используемых, выполненных и произведённых при выполнении работ, с привлечением при необходимости независимой от подрядчика лаборатории и экспертов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Оценка качества выполненных работ осуществляется в ходе регулярных проверок представителем Заказчика самостоятельно, либо с представителем Подрядчика.

6. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения Контракта.

Срок окончания работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения Контракта.

7. Порядок приёмки выполненных работ:

Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения всего комплекса работ, предусмотренного контрактом, в соответствии с настоящим Разделом на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2; справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (без претензий), на основании счета, счет – фактуры.

8. Требования к исполнительной документации.

Подрядчик передает Заказчику экземпляр  исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. В состав исполнительной документации входит реестр исполнительной документации, акты на скрытые работы, исполнительная схема, сертификаты и паспорта на материалы.

9. Требования к качеству применяемых материалов.

Гарантировать качество выполненных работ и строительных материалов, в соответствии с условиями контракта.

Подрядчик обязан представить Заказчику перед началом выполнение работ требуемые сертификаты на используемые при выполнении работ материалы, конструкции и комплектующие изделия, а также данные о пожаробезопасности в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации, в случаях, предусмотренных законодательством.

10. Требованиями к качественным характеристикам материалов, используемых для выполнения работ

| Наименование товара | Показатель | Значение показателя* |
| --- | --- | --- |
| Оцинкованный профнастил С21-1000-0,5 ГОСТ 24045-2010 | Ширина полок гофров, мм | не менее 10 не более 200 |
|  | Угол между полками и стенками гофров | не менее 95° не более 135 |
|  | Толщина материала профилей, мм | не менее 0,5 |
| Плита из минеральной ваты ГОСТ 9573-2012 | Плотность, кг/м3 | не менее 75 |
|  | Толщина, мм | не менее 50 |
|  | Сжимаемость, % | не более 8 |
|  | Водопоглощение при частичном погружении, % по массе, | не более 15 |
|  | Влажность, % по массе | не более 1 |

Содержащиеся указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования места происхождения товаров или наименования производителей, не является обязательным требованием.

Приложение к Разделу 2 «Описание объекта закупки»

- локальный сметный расчет № 955-2017-АС на строительство шумозащитного ограждения вокруг приюта для собак по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей 8, утвержденный директором МУ «Агентство по развитию ТМР» В.В. Пшеничниковым.*;

- Рабочий проект № 955-2017 на строительство шумозащитного ограждения вокруг приюта для собак по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, 8.

*размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru отдельным документом.

Раздел 3

Проект контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

Идентификационный код закупки: 173761101400076110100100200204399244

г. Тутаев                                                                                  «___» _____________ 2017 г.

Муниципальное учреждение «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пшеничкова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________, именуемое  в дальнейшем "Подрядчик", в лице _________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании результатов размещения заказа путем проведения электронного аукционного (Протокол подведения итогов электронного аукциона от _________ 2017 г. №__________), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет настоящего Контракта

По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по строительству шумозащитного ограждения вокруг приюта для собак по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, 8 (далее – Работы) Заказчик принимает надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы, в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

  - Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные надлежащим образом Работы в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Контракте.

  - Требования, предъявляемые к выполняемым Работам, виды, объем, и другие условия определены в Техническом задании (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

- СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Работы должны выполняться в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

  - Сроки выполнения Работ:

начало: с момента подписания Контракта,

окончание: в течение 30 дней с момента подписания Контракта.

  - Датой окончания выполнения Работ по настоящему Контракту считается дата подписания Сторонами итогового Акта о приемке выполненных Работ.

- Цена контракта

  - Цена Контракта составляет: _________________ (Прописью) рублей _____ копеек.

  - Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

  - Цена контракта включает все расходы, связанные с  выполнением работ (услуг), в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, всех налогов, сборы и другие обязательные платежи, которые могут возникнуть у Подрядчика при исполнении обязательств по контракту.

Цена контракта может быть изменена  по соглашению Сторон:

-    при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы  и иных условий контракта;

-   если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально объему  работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы,  но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

3.3. Если Подрядчиком является физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иное занимающееся частной практикой лицо, то сумма, подлежащая уплате настоящему Поставщику, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта. В случае, если у Подрядчика, работающего по упрощенной системе налогообложения, в течение срока действия Контракта возникнет обязанность по уплате НДС, то Стороны определили, что расходы, связанные с компенсацией НДС по Контракту, включены в цену Контракта.

- Порядок расчетов

4.1. Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за весь объем выполненных работ на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанных обеими сторонами (без претензий) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после выставления Подрядчиком счетов (счетов-фактур). Оплата осуществляется в безналичной форме, в рублях.

4.2. Оплата производится по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

4.3. В случае снижения цены работ по Контракту относительно стоимости этих работ по локальному сметному расчету (приложение к техническому заданию), в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) стоимость работ определяется в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение к техническому заданию) и умножается на коэффициент К.

Коэффициент К применяется при проведении расчетов ко всем видам работ и затрат, предусмотренных локальным сметным расчетом (приложение к техническому заданию) и рассчитывается по формуле

Цконтракта

К = ------------ , (К= Цконтракта/Цсметы),

Цсметы

Где Цконтракта – цена контракта, Цсметы – сметная стоимость работ, определенная на основании локального сметного расчета (приложение к техническому заданию) и представленного заказчиком в качестве начальной (максимальной) цены контракта.

4.4. При изменении расчетного счета Подрядчик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение пяти дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Контракта счет, несет Подрядчик.

4.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика на расчетный счет Подрядчика.

4.6. Заказчик вправе приостановить оплату выполненных работ в случае обнаружения в них дефектов или брака до их устранения, а также в случае отставания выполненных работ от объемов, предусмотренном графиком производства работ.

4.7. Финансирование по настоящему Контракту осуществляется за счет средств бюджета городского поселения г.Тутаев.

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик:

    - Вправе требовать предоставления информации, касающейся вопросов выполняемых Подрядчиком Работ.

    - Вправе проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь в его деятельность.

    - Обязуется принять Работы в соответствии с пунктом 6 настоящего Контракта, в случае отсутствия претензий относительно их объема, качества и соблюдения сроков их выполнения, подписать Акт о приемке выполненных работ и передать один экземпляр Подрядчику.

    - Обязуется осуществлять оплату выполняемых Подрядчиком Работ в размере, предусмотренном пунктом 4 настоящего Контракта.

    - Обязуется отчитаться перед Заказчиком по акту сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости работ формы КС-3 и счета (счета-фактуры - для плательщиков НДС) (далее - исполнительная документация).

  - Подрядчик:

    - Вправе требовать оплаты выполняемых Заказчику Работ в соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.

    - Обязуется своевременно и надлежащим образом выполнять Работы в соответствии с пунктом 1.1. с использованием своих материалов, собственными силами и средствами.

    - Обязуется предоставлять Заказчику информацию, касающуюся выполняемых Работ по Контракту.

    - Выполнять в обязательном порядке необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды, и нести ответственность за их невыполнение.

    - Обязуется предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые могут негативно повлиять на качество Работ.

    - Обязуется своими силами и за свой счет устранить допущенные по своей вине недостатки в выполняемых Работах.

    - Обязуется по окончании производства работ сдать Заказчику исполнительную документацию о выполненных работах. В случае неисполнения данного обязательства к Подрядчику применяются штрафные санкции, предусмотренные п.10.7 настоящего Контракта.

    - Обязуется выполнять Работы и выполнять свои обязанности по настоящему Контракту с надлежащим прилежанием, эффективностью и на высоком уровне, а также применять передовые технологии и безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Контрактом или Работами, Подрядчик должен оказывать всяческое содействие Заказчику и соблюдать его законные интересы.

    - В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также в случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения настоящего Контракта.

  - ПОРЯДОК приема-сдачи РАБОТ

6.1. Подрядчик письменно, за 2 (два) рабочих дня до полного завершения работ по контракту, извещает Заказчика о готовности к приемке работ и предоставляет Заказчику комплект исполнительной документации, предусмотренной пунктом 5.1.5. контракта, подписанной Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах.

6.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу в соответствии со статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится заказчиком своими силами или с привлечением сторонних специалистов. По решению Заказчика для приемки выполненных работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.

6.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика документов, предусмотренных пунктом 6.1. контракта, Заказчик осуществляет приемку выполненных работ по контракту на предмет соответствия их объемам, качеству требований, изложенным в контракте и описании  объекта закупки.

6.3.1. В случае отсутствия у Заказчика претензий по выполненным работам Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), один из которых направляет Подрядчику. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) являются основанием для оплаты выполненных работ.

6.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах, Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения недостатков составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, сроком их устранения и сроком повторной приемки работ. После подписания двустороннего акта выявленных недостатков (далее – Акт) Подрядчик обязан в указанный в Акте срок своими силами и без увеличения цены контракта, установленной пунктом 2.1. контракта, устранить недостатки выполненных работ для обеспечения их надлежащего качества. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 Заказчиком не подписывается до устранения выявленных недостатков.

6.4.1. В случае отказа Подрядчика от подписания Акта или уклонения Подрядчика от его подписания, Акт составляется Заказчиком в отсутствие Подрядчика (с отметкой об отказе Подрядчика от его подписания) и признается допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств и является основанием для применения штрафных санкций, предусмотренных контрактом.

При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

6.4.2. Если недостатки результата работы не были устранены в установленный в Акте срок либо являются существенными и/или неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.5. Устранение Подрядчиком в установленный Актом срок выявленных недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных контрактом.

6.6. Работы, выполненные Подрядчиком с изменением или отклонением от условий контракта, оплате не подлежат.

6.7.  В случае ошибок или неточностей, допущенных при оформлении документов, указанных в пункте 5.1.5. контракта, Подрядчик осуществляет замену документов в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления претензии (в устной или в письменной форме) от Заказчика. Все расходы, связанные с переоформлением документов, осуществляются за счет Подрядчика.

- ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

  - В течение всего срока действия Контракта Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта и Приложением № 1 к настоящему контракту;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке выполненных Работ и в течение гарантийного срока.

7.2. Гарантия качества результата Работ распространяется на все составляющие результат Работ.

7.3. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается на 3 года, со дня подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, а на материалы - в соответствии с гарантийной документацией их производителя. В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на объект по требованию Заказчика для устранения возможных дефектов, неисправностей в течение суток. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, а на части работ, по которым проводилось устранение недостатков, устанавливается новый гарантийный срок - равный основному гарантийному сроку.

- Контроль качества выполненных работ

  - Заказчик в течение всего срока действия Контракта проверяет соответствие выполняемых Работ Техническому заданию. По результатам проверки Заказчик делает вывод о соблюдении/нарушении условий Контракта и составляет дефектный акт.

  - О факте нарушения условий контракта Заказчик делает запись в журнале контроля Работ по контракту и заполняет дефектный акт. О факте нарушения контракта Подрядчик уведомляется телефонограммой в тот же день.

  - Заказчик имеет право не производить оплату выполненных Работ за обнаруженные недостатки. Акт о нарушении условий контракта является неотъемлемой частью акта выполненных Работ, по результатам которого производится оплата за выполненные Работы.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется на период с момента заключения Контракта до 30 сентября 2017 года и составляет 42 300 (Сорок две тысячи триста) рублей 29 копеек, может быть предоставлено следующими способами: в виде банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения Контракта выбирает Подрядчик. В случае если им было выбрано внесение денежных средств и выполнение обязательств по Контракту исполнено надлежащим образом, Заказчик обязуется возвратить Подрядчику денежные средства в течение 10 банковских дней с момента получения письменного уведомления от Подрядчика.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в случае если Подрядчика было выбрано внесение денежных средств:

Муниципальное учреждение «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района» ИНН/КПП 7611014000/761101001 р/сч 40701810278881000003 УФК по Ярославской области (МУ «Агентство по развитию ТМР», л/с 950050857) в Отделение Ярославль г. Ярославль БИК 047888001 ОКТМО 78543101.В назначении платежного поручения указать: "Обеспечение исполнения контракта".

9.2. При выборе Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в форме внесения денежных средств, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения им условий Контракта, Заказчик вправе удержать в свою пользу, причитающуюся ему сумму в пределах понесенных убытков с учетом рассчитанной неустойки (штрафа, пени) во внесудебном порядке.

9.3. Размер обеспечения исполнения Контракта может быть изменен при принятии Заказчиком антидемпинговых мер. В случае принятия антидемпинговых мер, стороны руководствуются положениями статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, Работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Ответственность сторон

10.1. Все штрафные санкции по настоящему Контракту применяются по усмотрению Сторон и считаются полагающими к уплате в случае и с момента направления Стороне, не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательства по настоящему Контракту, претензионного письма. Штрафные санкции, полагающиеся к уплате, выплачиваются в течение десяти банковских дней с момента получения претензионного письма адресатом. Претензионное письмо направляется заказной почтой либо с курьером под роспись получателя.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

10.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере ________ рублей копеек и определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

10.5. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей уплате за выполненные работы.

10.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком и определяется по формуле:

П = (Ц - В) х С, где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

, где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

10.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере _______ рублей и определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

10.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.9. Заказчик вправе производить оплату выполненных работ по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, при этом заключение дополнительных соглашений не требуется.

10.10. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту Заказчик производит окончательный расчет с Подрядчиком на основании итогового акта сверки расчетов подписанного Сторонами настоящего контракта, который включает в себя рассчитанные в соответствии с условиями настоящего контракта имущественные санкции, подлежащие взысканию с Подрядчика и служит основанием для вычета их, путем уменьшения суммы окончательного расчета.

В случае если Подрядчиком не подписан итоговый акт сверки расчетов, Заказчик при окончательном расчете с Подрядчиком в бесспорном порядке производит удержание (зачет) суммы имущественных санкций, рассчитанных и подлежащих оплате Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего контракта, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму имущественных санкций.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так же которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам (оказываемым услугам) нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ (оказания услуг) и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства указанные в п. 11.1. будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ (оказание услуг) может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

12. ИЗМЕНЕНИЕ, Расторжение контракта

12.1.	Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12.2. Заказчик имеет право расторгнуть Контракт в судебном порядке:

- при задержке Подрядчиком сроков начала и окончания выполнения работ, более чем на 10 (десять) дней по причинам, независящим от Заказчика;

- в случае двукратного нарушения Подрядчиком требований по технологии и качеству работ, зафиксированных Актом выявленных нарушений при исполнении обязательств по Контракту и неисполнения Предписаний об устранении нарушений при выполнении работ, выданных Заказчиком;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.4. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, Заказчик возмещает Подрядчику затраты, связанные с фактически выполненными объемами работ, на основании подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

12.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

12.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.7.	Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

13. Общие положения

  - Любые дополнения и приложения к настоящему Контракту действительны, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.

  - Все приложения указанные в тексте настоящего Контракта, являются его неотъемлемой частью.

  - При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - Настоящий Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств и осуществления окончательных расчетов между Сторонами по настоящему Контракту.

  - По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Контракте Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. Срок действия Контракта и порядок внесения в него изменений и дополнений

  - Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 31.08.2017 г.

  - Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Контракта, допущенное в период  срока его действия, а также в период гарантийного срока, и не прекращает обязательств Сторон.

  - В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

14.4. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах – по одному для каждой из сторон.

15. Приложения

15.1.	К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

  - Приложение № 1 «Техническое задание».

- Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК: Муниципальное учреждение «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района Юридический адрес: 152300, Ярославская обл., г. Тутаев, пр-т 50-летия Победы, д.11 Фактический адрес: 152300, Ярославская обл., г. Тутаев, пр-т 50-летия Победы, д.13 Тел.: 8(48533)2-50-14, 2-50-30 эл.почта: agentstvo-tmr@ yandex.ru ИНН 7611014000 КПП 761101001 ОГРН 1037601800280 Р/сч 40701810278881000003 УФК по Ярославской области (МУ «Агентство по развитию ТМР» л/сч. 950050858) Отделение Ярославль г. Ярославль БИК 047888001 Директор ______________ В.В. Пшеничников М.П. | ПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к Контракту № __ от «___» _____________2017 г.

Техническое задание на

выполнение работ по строительству шумозащитного ограждения вокруг приюта для собак по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, 8.

Настоящее Техническое задание является основополагающим документом для выполнения работ по строительству шумозащитного ограждения вокруг приюта для собак по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей 8.

Выполнить работы в полном соответствии с Рабочим проектом № 955-2017 на строительство шумозащитного ограждения вокруг приюта для собак по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, 8 и локальным сметным расчетом № 955-2017-АС на строительство шумозащитного ограждения вокруг приюта для собак по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей 8, утвержденным директором МУ «Агентство по развитию ТМР» В.В. Пшеничниковым. (Приложение к Техническому заданию).

1. Предмет контракта:

Выполнение работ по строительству шумозащитного ограждения вокруг приюта для собак по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей 8.

2.Цель работы:

Защита от шума и обеспечение нормативных параметров акустической среды в производственных, жилых, общественных зданиях, на прилегающих к ним территориях и в рекреационных зонах, согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума».

3.Место производства работ.

Ул. Строителей 8, городское поселение Тутаев, Ярославской области.

4. Объем выполняемых работ

Согласно локального сметного расчета № 955-2017-АС по строительству шумозащитного ограждения вокруг приюта для собак по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей 8 и  Рабочего проекта № 955-2017 на строительство шумозащитного ограждения вокруг приюта для собак по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, 8.

5. Условия выполнения работ:

Качество выполняемых работ должно соответствовать СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», профнастил в соответствие с ГОСТ 24045-2016, плиты из минеральной ваты в соответствии с ГОСТ 9573-2012, территориальными строительными нормами и иными документам, устанавливающим требования к качеству работ.

Работы производить строго по предварительному согласованию с Заказчиком. Выполнять работы  с соблюдением установленного режима работы приюта, работы должны выполняться только в присутствии представителя Заказчика. Время проведения работ согласовывается с Заказчиком.

Подрядчик обязан производить работы в полном соответствии с действующими СниП, стандартами и техническими условиями. Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами.

Заблаговременно поставлять в место производства работ необходимые материалы. Осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.

Устранять по указанию Заказчика дефекты, обнаруженные в процессе производства и при приемке работ за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком.

Устранять дефекты, допущенные по вине Подрядчика в выполненных работах за свой счет в сроки, определенные Заказчиком в течение гарантийного срока.

Не допускать без согласования с Заказчиком прекращения работ до сдачи их Заказчику.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на время выполнения работ и до сдачи результата работ Заказчику.

Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых Подрядчиком материалов, с применением соответствующих обследований, в том числе проводить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, используемых, выполненных и произведённых при выполнении работ, с привлечением при необходимости независимой от подрядчика лаборатории и экспертов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Оценка качества выполненных работ осуществляется в ходе регулярных проверок представителем Заказчика самостоятельно, либо с представителем Подрядчика.

6. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения Контракта.

Срок окончания работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения Контракта.

7. Порядок приёмки выполненных работ:

Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения всего комплекса работ, предусмотренного контрактом, в соответствии с настоящим Техническим заданием  на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2; справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (без претензий), на основании счета, счет – фактуры.

8. Требования к исполнительной документации.

Подрядчик передает Заказчику экземпляр  исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. В состав исполнительной документации входит реестр исполнительной документации, акты на скрытые работы, исполнительная схема, сертификаты и паспорта на материалы.

9. Требования к качеству применяемых материалов.

Гарантировать качество выполненных работ и строительных материалов, в соответствии с условиями контракта.

Подрядчик обязан представить Заказчику перед началом выполнение работ требуемые сертификаты на используемые при выполнении работ материалы, конструкции и комплектующие изделия, а также данные о пожаробезопасности в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации, в случаях, предусмотренных законодательством.

10. Требованиями к качественным характеристикам материалов, используемых для выполнения работ

| Наименование товара | Показатель | Значение показателя* |
| --- | --- | --- |
| Оцинкованный профнастил С21-1000-0,5 ГОСТ 24045-2010 | Ширина полок гофров, мм |  |
|  | Угол между полками и стенками гофров |  |
|  | Толщина материала профилей, мм |  |
| Плита из минеральной ваты ГОСТ 9573-2012 | Плотность, кг/м3 |  |
|  | Толщина, мм |  |
|  | Сжимаемость, % |  |
|  | Водопоглощение при частичном погружении, % по массе, |  |
|  | Влажность, % по массе |  |

* заполняется в соответствии с первой частью заявки на участие в электронном аукционе победителя (единственного участника) электронного аукциона.

Приложение к Техническому заданию

- локальный сметный расчет № 955-2017-АС на строительство шумозащитного ограждения вокруг приюта для собак по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей 8, утвержденный директором МУ «Агентство по развитию ТМР» В.В. Пшеничниковым.*

- Рабочий проект № 955-2017 на строительство шумозащитного ограждения вокруг приюта для собак по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, 8*.

*размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru отдельным документом.

| Заказчик: _____________________________ М.П. | Подрядчик: _________________ М.П. |
| --- | --- |