	Согласовано:

Председатель комитета по материально-техническому обеспечению администрации Увельского муниципального района  

____________________Н.И. Марчук 
	Утверждаю:

Директор МКОУ Каменская СОШ   Увельского муниципального района  

___________________ В.В.Пересыпкина


                      ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы
Реестровый номер торгов: № 128-Э/32
Муниципальный заказчик: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Каменская средняя общеобразовательная школа Увельского муниципального района  Челябинской области

Уполномоченный орган: Комитет по материально-техническому обеспечению администрации Увельского муниципального района Челябинской области
                                                                     п.Увельский, 2013 год
Извещение о продлении открытого аукциона в электронной форме № 128-Э/32
1. Форма торгов: Открытый аукцион в электронной форме.

2. Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: www.rts-tender.ru  

3. Уполномоченный орган 

Наименование - Комитет по материально-техническому обеспечению администрации Увельского муниципального района Челябинской области. 

Почтовый адрес - 457000, Челябинская область, п. Увельский, ул. Советская, 26, каб. № 4. 

Место нахождения - Челябинская область, п. Увельский, ул. Советская, 26, каб. № 4. 

Адрес электронной почты - Komitet-MTO@mail.ru. 

Тел/факс - 8-(35166)-3-19-35.

Контактное лицо –  Марчук Николай Иванович,  тел 8-(35166)-3-19-35

4. Заказчик:

Наименование – Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Каменская средняя общеобразовательная школа Увельского муниципального района  Челябинской области

Почтовый адрес, место нахождения - 457017, Челябинская область, Увельский район, п.Каменский, ул.Советская-13.
Адрес электронной почты: kam_74332@mail.ru

Факс - 8-(35166)-63-2-40
Контактное лицо –  Пересыпкина Вера Васильевна 8-(35166) 63-2-40
5. Предмет контракта:

Отбор подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ Каменская СОШ Увельского муниципального района Челябинской области. 

Объём выполняемых работ – В соответствии со сметой на капитальный ремонт здания начальной школы в п.Каменский (Приложение № 1 к документации об ОАЭФ, размещаемой одновременно с настоящим извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме).

6. Место выполнения работ – Челябинская область, Увельский  район, п.Каменский, ул.Советская,13 Б
7. Начальная (максимальная) цена контракта – 7 015 082,00 руб. (Семь миллионов пятнадцать тысяч восемьдесят два рубля 00 копеек).

8. Обеспечение заявки – 5 % от начальной (максимальной) цены контракта.

9. Обеспечение исполнения муниципального контракта – 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

10. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:  22 июля 2013 г. в 10 час.00 мин. (время московское).

11. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:  23 июля 2013 г.
12. Дата проведения открытого аукциона в  электронной форме:  26 июля 2013 г.
Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.

Информационная карта документации об аукционе в электронной форме
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 г.       № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», далее Закон
	№

п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений, информация

	1.
	Уполномоченный орган
	Наименование - Комитет по материально-техническому обеспечению администрации Увельского муниципального района Челябинской области. 

Почтовый адрес – 457000, Челябинская область, п. Увельский, ул. Советская, 26, каб. № 4

Место нахождения - Челябинская область, п. Увельский, ул. Советская, 26, каб. № 4. 

Адрес электронной почты - Komitet-MTO@mail.ru. 

Тел/факс - 8-(35166)-3-19-35.

Контактное лицо – Марчук Николай Иванович,  тел 8-(35166)-
3-19-35

	2. 
	Муниципальный заказчик
	Наименование – Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Каменская средняя общеобразовательная школа Увельского муниципального района  Челябинской области Почтовый адрес – 457017, Челябинская область, Увельский район, п.Каменский, ул.Советская-13.
Место нахождения - 457017, Челябинская область, Увельский район, п.Каменский, ул.Советская-13.
Адрес электронной почты – kam_74332@mail.ru
Тел/факс - 8-(35166)-63-2-40. 
Контактное лицо –  Пересыпкина Вера Васильевна 8-(35166) 63-2-40

	3.
	Предмет муниципального контракта, объем работ
	Предмет муниципального контракта: 
Отбор подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ Каменская СОШ Увельского муниципального района Челябинской области. 

Количество (объем) выполняемых работ – В соответствии со сметой на капитальный ремонт здания начальной школы в п.Каменский (Приложение № 1 к информационной карте документации об ОАЭФ).

Смету на капитальный ремонт здания начальной школы в п.Каменский смотреть на сайте https://www. zakupki.gov.ru

	4.
	Место проведения открытого аукциона в электронной форме
	Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет по адресу: www.rts-tender.ru 

	5.
	Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, к результатам приемки работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
	Условия выполнения работ. 

1. Работы выполняются в соответствии со сметной документацией: локальным сметным расчётом № 2 на капитальный ремонт здания начальной школы в п.Каменский (приложение № 1 размещается одновременно с настоящей информационной картой открытого аукциона в электронной форме). 

2. Необходимо обеспечение безопасности жителей, пешеходов, в том числе детей при производстве работ на Объекте. 

3. Подрядчик обязан вывозить строительный мусор в конце рабочего дня, соблюдая правила пожарной безопасности, не загромождать проезды и газоны, по окончании работ вывезти принадлежащее ему имущество. 

4. Подрядчик по согласованию с Заказчиком выполняет своими силами и средствами временные сооружения (по необходимости) на основании согласованного проекта производства работ (ППР), не затрудняющие проезды и проходы на территории, обеспечивающие соблюдение норм ТБ и пожарной безопасности. 

5. По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию по объекту.

Требования к качеству работ:
1. Производить работы в полном соответствии со СД, действующими Строительными нормами и правилами, соблюдать требования СНиП, ГОСТ, санитарных и других норм и правил 

2. Материалы, используемые Подрядчиком для выполнения работ, должны соответствовать требованиям аукционной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

3. При выполнении работ использовать материалы, которые ранее не находились в эксплуатации.

4. Подрядчик берет на себя ответственность за устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта собственными силами и средствами.

5. Технология производства работ должна обеспечивать сохранность имущества Заказчика  от факторов, связанных с ремонтными работами.
Требования к безопасности работ:

1. Производимые работы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ.

Требования к результатам работы:

1. Подрядчик должен осуществить капитальный ремонт здания школы в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией в указанный срок. 

Приемка результата выполненных работ осуществляется комиссией, назначенной Заказчиком в соответствии с действующими правилами приемки работ и с оформлением акта приёмки работ.

	6.
	Место и сроки (периоды) выполнения работ

	Место выполнения работ:

Челябинская область, Увельский  район, п.Каменский, ул.Советская,13б.
Срок выполнения работ: 

60 дней  с момента подписания контракта.

Допуск рабочих, транспорта и материалов предварительно согласовывается с Заказчиком.

	7.
	Требования к сроку и (или), объему предоставления гарантий качества 
	Гарантийный срок - не менее 5-ти лет с момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.
При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

	8.
	Форма торгов
	Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с главой 3.1. Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

	9.
	Начальная (максимальная) цена контракта
Обоснование начальной         (максимальной) цены контракта 
	7 015 082,00 руб. (Семь миллионов пятнадцать тысяч восемьдесят два рубля 00 копеек).

Цена формируется с учетом всех затрат.
Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

 Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных муниципальным контрактом объемов выполняемых работ.

Начальная (максимальная) цены контракта определяется сметой на капитальный ремонт здания начальной школы в п.Каменский в соответствии со  ст. 19.1. Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта - Приложение № 1 к информационной карте документации об аукционе в электронной форме.

	10.
	Форма, сроки, порядок оплаты товаров
	1. Финансирование работ осуществляется за счет средств местного бюджета, согласно принятому на учет бюджетному обязательству к Муниципальному контракту, в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.  

2. Оплата выполненных работ осуществляются по  факту выполнения работ после   подписания  акта  о   приемке  выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3).
3. Оплата выполненных работ  производится путем перечисления средств на счет Подрядчика.

	11.
	Источник финансирования
	Районный бюджет


	12.
	Порядок формирования цены контракта 

	Цена контракта включает в себя все расходы, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту здания (в т.ч.Стоимость строительных материалов, командировочные расходы, оплату за проезд, питание. Перевозку, страховые платежи и т.д.), все налоги, сборы,  и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением Подрядчиком работ и изменению не подлежит.
Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения  контракта.

	13.
	Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком 
	Рубль Российской Федерации



	14.
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта.
	Порядок не установлен

	15.
	Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона")
	"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта.

	16.
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей:
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:
1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый  адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа поставка товара, являющегося предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. 
Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации Участника размещения заказа на электронной площадке.

	17 
	Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа должна содержать 

согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

	18.
	Обязательные требования к участникам размещения заказа установленные в соответствии с ч.1  ст. 11 Закона

	1. Соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов:

- наличие у участника размещения заказа свидетельства СРО  по организации строительства. 
Лицо, осуществляющее работы по капитальному ремонту, вправе выполнять определенные виды работ по капитальному ремонту объекта самостоятельно или с привлечением других лиц. В случае выполнения таким лицом указанных работ лично, данное лицо должно обладать при выполнении таких работ соответствующим свидетельством о допуске к отдельным видам работ. 

2. Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

	19.
	Требования к участникам размещения заказа установленные Заказчиком, Уполномоченным органом в соответствии с ч. 2 ст.11 Закона.
	1. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  реестре недобросовестных поставщиков, сведений об участниках размещения заказа


	20.
	Дата  и время окончания  срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 
	22 июля 2013 г. в 12 час.00 мин. (время местное)

Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок.


	21.
	Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
	Место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:

457000, Челябинская область, п. Увельский, ул. Советская, 26, каб. № 4, Комитет по материально-техническому обеспечению администрации Увельского муниципального района.

День и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:

Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

	22.
	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
	23 июля 2013 г.


	23.
	Дата проведения открытого аукциона в  электронной форме 
	26 июля 2013 г.
время начала проведения открытого аукциона в  электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.

	24
	Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме установлено в размере 5,0% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет – 350 754,10 рублей. 

  Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств (в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии гл. 3.1. ст. 41.8. ч.11) в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный данной документацией об открытом аукционе в электронной форме.

	25.
	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта
	Предусмотрено обеспечение исполнения контракта в размере 10% начальной (максимальной) цены контракта – 701 508,20 рублей. 

Участник аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, в течение пяти дней со дня получения проекта контракта направляет оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона документ об обеспечении исполнения контракта.

Обеспечение исполнения контракта может быть в виде:

- безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией;

- передачи заказчику в залог денежных средств в том числе  в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе

Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником самостоятельно. 

    Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником самостоятельно. 

      В случае если обеспечением исполнения контракта является передача в залог денежных средств:

Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения муниципального контракта: 

Получатель:

МОУ Каменская СОШ
ИНН 7440006310  КПП 742401001

Наименование получателя: УФК по Челябинской области (Финансовое управление администрации Увельского муниципального района ИНН 7440001022 КПП 744001001 л/сч 02693041780)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г.Челябинск. 

БИК 047501001 р/счет 40204810300000000038
 л/счет  030702014 Б в Финансовом управлении администрации 
Увельского муниципального района
Назначение платежа – обеспечение исполнения контракта по аукциону № ___________, «на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания начальной школы МКОУ Каменская СОШ». 
В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. № 94-ФЗ о порядке проведения открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:

В случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт в соответствии с ч. 18 ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ до достижения цены контракта, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме, исходя из цены контракта, достигнутой на открытом аукционе в электронной форме, проводимом в соответствии в соответствии с ч. 18 ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ.

Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется

	26.
	Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект (доработанный проект) муниципального контракта
	В соответствии со ст.41.12. Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. № 94-ФЗ)



	27.
	Участники вправе предлагать на аукцион только весь объем работ по данному аукциону

	28.
	Все связанные с проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа в форме электронных документов.

Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.

Документы и сведения, содержащиеся во второй части заявки, а также документы, направленные оператором электронной площадки, в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

	Под контрактом понимаются государственные или муниципальные контракты, а также гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд соответствующих заказчиков. 

Под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд. 

Под гражданско-правовым договором бюджетного учреждения на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях настоящего Федерального закона понимается договор, заключаемый от имени бюджетного учреждения.


                                                                                                                                                   Проект

Контракт № __________
на выполнение подрядных работ  по  капитальному ремонту здания начальной школы в п. Каменский, Увельского  муниципального района Челябинской области
п.Каменский                                                                                                           «___» _______2013 г.                                                                               
          
                         









МКОУ Каменская СОШ  в лице директора Пересыпкиной В.В.,  действующей на основании Устава,  именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК,  и ______________________________________  в лице ___________________________________ действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт  о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Настоящий Контракт составлен по  итогам открытого аукциона в электронной форме,  протокол от  ___ ______ 2013г. № ___
1.2. Предметом настоящего контракта является осуществление Сторонами совместных скоординированных действий по  выполнению  подрядных работ  по капитальному ремонту здания начальной школы в п. Каменский Увельского  муниципального района Челябинской области в соответствии со сметной  документацией.
2.СТОИМОСТЬ РАБОТ  ПО КОНТРАКТУ.

2.1. Общая   стоимость  работ, выполняемых   по  настоящему  контракту,   составляет ___________ рублей в  текущих  ценах, в т.ч. НДС _______________ рублей (или НДС не предусмотрен)

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту:

Начало работ – с момента  подписания контракта

Продолжительность выполнения работ –  60 календарных дней с момента  подписания контракта
Окончание работ – до ____ ________ 2013 г.
4.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
4.1. По окончании работ ПОДРЯДЧИК предоставляет  ЗАКАЗЧИКУ следующие документы (оригинал в 2-х экземплярах): форму № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ», форму № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», счета-фактуры, прочие документы по требованию   ЗАКАЗЧИКА.

4.2. ЗАКАЗЧИК в течение 10 рабочих дней принимает и оформляет представленные документы или направляет обоснованный отказ по актам выполненных работ.



5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

5.1.Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается согласно действующему законодательству  5 лет  с момента  подписания акта на выполненные работы.

5.2.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

 5.3. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.

5.4. В случае отказа ПОДРЯДЧИКА от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах  ЗАКАЗЧИК  вправе обратиться в суд.
6. ОПЛАТА  РАБОТЫ  И  ВЗАИМОРАСЧЕТЫ.

6.1. Финансирование (оплата) выполненных работ осуществляется с лицевого счета ЗАКАЗЧИКА на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА в пределах лимитов бюджетных средств  за фактически  выполненные работы.

6.2. Оплата оказанных услуг производится за счет выделенных  ЗАКАЗЧИКУ бюджетных средств после   подписания  акта  о   приемке  выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3)  в течение 20 дней с момента подписания акта выполненных работ.

6.3. Стоимость работ на период действия Контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит.

6.4. Работы, выполненные сверх предусмотренных настоящим Контрактом, к выполнению не принимаются и оплате не подлежат.
7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  СТОРОН.
7.1.  ЗАКАЗЧИК обязан:
7.1.1.Принять на себя обязанность по финансированию  работ по настоящему Контракту.
7.1.2. Заключить договор на проведение технического надзора.
7.1.3. Обеспечивать контроль за проведением всего комплекса работ по объекту в соответствии с действующими строительными нормами.

7.1.4. Своевременно оформлять заявку на перечисление средств ПОДРЯДЧИКУ  за фактически выполненные и принятые работы.

7.1.5 Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.
7.1.6. Обеспечить работу комиссии по приемке  выполненных работ.
7.2. ПОДРЯДЧИК обязан:

7.2.1. Выполнить на свой риск своими и (или) привлеченными силами комплекс работ по объекту, в соответствии с утвержденной сметной документацией, с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом,  в пределах цены, указанной в п. 2.1. настоящего Контракта.

7.2.2.Осуществлять приемку, разгрузку и складирование материалов и оборудования, завезенных на площадку производства работ.

7.2.3. Обеспечить выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды. 
7.2.4. Предъявить приемочной комиссии объект в полной строительной готовности.
7.2.5. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств, представлять все необходимые документы и информацию по капитальному ремонту  объекта.

7.2.6. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и Челябинской области.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

 8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

 8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более трех месяцев,  ЗАКАЗЧИК и ПОДРЯДЧИК в течение 10-ти дней должны обсудить, какие меры следует принять для продолжения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту  стороны несут ответственность в соответствии с действующими законодательными актами Российской Федерации.

9.2 В случае нарушения «Подрядчиком» срока окончания работ «Заказчик» вправе вычитать из цены контракта в виде неустойки сумму, эквивалентную 1% от цены контракта, за каждый день задержки до момента окончания работ.

      9.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по Контракту.

9.4. Заказчик в одностороннем порядке имеет право расторгнуть  Контракт  в следующих случаях:

- несоблюдение сроков и объемов выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом;

- лишение Подрядчика права на производство строительно-монтажных работ;

- задержка без уважительных причин начала работ на 10 и более дней.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

10.1. Исполнение обязательств по настоящему контракту обеспечивается безотзывной банковской гарантией №_________от___________, выданной _____________________________


              (наименование банка или иной кредитной организации)

(или передачей заказчику в залог денежных средств, в том числе  в форме вклада (депозита), в размере __________ рублей, что составляет 10% начальной (максимальной) цены контракта. 

10.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта, а на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего договора.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

11.1.Настоящий Контракт  вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.
11.2. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.3. Условия настоящего Контракта могут быть изменены в  пределах  существующего законодательства по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа.
11.4. Настоящий договор составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной цифровой подписью, каждой со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

                                                                                                                                                  ЗАКАЗЧИК : 


          ПОДРЯДЧИК:

	МКОУ Каменская СОШ

457017, Челябинская область,

 Увельский район, п. Каменский,  ул. Советская, 13б

ИНН 7440006310        КПП 742401001

л\с  № 03192504190  РБ в Финансовом управлении Увельского муниципального района

Директор 

_____________________  В.В. Пересыпкина

М.П.
	


