| Данные о недобросовестном подрядчике Наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» |
| --- | --- |
| Место нахождения | ХХХХХХХ, г. Зажопинск, ул. Зажопина, д. 20 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ХХХХХХХХХ |
| ИНН учредителей | Зажопин Геннадий Валерьянович: ХХХХХХХХ |
| Идентификационный код закупки | ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ |
| Объект закупки | ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ |
| Начальная (максимальная) цена контракта | ХХХХХХХХХХХХ (ХХХХХХ) рублей ХХ копеек |
| Дата подведения итогов запроса котировок | ХХ.ХХ.ХХХХ |
| Дата заключения контракта | ХХ.ХХ.ХХХХ |
| Цена заключенного контракта | ХХХХХХХХХХХХ (ХХХХХХ) рублей ХХ копеек |
| Срок исполнения контракта | Окончание работ в течение ХХ (шестидесяти) календарных дней с момента подписания Сторонами контракта |
| Дата расторжения контракта | Решение № ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ года |
| Основания расторжения контракта | - Пункт 10.2 контракта - Пункт 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации - Пункт 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации - Часть 8 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| Обоснование причин одностороннего отказа от исполнения контракта | В соответствии с п. 2.1 Контракта Подрядчик должен был выполнить работы в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания Контракта Сторонами. Срок на выполнение работ, предусмотренных Контрактом, истек 25 сентября 2017 года. По состоянию на 6 октября 2017 года работы не окончены, результат работ Заказчику не представлен. Своих обязательств по Контракту Подрядчик не исполнил, тем самым нарушив п. 2.1 Контракта. Согласно п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. |