	
	


 
	Исх. № 176
от 10 августа 2018 г.




Уведомление о приостановке работ


"09" августа 2018 г. между _ и ООО «_» был заключен государственный контракт № _, согласно условиям которого ООО «_» обязалось выполнить работы по капитальному ремонту (благоустройство) здания _, расположенного по адресу: _.


В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 716 Гражданского кодекса Российской Федерации и государственным контрактом № _ от "09" августа 2018 г. ООО «_» уведомляет _ о том, что приостанавливает выполнение работ по государственному контракту по причине непригодности строительной площадки для выполнения строительных работ. Не выполнены демонтажные работы (снятие старого асфальтового покрытия, демонтаж бордюрных камней, разработка грунта, спил тополей высотой более 15 метров в количестве 29 шт., выкорчевывание пней в количестве 41 шт., демонтаж бетонного забора).
