
Подробный обзор большого пакета поправок в 44-ФЗ

Речь о законе № 71-ФЗ от 1 мая 2019, который внёс много различных правок в 44-ФЗ, да ещё и с разными сроками вступления в силу. Поправки разделены по срокам вступления в силу.
Не указаны поправки, которые имеют по большей мере технический характер - т.е. по которым заказчикам/поставщикам/контролерам делать ничего не нужно или по которым (например, по цене за единицу или по отмене планов закупки) изменения внесены в большое количество статей закона (там нет смысла повторять одно и то же).
Из самого важного.
Заказчикам – необходимо будет поправить положение/должностную инструкцию контрактного управляющего, контрактной службы; поправить свою типовую документацию, включая проект контракта; рассказать членам комиссии о новых правилах по рассмотрению заявок.
Поставщикам – внести на ЭТП документы по ПП 99 и т.п. ограничениям; учитывать новые требования по заявкам, обеспечению и обжалованию.

1 часть – поправки вступают в силу с 12 мая 2019 г.

1. Из формулировки по ответственности «Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации» выглядит теперь так «Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации». Т.е. должно быть меньше придирок от контролеров по отсутствию суммы при наличии только процентов или даже ссылки на ПП 1042.

2. Из формулировки по пене убрали ссылку на постановление Правительства (принципиально, пожалуй, ничего не меняет) и по пене, по штрафу добавили указание на то, что размер штрафа и пени может быть иным, если это установлено законодательством РФ (например, по ОСАГО, по электроэнергии и т.п.).

3. Минфину дали право разрабатывать типовые контракты, типовые условия контрактов.

4. В ч. 13.1. ст. 34 (срок оплаты) добавлена формулировка «[срок оплаты не более 30 дней за исключением]случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации».

5. Утрачивают силу ч.ч. 9-12 ст. 94 – которые требуют от заказчиков составлять отчет об исполнении контракта (отдельного этапа). Соответственно, с 12 мая по заключению, изменению, исполнению и расторжению контракта заказчики отчитываются только в реестре контрактов.

6. УФАС должен рассмотреть вопрос о внесении/невнесении участника в РНП в течение 5 рабочих дней.

7. Немного изменяются порядок и сроки обжалования:
- жалоба на положения документации – без изменений до ОСПЗ
- жалоба на действия, связанные с заключением контракта – не позднее даты заключения контракта, но обжаловать может только участник, с которым заключается контракт
- жалоба на остальные действия – срок подачи сокращен с 10 до 5 дней

8. В ходе рассмотрения жалобы заказчик может не предоставлять документы и информацию, размещенные в ЕИС. При наличии противоречий приоритет имеют документы и информация, размещенные в ЕИС.

9. Запуск «Независимого регистратора» отложили на 1 января 2020 г.

2 часть – поправки вступают в силу с 1июля 2019 г.

1.Ст. 15 дополнили интересной частью 7, которая указывает, что в случае, если законодательством предусмотрена обязанность проведения конкурсов и аукционов (не указанных в 44-ФЗ), то при их проведении положения статей 14, 23, 28 - 30, 34, 35 Закона 44-ФЗ не применяются, если иное не предусмотрено законодательством РФ. Навскидку тут можно вспомнить ч. 1 ст. 18 Закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», обязывающий проводить закупки услуг финансовых организаций (например, открытие банковских счетов и ведение операций по ним – РКО, иначе говоря) конкурсами или аукционами по 44-ФЗ.

2.Если закупка проводится только для СМП/СОНКО, то при заключении контракта с победителем тот может не предоставлять ОИК (в т.ч. по антидемпингу) если до заключения контракта предоставит информацию:
- из реестра контрактов
- об исполненных 3 контрактах
- за 3 года до даты подачи заявок
- без неустоек
- на общую сумму всех контрактов не менее НМЦК закупки
!-! Тут есть проблема (как и по добросовестности в ст. 37) – указано не «не менее 3 контрактов», а конкретно «предоставляет три контракта». Соответственно, не очень понятно, что будет, если участник предоставит 4+ контракта, особенно, если любые отдельно взятые 3 из них не соответствуют НМЦК. Моё мнение: 
- если в представленных контрактах, независимо от их количества, 3 контракта подходят по НМЦК (и др.критериям), то ОИК не нужно; 
- если представлено скажем 200 контрактов, но никакая комбинация трёх из них не набирает сумму НМЦК, то ОИК участнику предоставлять необходимо. 

3.Если закупка проводится только для СМП/СОНКО, то при заключении контракта с победителем размер обеспечения исполнения контракта (в т.ч. по антидемпингу) устанавливается от цены контракта (а не от НМЦК, как обычно), но не менее, чем размер аванса (ч. 6 ст. 96).

4. Изменения в части обоснования НМЦК:
- в ч. 9 ст. 22 (проектно-сметный метод) добавлен снос объекта капитального строительства
- добавлено требование (ч. 23 ст. 22) при размещении документов и информации в ЕИС указывать НМЦК, ЦК с ЕП, цену единицы ТРУ «с использованием ЕИС»

5. ИКЗ в документах и информации, размещаемых в ЕИС, указывается с использованием ЕИС. Скорее всего, будет полностью или большей частью формироваться автоматически (как отчасти уже сейчас сделано).

6. Из ст. 23 исключили текст «Наименование объекта закупки в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, указывается в соответствии с каталогом ТРУ». Это плюс – должно быть меньше придирок КО по наименованиям закупок.

7. Новые чч. 12-15 ст. 24.2 и далее по закону касательно ограничений при закупке. Суть – если участник закупки хочет принять участие в закупке с дополнительными требованиями, уст. Правительством РФ (ПП 99), то такой УЗ должен направить оператору ЭП необходимые документы, оператор их включает в ЕРУЗ или отказывает. Соответственно, если вы поставщик и работаете по ПП 99 – надо указанное сделать, иначе будет автоматическое отклонение (возврат) заявки оператором ЭП, даже если эти документы вы приложите во 2 частях.
Заказчикам необходимо поправить требования ко вторым частям заявки – было «документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31», должно быть «документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1статьи 31».
Комиссия заказчика документы по соответствию ограничениям получает от оператора ЭП вместе со 2 частями и тогда уже проверяет.

8. Изменена формулировка ст. 28 (преимущества УИС) и ст. 29 (преимущества организациям инвалидов (ОИ) – теперь контракт с УИС или ОИ заключается с учетом преимущества независимо от наличия требования УИСили ОИ. Т.е. заказчикам необходимо проверять документы участника, и если он УИСили ОИ, то самостоятельно применять преимущество (увеличивать цену до 15%, но не более НМЦК).

9. Документация закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, закупки строительства «под ключ» и жизненного цикла (при наличии в объеме работ проектирования) должна содержать проектную документацию.

10. В ч. 4 ст. 33и далее по тексту закона появилось понятие гарантийных обязательств - гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара. 
Заказчик их устанавливает по необходимости, но если установил, то обязан (ч. 13 ст. 34) прописать в проекте контракта порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств.И да, в ст. 45 появилось обеспечение гарантийных обязательств, которое может вносится БГ или деньгами. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц.
Также появилась новая ч. 7.1 ст. 94: в случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) осуществляется после предоставления поставщиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10%НМЦК.
Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

11. Если количество ТРУ невозможно определить, заказчик с учётом нормирования определяет 1) начальную цену единицы ТРУ (и её же обосновывает), 2) начальную сумму цен указанных единиц, 3) максимальное значение цены контракта. 
При этом размер обеспечения заявки и ОИК считаются от максимального значения цены контракта (пп. 3), а участники торгуются от суммы цен единиц (пп. 2) и к ней же применяется антидемпинг.
В извещении об осуществлении закупки и документации о закупке должно быть указано, что оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта. Ну и требование к участнику (по необходимости, в конкурсе, например) об указании соответствующих цен.
Также заказчик обязан в проекте контракта указать цены единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены контракта, а также порядок определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги на основании заявок заказчика.
А при заключении контракта в контракте отражается максимальное значение цены и цена единицы, которая считается путем снижения начальной цены пропорционально снижению в закупке.
!-! Возможные проблемы: А) расплывчатость формулировки «количество невозможно определить». Что если заказчик не может определить, а контролер считает, что может?.. Б) неправильное определение или применение ТРЁХ цен.

12. Статья 34 (контракт) дополнена формулировкой: «В случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт».

13. В проекте контракта нужно прописывать условие о том, что при применении антидемпинга (ст. 37) аванс не уплачивается (ч. 13 ст. 34 и ч. 13 ст. 37 в нов.ред.).

14. Указали крайние сроки возврата ОИК, внесенного деньгами (ч. 27 ст. 34): срок возврата заказчиком ОИК не должен превышать 30 дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае закупки только у СМП/СОНКО, такой срок не должен превышать 15 дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

15.Заказчик вправе без проведения конкурентных закупок заключить контракт с участником, занявшим в закупке второе место, при расторжении контракта с победителем по решению суда либо при расторжении контракта заказчиком в одностороннем порядке, но в этом случае только если данного победителя внесли в РНП.

16. Изрядно упростили требования по добросовестности по антидемпингу: теперь участнику достаточно предоставить 3 контракта за 3 года, исполненные до даты подачи заявки, присутствующие в реестре контрактов, исполненных без неустоек, и цена одного из контрактов должна быть не менее 20% от НМЦК.

17. При антидемпинге в закупке на «жизнеобеспечение» (ч. 9 ст. 37) участник не может предоставить гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, если количество поставляемых товаров невозможно определить.

18. Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного по антидемпингу, не допускается

19. Поправлен п. 54 ч. 1 ст. 93, но он касается только отдельных закупок Федерального собрания РФ.

20. !-! Непонятная поправка по обеспечению заявки – ранее было «от 5 до 20 млн. руб. – 0,5-1%», при этом с учетом писем Минфина и ПП 439 предполагалось, что до 1 млн. НМЦК обеспечение заявки не устанавливается. Сейчас написано «до 20 млн. руб. – 0,5-1%», т.е. без «от 5 млн.». Соответственно, можно сделать вывод, что при любом НМЦК выше нуля обеспечение нужно. Тут однозначно нужно разъяснение от Минфина или читать пояснительную записку к поправкам.

21. В ст. 45 установлено требование, что банки выдающие БГ должны входить в утвержденный перечень. Соответственно, если раньше было необязательно проверять наличие банка в перечне, то сейчас… тоже по закону не обязательно, но такая проверка теперь будет совершенно законной. 

22. «Короткий» аукцион (не менее 7 дней на подачу заявок, напомню – 1-й и последний дни не считаем, т.е. извещение 1-го, окончание срока подачи заявок (ОСПЗ) 9-го) теперь на сумму до 300 млн.руб., а на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства до 2 млрд.руб.

23. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 (закупка работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, закупки строительства «под ключ» и жизненного цикла (при наличии в объеме работ проектирования) проектной документации должна содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).
Важно заказчикам! Протокол рассмотрения 1-х частей в этом случае не оформляется (ч. 10 ст. 67).
Важно поставщикам! Аукцион в этом случае проводится через 4 часа после времени ОСПЗ (ч. 3 ст. 68).

24. Немного изменились требования к подаче заявок на аукцион (ч. 8 ст. 66). Было «Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником…», стало «Заявка на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 8.1 настоящей статьи, направляется участником…». Добавлены части 8.1 и 8.2. про порядок подачи заявки в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 (см. выше) и при наличии ограничений (см. п. 7 выше).

25. Новый срок рассмотрения первых частей заявок на электронный аукцион:
- до 300 млн.руб. НМЦК или 2 млрд. по стройке (см. выше) – один рабочий день с даты ОСПЗ
- от 300 млн.руб. НМЦК или 2 млрд. по стройке – не более 3 рабочих дней с даты ОСПЗ

26. Временами хочется истерически смеяться с наших законодателей. В прошлом году установили требования шага аукциона не менее 100 руб. Не сработало, т.к. часто даже 5%-й шаг менее 100 рублей. Сейчас это условие отменили. Т.е. опять шаг от 0,5% до 5% НМЦК, без какого-то фикса по сумме шага.

27. При проведении аукциона на право заключить контракт (редукциона) шаг аукциона должен быть не более 5% от 100 млн.руб. (ч. 23 ст. 68).

28. Если запрос предложений в эл.форме не состоялся потому что не было ни одной заявки или всех отклонили вправе внести изменения в план-график (при необходимости) и принять решение о проведении новой закупки либо осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93. По п. 25 ч. 1 ст. 93 требуется согласование с контролирующим органом (федеральные заказчики – с УФАС, регионалы со своим КО, муниципалы со своим КО). Т.е. схема примерно такая:
- аукцион – никто не вышел
- эл.запрос предложений – никто не вышел
- находим поставщика, который готов заключить контракт на условиях аукциона/ЗП, получаем от него письменное соответствующее согласие
- направляем в КО (см. приказ МЭР от 31 марта 2015 г. N 189)
- после получения согласования заключаем контракт

29. Проект контракта при заключении (ст. 83.2) формируется с использованием единой информационной системы. Как это будет реализовано – пока непонятно.

30. В пункте 4 ч. 1 ст. 93 лимит суммы на 1 контракт увеличен со 100 тыс.р. до 300 т.р. (включительно). Больше никаких изменений по п. 4 нет, общая квота (5% СГОЗ или 2 млн.р.) осталась та же.

31. В пункте 28 ч. 1 ст. 93 (закупка лекарственных препаратов при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии) лимит с 200 тыс.руб. увеличен до 1 млн.руб. Обращаю внимание, что федеральные заказчики (ФОИВ и ФКУ) по п. 28 обязаны проводить закупки через ЕАТ «Берёзка».

32. В ст. 95 появилось 4 новых основаниядля изменения условий контракта:
1) пп. в) п. 1 ч. 1 ст. 95: при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.
Важно! Это основание применяется только если было указано в документации и контракте. И пп. б) (плюс-минус 10% объема и цены) при указанных работах не применяется.
2) п. 8 ч. 1 ст. 95: если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений;
3) п. 9 ч. 1 ст. 95: если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта;
4) п. 10 ч. 1 ст. 95: в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 ч. 1 ст. 93.
Никаких ограничений по суммам, объёму, срокам и прочему данное основание не содержит, соответственно, можно сделать вывод, что изменять можно любые существенные и несущественные условия по указанным пунктам.
Но! Если была БГ, то при продлении срока действия контракта заказчикам нужно требовать новую (продленную) БГ от поставщика (ч. 3 ст. 96).

3 часть – поправки вступают в силу с 31 июля 2019 г.

1. Извещение при закупке у ЕП по всем пунктам ч. 1 ст. 93 теперь больше не требуется. Т.е. вносим закупку в ПГ, ждём 1 день, на 3-й день заключаем контракт – хоть по п. 1, хоть по п. 8 и т.д.

2. Ч. 3 ст. 93 фактически отменена, соответственно, отчет о нецелесообразности «торгов» делать больше не нужно.
Важно! Есть правило и практика, что если какие-то поправки отменяют ранее существующую обязанность, то за неисполнение данной обязанности после вступления в силу поправок наказать нельзя. Заказчикам рекомендую иметь это в виду при общении с контролерами, в первую очередь с прокуратурой. Если будут вопросы – пишите в Telegram-чат @dvzakupki.

3. Изменена редакция ч. 4 ст. 93: при осуществлении закупки у единственного поставщика в случаях, предусмотренных пунктами 3, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 30 - 32, 34, 35, 37 - 41, 46, 49, заказчик обязан определить и обосновать цену контракта в порядке ст. 22 и в этом случае контракт должен содержать обоснование цены контракта. Т.е. обоснование ЦК включается либо в сам контракт, либо делается приложением к нему. И, соответственно, выкладывается в ЕИС, если заключенный контракт там размещается.

4. Отменили обязанность привлекать «внешних» экспертов (утратила силу ч. 4 ст. 94). Т.е. теперь вся экспертиза проводится силами заказчика либо – только по желанию заказчика – с привлечением «внешних» экспертов. 
Но если заказчик привлекает «внешних» экспертов, то он обязан прикладывать заключение такой экспертизы в реестр контрактов.

4 часть – поправки вступают в силу с 1 октября 2019 г.

1. Разрешено осуществлять закупки лекарственных средств с указанием цены единицы товара, а также начальной суммы цен единиц товара и максимального значения цены контракта.

2. ЕИС больше не должна содержать план закупки.

3. Отменили статью 21 про планы-графики и сильно изменилась ст. 16. Если раньше она была по сути ни о чём, то сейчас она подменила ст. 21 и в ней прописаны требования по ведению планов-графиков, в т.ч.: закупки без ПГ не могут быть осуществлены; требования к содержанию ПГ; сроки ПГ (финансовый год+плановый период); сроки утверждения ПГ (те же – 10 р.д. после доведения лимитов или утверждения ПФХД); основания изменения ПГ (фактически те же, что и раньше); сроки внесения изменений (см. п.1 части 3 обзора); требование о соответствии ПГ извещению о закупке.
После внесения изменений в позицию плана-графика во всех случаях необходимо ждать не менее 1 дня до дня размещения извещения или заключения контракта с ЕП. Т.е. 10 дней теперь не ждём, только 1 день.
!-! Непонятно по срокам размещения ПГ после утверждения. Их в ст. 16 нет. Но тут наверняка будет новое ПП по планам-графикам.

4. Полностью и тотально изничтожены планы закупки по всему закону. Т.е. теперь будет только ПГ, но его требования к его заполнению будут менять.
Важно! Заказчикам необходимо будет внести изменения в положение о КУ или КС, удалив оттуда полномочия КУ/КС по планам закупки!

5. Изменилась ст. 18 про обоснование закупок:
- обоснованной закупка теперь считается, если соответствует ст. 19 (нормирование) и ст. 22 (обоснование НМЦК)
- проверка обоснованности производится в рамках контроля и аудита
- применять ПП 555 и обосновывать объект закупки, способ и т.п., как было раньше, не нужно

6. Если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в контракт включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа.

7. В ст. 36 требование обязательно вносить изменения в ПГ при отмене закупки, заменили на слова «вносит соответствующие изменения в план-график (при необходимости)».

8. В извещении и документации будет необходимо указывать размер аванса, если предусмотрена выплата аванса. Рекомендуется в ваш шаблон документации включить строку «аванс» и по умолчанию поставить «выплата аванса не предусмотрена», а по необходимости указывать.

9. Органы внутреннего финансового контроля (ч. 8 ст. 99) больше не контролируют обоснование и обоснованность закупок. Из обоснования им оставили только контроль определения и обоснования НМЦК, ЦК, цены за единицу.
Также органам внутреннего финансового контроля дали право выдавать предписания до ОСПЗ.

5 часть – поправки вступают в силу с 1 апреля 2020 г.

1. Изменены полномочия органов контроля по ч. 5 ст. 99. Теперь контроль осуществляется за:
1) непревышением объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика;
2) соответствием информации об идентификационных кодах закупок и непревышением объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащихся в информации и документах, не подлежащих формированию и размещению в ЕИС.
Основная суть: заказчикам и КО по ч. 5 ст. 99 работы немного поубавится. Но! КО по 5-99 могут вменить проведение плановых проверок по информации и документам, не подлежащим формированию и размещению в ЕИС.
При этом Правительством РФ может быть создан (определен) новый орган контроля за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и непревышением объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок.

