Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» (ФГБУ «Юг Спорт»)

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора

ФГБУ «Юг Спорт»

_______________Н.А. Шкарубская

«___» ______________ 2019 г.

Идентификационный код закупки

191231905637923190100101731904399000

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№_____________________________

Выполнение работ по текущему ремонту подпорных стен на объекте: "Трасса для лыжного двоеборья"

Установлено ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с ст. 30 44-ФЗ: закупка осуществляется среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

г. Сочи

2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел I | Требования к участникам аукциона, содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению |
| --- | --- |
| Раздел II | Сведения о проводимом электронном аукционе |
| Раздел III | Проект контракта |
| Раздел IV | Техническое задание |
| Раздел V | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |

Раздел I. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА, СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее – документация) подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), а также иным законодательством о контрактной системе.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение электронного аукциона на право заключить контракт регулируется настоящей документацией.

- Требования к участникам закупки:

1.1 Единые требования:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма (не установлено);

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

9) участник закупки не является офшорной компанией;

10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

1.2 Требования, устанавливаемые Заказчиком:

Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

2. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе

2.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона 44-ФЗ);

б) конкретные показатели

товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

2.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная подпунктом 2.1 пункта 2 Раздела I настоящей документации, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

2.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 (подробный перечень  документов  установлен в пункте 25 Раздела II настоящей документации)  статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (при наличии таких требований), или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе (не установлено);

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов (не установлено);

6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов: (не установлено);

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

2.4. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных частями 3 или 3.1. и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ документов и информации, не допускается.

2.5. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 3, 5, 8.2 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

3. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе

3.1. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

3.2. Заявка на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 8.1 статьи 66 44-ФЗ, направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные частью 2 настоящего Раздела части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

3.3. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.

3.4. Заявка должна содержать только достоверные сведения.

3.5. Первая часть заявки должна содержать сведения, предусмотренные подпунктом 2.1 пункта 2 Раздела I настоящей документации. В случае установления в документации требований к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным и иным характеристикам товаров, показатели товара, предлагаемого к поставке или использованию при выполнении работ, оказании услуг должны соответствовать значениям показателей, используемых для определения эквивалентности товаров, установленным Заказчиком характеристикам и настоящей инструкции, а также позволять идентифицировать эти товары, в том числе при приемке. В заявке участник закупки обязан указывать конкретные показатели (значения характеристик), позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, при этом участник закупки делает предложение с учетом показателей, присущих конкретному предлагаемому товару в соответствии с видом, сортом, классом, вариантом исполнения. Заказчиком при составлении описания объекта закупки использованы показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара (используемого товара), работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, а использованы иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (используемого товара), выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика, то это обусловлено: отличием требований Заказчика от таких показателей, необходимостью четкого разделения показателей на показатели, не подлежащие конкретизации и показатели, имеющие минимальные и/или максимальные значения; более конкретными требованиями Заказчика по сравнению с требованиями, приведенными в нормативно-технической документации. В случае отсутствия технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации регулирующих производство товара (используемого товара) либо какую-либо его характеристику или вариант исполнения, участнику необходимо ориентироваться на требования, установленные заказчиком. В случае если Заказчиком указано несколько взаимоисключающих характеристик товара или значений характеристик (т.е. характеристик или значений характеристик, несовместимых в одной единице товара друг с другом, определяющих разнообразные варианты исполнения одного и того же товара), участник обязан выбрать и указать одну характеристику, значение характеристики. Заявка не должна содержать двусмысленных, противоречивых, а также взаимоисключающих толкований и предложений; сведения о товарах, предлагаемых для использования при выполнении работ, представляемые участником закупки, не должны сопровождаться словами, словосочетаниями и символами, не позволяющими однозначно определить наличие требуемой характеристики у товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, либо значение характеристики.

Инструкция по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов) указана в Приложении № 1 к Техническому заданию.

3.6. При заполнении второй части заявки на участие в электронном аукционе участник закупки должен представить документы в соответствии с требованиями, установленным подпунктом 2.3 пункта 2 Раздела I настоящей документации, конкретизированные в пункте 25 Раздела II настоящей документации. В отношении порядка подготовки второй части заявки участнику желательно помимо документов, требование о предоставлении которых установлено настоящей документацией, и которые должны быть представлены в читаемом виде, предоставить также сведения об участнике, в том числе сведения о банковских реквизитах, уполномоченном на заключение контракта лице и применяемой системе налогообложения с целью внесения данных сведений в проект контракта.

Раздел II. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование Заказчика, контактная информация | Наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» (ФГБУ «Юг Спорт») Место нахождения и почтовый адрес: 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Бзугу, д. 6 Телефон: 8 (862) 267-29-21 Факс: 8 (862) 267-15-91 Адрес электронной почты: zakupki@yug-sport.ru Ответственное должностное лицо: Шаповалов Николай Юрьевич, тел. (862) 246-82-66 |
| 1.1. | Идентификационный код закупки | 191231905637923190100101731904399000 |
|  | Вид и предмет электронного аукциона | Электронный аукцион по объекту закупки: «Выполнение работ по текущему ремонту подпорных стен на объекте: "Трасса для лыжного двоеборья"» |
|  | Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок |
|  | Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | со дня заключения контракта по 01.10.2020г. |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://www.roseltorg.ru/ |
|  | Наименование и описание объекта закупки | Наименование объекта закупки: «Выполнение работ по текущему ремонту подпорных стен на объекте: "Трасса для лыжного двоеборья"» Описание объекта закупки указано в разделе IV «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | 23.01.2020 09 часов 00 минут |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе | 24.01.2020 |
|  | Дата проведения электронного аукциона | 27.01.2020 |
|  | Место и порядок подачи заявок | Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанному в п.5 настоящего Раздела, в порядке, предусмотренном статьей 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учетом переходных положений статьи 112 указанного закона. |
|  | Размер и порядок предоставления обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | 1 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 52 864 руб. 24 коп. Согласно части 2 статьи 44 Закона № 44-ФЗ обеспечение заявки на участие в электронном аукционе (далее – закупка) может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется участником такой закупки. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, в том числе их возврата, порядок предоставления банковской гарантии установлены в ст. 44 Закона № 44-ФЗ. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. Требование об обеспечении заявки на участие в закупке в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей). |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 5 286 423,60 рублей (Пять миллионов двести восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать три рубля 60 копеек) |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Содержится в разделе V «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА» |
|  | Источник финансирования | Средства бюджетных учреждений |
|  | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не применяется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению, порядок предоставления такого обеспечения. Информация о банковском сопровождении контракта | ### Устанавливается в размере 10 % от цены контракта. ### Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 закона 44-ФЗ. (ч.3 ст.96). ### Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, размещается победителем аукциона на электронной площадке одновременно с подписанным победителем проектом контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения настоящей документации об обеспечении исполнения контракта к такому участнику закупки не применяются. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 44-ФЗ и выдана банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенным в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 44-ФЗ. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке (ч. 8.1. ст.96 44-ФЗ). В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 № 44-ФЗ. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 № 44-ФЗ. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 44-ФЗ (ч.3.1 ст.45 44-ФЗ). ### Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств: - денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, должны быть перечислены по следующим банковским реквизитам: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» (ФГБУ «Юг Спорт»), 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Бзугу, д. 6, ИНН 2319056379, КПП 231901001, ОГРН: 1142367004130, Лицевой счет: 20186Щ41260 в УФК по Краснодарскому краю, Р/с: 40501810000002000002 в ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Краснодар, БИК 040349001. В платежном поручении графу «Получатель» заполнять следующим образом: «УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ «Юг Спорт», л/сч 20186Щ41260)».В платежном поручении графу «Назначение платежа» заполнять следующим образом: «(КБК 00000000000000000510) Обеспечение исполнения контракта по закупке № ____________» (указывается номер извещения о закупке); ### - факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка (в том числе в форме электронного документа), или заверенной банком копии этого платежного поручения. Срок возврата Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 44-ФЗ, не должен превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 44-ФЗ, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом. Банковское сопровождение контракта не требуется. |
|  | Порядок и срок предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в случае установления в соответствии с частью 4 статьи 33 44-ФЗ требований к их предоставлению | В случае установления в разделе IV Техническое задание аукционной документации требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с которым заключается контракт должно быть предоставлено обеспечения гарантийных обязательств. При этом оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в соответствии с 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены контрактом (ч.7.1 ст.94). Размер обеспечения гарантийных обязательств не установлено. ### Порядок оформления банковской гарантии обеспечения гарантийных обязательств аналогичен порядку оформления банковской гарантии обеспечения исполнения контракта (см. п.17 Раздела 2 аукционной документации). Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» (ФГБУ «Юг Спорт»), 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Бзугу, д. 6, ИНН 2319056379, КПП 231901001, ОГРН: 1142367004130, Лицевой счет: 20186Щ41260 в УФК по Краснодарскому краю, Р/с: 40501810000002000002 в ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Краснодар, БИК 040349001. В платежном поручении графу «Получатель» заполнять следующим образом: «УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ «Юг Спорт», л/сч 20186Щ41260)». Графу «Назначение платежа» заполнять следующим образом: «(КБК 00000000000000000510) Обеспечение гарантийных обязательств по контракту № ________» (указывается номер контракта в соответствии с сведениями, размещенными в Реестре контрактов (ст.103 44-ФЗ)). При исполнении контракта Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств (ч.7 ст.96 44-ФЗ). |
|  | Возможность заказчика изменить условия контракта | Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара; в) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта. |
|  | Информация о контрактной службе заказчика, ответственной за заключение контракта | Контрактная служба ФГБУ «Юг Спорт» Ответственное должностное лицо: Шаповалов Николай Юрьевич, тел. (862) 246-82-66 |
|  | Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | Победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ. |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе 26.12.2019г. Дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе 21.01.2019г. |
|  | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ | Односторонний отказ от исполнения контракта допускается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. |
|  | Требования к участникам закупки, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма (не установлено); 8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 9) участник закупки не является офшорной компанией; 10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации 11) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом 44-фз реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица. |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе | Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: 1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона 44-ФЗ); б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. Вторая часть заявки должна содержать: Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 4) декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). |
| 26. | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Установлено ограничение в отношении участников закупки, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации в соответствии с ст. 30 Федерального закона 44-ФЗ. Участники закупки обязаны декларировать в заявке на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. |
| 27. | Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона 44-ФЗ | Не установлено |
| 28. | Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона 44-ФЗ | Не установлено |
| 29. | Информация о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч. 18 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ | Не установлено |
| 30. | Условия признания победителя аукциона в электронной форме или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта | - в случае, если в сроки, предусмотренные ст. 83.2 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 44-ФЗ; - неисполнение требований, предусмотренных статьей 37 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта); - непредоставление обеспечения исполнения контракта в срок, установленный ст.83.2 44-ФЗ для заключения контракта |
| 31. | Антидемпинговые меры при проведении аукциона в электронной форме | Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. (ч.3 ст.37). В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе № 44-ФЗ, Поставщик (исполнитель/подрядчик) освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе № 44-ФЗ, в случае предоставления Заказчику информации, содержащейся в Реестре контрактов, заключенных заказчиками (ст.103 44-ФЗ), подтверждающей исполнение Поставщиком (исполнитель/подрядчик) (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Поставщику (исполнитель/подрядчик) неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Поставщиком (исполнитель/подрядчик) Государственному заказчику до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены настоящего Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. Выплата аванса (при установлении условиями закупки) при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, предложившем цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, не допускается. (ч.13 ст.37) |

Раздел III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Контракт N ______

на Выполнение работ по текущему ремонту подпорных стен на объекте: "Трасса для лыжного двоеборья"

г. Сочи										     ______________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» (сокращенное наименование – ФБГУ «Юг Спорт»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», на основании решения Единой комиссии ФГБУ «Юг Спорт» по осуществлению закупок (Протокол ______ от _________ № __), ИКЗ 191231905637923190100101731904399000, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту подпорных стен на объекте: "Трасса для лыжного двоеборья" (далее – работы) в соответствии с условиями настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2. Состав и объем работ определяется в техническом задании – Локальный сметный расчет, ведомостью объемов работ (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Место оказания услуг: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта составляет _________ (____________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (___%) ________ (____________) рублей ____ копеек.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.3. Цена контракта включает все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.4. Оплата по настоящему контракту ведется за счет средств Заказчика, в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте в разделе 12 «Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон».

2.5. Изменение цены по соглашению сторон не допускается за исключением случаев, установленных статьей 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

2.6. Оплата за оказанные услуги осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ (Акт о приемке выполненных работ, счет/счет-фактура (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС), предоставленных и подписанных Подрядчиком, на основании счета предоставленного Подрядчиком.

2.7. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.8. Расчеты по контракту производятся в российских рублях.

2.9. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ: со дня заключения контракта по 01.10.2020г.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Приемка результата работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте, производится в течение 10 (Десяти) дней.

4.2. Подрядчик направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работ к сдаче и подписанный со своей стороны акт приемки-сдачи приемки выполненных работ и исполнительную документацию.

4.3. Заказчик подписывает акт о приемке выполненных работ в течение 10 (Десяти) дней со дня получения подписанного Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ или направляет мотивированный отказ от приемки работ.

4.4. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 контракта.

4.5. Обо всех нарушениях условий контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

4.6. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить допущенные нарушения. Если Подрядчик в согласованный с Заказчиком срок не устранит допущенные нарушения или если устранение нарушений потребует таких временных затрат, что Заказчик в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении контракта, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта либо поручить устранение нарушений другому лицу и предъявить Подрядчику требование о возмещении расходов на устранение нарушений, а также потребовать возмещения убытков.

4.7. При приемке работ Заказчик обязан провести экспертизу для проверки объема и качества выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. В случае установления настоящим контрактом требования к гарантии качества работы являющегося предметом контракта, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), Подрядчик вместе с документом о приемке работ предоставляет Заказчику документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств, в соответствии с требованиями пунктов 6.10-6.11 настоящего контракта. Приемка и проверка такого документа на соответствие требованиям положений пунктов 6.10.-6.11. настоящего контракта производится в срок, установленный для подписания документа о приемке работ (п.4.1. контракта). В случае не предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств или их не соответствия условиям настоящего контракта, приемка Заказчиком работ являющихся предметом контракта, не может быть осуществлена.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по контракту в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) и положениями настоящего контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

5.1.2. По согласованию с Подрядчиком изменить объем работ в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.1.3. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

5.1.4.Осуществлять иные права, предусмотренные контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1.Обеспечить приемку выполненных по контракту работ по объему и качеству.

5.2.2.Оплатить работы в порядке, предусмотренном контрактом.

5.2.3.Своевременно предоставить Подрядчику информацию, необходимую для исполнения контракта.

5.2.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные контрактом.

5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. Выполнить работы в сроки, предусмотренные контрактом.

5.3.2.Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.

5.3.3. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по контракту.

5.3.4. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком устранить допущенные по своей вине в выполненных работах недостатки или иные отступления от условий контракта.

5.3.5. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

5.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные контрактом.

5.4. Подрядчик вправе:

5.4.1. Требовать приемки и оплаты работ в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных контрактом.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА И ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Подрядчиком Заказчику до заключения контракта в размере 10% от цены контракта, что составляет -____________ руб.

6.2. Способами обеспечения исполнения контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям пункта 6.4 контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

6.3. По контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

6.4. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.4.1. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона 44-ФЗ и выдана банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенным в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона 44-ФЗ. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 закона 44-ФЗ.

6.5. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки», 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Бзугу, д. 6, ИНН 2319056379, КПП 231901001, ОГРН: 1142367004130, Лицевой счет: 20186Щ41260, в УФК по Краснодарскому краю, Р/с: 40501810000002000002 в ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Краснодар, БИК – 040349001.

6.6. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 44-ФЗ, не должен превышать 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

6.7. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности Подрядчиком перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту, в том числе уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных контрактом.

6.8. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 № 44-ФЗ. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 № 44-ФЗ. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 44-ФЗ.

6.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.10. В случае установления настоящим контрактом требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), такие гарантийные обязательства обеспечиваются Подрядчиком посредством предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Денежные средства в качестве обеспечения гарантийных обязательств вносятся поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по следующим реквизитам: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки», 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Бзугу, д. 6, ИНН 2319056379, КПП 231901001, ОГРН: 1142367004130, Лицевой счет: 20186Щ41260, в УФК по Краснодарскому краю, Р/с: 40501810000002000002 в ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Краснодар, БИК – 040349001. В платежном поручении графа «Назначение платежа» заполняется следующим образом: «(КБК 00000000000000000510) Обеспечение гарантийных обязательств по контракту № ________»  (указывается номер контракта в соответствии с сведениями, размещенными в Реестре контрактов (ст.103 44-ФЗ)).

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Размер обеспечения гарантийных обязательств – не установлено.

6.11. В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом 44-ФЗ. Для подтверждения обеспечения гарантийных обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вместе с документами о приемке товаров/работ/услуг предоставляет Заказчику банковскую гарантию или ее копию, или документ, подтверждающий внесение в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств на соответствующий счет Заказчика (платежное поручение или ее копию).

Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком  в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком на основании письменного обращения Подрядчика  в адрес Заказчика с указанием банковских реквизитов Подрядчика в течение 45 календарных дней со дня получения такого обращения, но не ранее окончания срока гарантийных обязательств, или Заказчиком по своей инициативе с даты окончания срока гарантийных обязательств Подрядчика на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек.

В случае если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока на поставленный товар/работы/услуги.

6.12. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

6.13. Пункты 6.10-6.12. настоящего контракта не применяются в случае отсутствия установления настоящим контрактом требований к гарантийным обязательствам товара/работы/услуги, являющегося предметом контракта.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с подпунктами 7.2.2 – 7.2.5 настоящего Раздела, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.6, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

7.2. Ответственность Подрядчика.

7.2.1 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.

7.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 7.2.3. – 7.2.5. настоящего пункта):

а) 10 % цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 % цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно), что составляет _____ руб.

7.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 % начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет _______ руб.

5 % начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно), что составляет _______ руб.

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 % цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет ______ руб.

5 % цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно), что составляет _______ руб.

7.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.2.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 % цены контракта (этапа), что составляет _______ руб. но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.3. Ответственность Заказчика.

7.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.6. В случае если законодательством РФ установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством РФ.

7.7. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств не освобождают сторону от исполнения обязательств.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.

8.4. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Краснодарского края.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 31 декабря 2020 года включительно, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

10.2. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания сторонами.

10.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 – 25 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Контракт составлен в электронной форме и подписан усиленными электронными подписями обеих сторон.

11.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, юридического адреса или банковских реквизитов стороны, она письменно извещает об этом другую сторону в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

11.3. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.5. Поставщик (подрядчик, исполнитель) представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

11.6. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим контрактом.

11.7. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

11.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.9. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой частью:

Приложение 1 к контракту – Техническое задание.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ФГБУ «Юг Спорт» Юридический адрес: 354002, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Бзугу, д. 6 Телефон: 8(8622) 67-29-21, факс 67-15-91 E-mail: priemnaya@yug-sport.ru ИНН/КПП: 2319056379/231901001 УФК по Краснодарскому краю (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» л/с 21186Щ41260 р/с 40501810000002000002 БИК 040349001-ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Краснодар Заказчик: _________________/_______________/ М.П. | (юридический адрес, фактический адрес, телефон, банковские реквизиты, код ОКПО, ОКТМО и дата постановки на учет в налоговый орган) Подрядчик: ___________________/_______________/ М.П. |

# Приложение N 1 к контракту

от __________ 20__ г. N ______

Техническое задание

«Выполнение работ по текущему ремонту подпорных стен на объекте: "Трасса для лыжного двоеборья"»

(заполняется в соответствии с техническим заданием аукционной документации.)

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| _________________/_______________/ | ___________________/_______________/ |

Раздел IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## «Выполнение работ по текущему ремонту подпорных стен на объекте: "Трасса для лыжного двоеборья"»

1. Вид работ: Текущий ремонт.

1.1. Наименование объекта закупки, объем выполняемых работ: Выполнение работ по текущему ремонту подпорных стен на объекте: "Трасса для лыжного двоеборья". Работы должны быть выполнены в объеме, установленном приложением № 3 к настоящему техническому заданию.

Идентификационный код закупки: 191231905637923190100101731904399000.

2. Требования к месту, условиям и срокам (этапам) выполнения работ:

2.1. Требования к месту выполнения работ: объект, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок.

2.2. Требования к срокам (этапам) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: со дня заключения контракта по 01.10.2020г.

2.3. Требования к условиям выполнения работ: качество выполненной работы должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для качества работ соответствующего вида.

Подрядчик обязан:

обеспечивать контроль соблюдения качества в процессе выполнения работ;

допускать к работе персонал, имеющий необходимую квалификацию;

до начала производства работ представить список штатных сотрудников для проверки службой безопасности Заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить техническое руководство и контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации по охране труда и технике безопасности на рабочих местах, обеспечить проведение соответствующих инструктажей по охране труда.

Подрядчик обязан обеспечить своих специалистов спецодеждой, защитными средствами, соблюдать требования пожарной безопасности, выполнить мероприятия по обеспечению безопасности производства работ, предусмотренных «Актом-допуском» для производства работ на территории действующего подразделения, выданным Заказчиком.

Подрядчик обязан обеспечить:

систематическую и окончательную уборку объекта, вывоз отходов (мусора), образовавшихся в результате выполнения работ с территории объекта и их утилизацию;

мойку автомобилей, выезжающих за пределы объекта;

хранение материалов, комплектующих, инструментов на территории объекта, место хранения согласовывает с Заказчиком;

сохранение целостности инженерных сетей Заказчика;

выполнение мероприятий по пожарной безопасности, технике безопасности, охране труда, экологической безопасности объекта при производстве работ.

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии приказов о назначении ответственного руководителя работ, ответственного производителя работ, ответственного по охране труда; план-график выполнении работ.

Качество всех товаров (материалов) и комплектующих, используемых при выполнении работ, должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил, иметь сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты, технические паспорта, инструкции по эксплуатации на русском языке или иные документы, удостоверяющие качество. Используемые при выполнении работ товары (материалы) и комплектующие должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в упаковке, обеспечивающей их транспортировку без повреждений.

Подрядчик обязан представить Заказчику заверенные копии документов, подтверждающих соответствие материалов и комплектующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации (паспорта и сертификаты качества (соответствия)).

3. Порядок и сроки проведения экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта: приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте, производится в течение 10 (десяти) дней.

При приемке работ Заказчик обязан провести экспертизу для проверки объема и качества выполняемых Подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг, отдельных этапов исполнения контракта: оплата по настоящему контракту осуществляется за счет средств Заказчика, в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте в разделе 12 «Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон».

Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ (Акт о приемке выполненных работ, счет/счет-фактура (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС), предоставленных и подписанных Подрядчиком, на основании счета предоставленного Подрядчиком.

Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошли, налогов и других обязательных платежей): цена контракта включает все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи.

6. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работы, услуги), к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости): не установлено.

7. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товаров, используемых при выполнении работ: установлены приложением № 1 к настоящему техническому заданию. В случае, если в документации об аукционе в электронной форме содержится указание на товарный знак, его следует читать в сопровождении слов «или эквивалент». Подрядчик вправе при выполнении работ применять товар (материал), который является эквивалентным товару, указанному в документации.

8. Требования к эксплуатационным характеристикам товаров, используемых при выполнении работ: установлены приложением № 1 к настоящему техническому заданию.

9. Требования к качественным характеристикам работ: требуемое качество работ должно обеспечиваться Подрядчиком путём осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.

10. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), посредством применения следующего метода: использован проектно-сметный метод.

11. Перечень приложений к настоящему Техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью (размещены на официальном сайте единой информационной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в виде отдельных файлов):

Приложение № 1 «Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товаров, используемых при выполнении работ».

Приложение № 2 «Локальные сметные расчеты».

Приложение № 3 «Ведомости объемов работ».

Раздел V. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

«Выполнение работ по текущему ремонту подпорных стен на объекте: "Трасса для лыжного двоеборья"»

| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием | При определении цены контракта использовался проектно-сметный метод, в соответствии с ч. 9.1 ст. 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Основание: Локально сметные расчеты № б/н «на ремонт подпорных стен на объекте: "Трасса для лыжного двоеборья" по адресу: Краснодарский край, г.Сочи, Адлерский район, пос. Красная Поляна, с. Эсто-Садок». |
| --- | --- |
| Расчет НМЦК | НМЦК составляет 5 286 423,60 рублей (Пять миллионов двести восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать три рубля 60 копеек) |
| Дата подготовки обоснования НМЦК | 17.12.2019г. |

При условии наличия у Подрядчика обязанности по уплате НДС в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. В случае если Подрядчик в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость в настоящем пункте указывается: «НДС не предусмотрен».

В случае, если предложенная цена участником закупки снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ. В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе № 44-ФЗ, Поставщик (подрядчик, исполнитель) освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе № 44-ФЗ, в случае предоставления Заказчику информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, подтверждающей исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Государственному заказчику до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены настоящего Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.